Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2018 г. N 614

ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 N 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2017 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д.В.АСАНЦЕВ

# Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 25.04.2018 N 614

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ

| N п. | N наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы, тыс. рублей | Объем финансирования реализации наказа избирателей в 2017 году, тыс. рублей | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дзержинский район, избирательный округ N 1, депутат Митряшина Екатерина Николаевна |
| 1 | 01-001 | Дополнить детскую площадку, расположенную во дворе дома по ул. Красина, 62, малыми формами для детей подросткового возраста | Оснащение детской площадки тремя малыми формами | 100,0 | 100,0 | 497,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 2 | 01-002 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 82 (ул. Гоголя, 195), включая строительство пристройки спортивного зала к указанной школе | Капитальный ремонт здания со строительством пристройки | 442219,3 | 50000,0 | 98270,0 | 2017, 2018, 2020 <*> | ДСиА | Выполнен в части 2017 года. Проведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 82 на 228 мест |
| 3 | 01-003 | Снести (обрезать) аварийные деревья во дворе дома N 208 по ул. Гоголя | Снос (обрезка) аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | 31,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 4 | 01-004 | Выполнить обустройство пешеходного перехода через ул. Гоголя в районе домов NN 203а, 204/1 по ул. Гоголя | Обустройство пешеходного перехода | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" |
| 5 | 01-009 | Выполнить устройство освещения по ул. Сурикова | Устройство освещения по ул. Сурикова | 1230,0 | 1230,0 | 480,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Выполнено проектирование, произведены строительно-монтажные работы |
| 6 | 01-010 | Отремонтировать внутриквартальный проезд между домами N 234 по ул. Гоголя и N 11 по ул. Промкирпичная | Ремонт внутриквартального проезда | 290,0 | 290,0 | 1118,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (1055 кв. м) |
| 7 | 01-011 | Восстановить тротуар по ул. Промкирпичная | Работы по восстановлению тротуара | 1100,0 | 1100,0 | 1990,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 8 | 01-015 | Отремонтировать асфальтовое покрытие внутриквартального проезда между домами NN 229, 229/1 по ул. Гоголя | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда | 1150,0 | 1150,0 | 438,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (557,5 кв. м) |
| 9 | 01-017 | Приобрести саженец крупномерной ели (1 шт.) для высадки на площадке во дворе дома N 12 по пр. Дзержинского | Приобретение и высадка саженца | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по высадке саженца ели |
| 10 | 01-018 | Приобрести и завезти во двор дома N 12 по пр. Дзержинского бутовый камень, землю и песок для благоустройства | Приобретение материалов для благоустройства двора | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Приобретены материалы для благоустройства двора |
| 11 | 01-027 | Обрезать аварийные деревья во дворе дома N 32/1 по пр. Дзержинского | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 12 | 01-035 | Сделать пешеходный переход от дома N 19/1 по Гусинобродскому шоссе через внутриквартальный проезд в районе фитнес-центра "Тальвего" (ул. Толбухина, 19а) к МКДОУ д/с N 439 (ул. Толбухина, 29/1), МКДОУ д/с N 457 и МБОУДОД ДШИ N 14, расположенным по адресу: ул. Толбухина, 31/1 | Обустройство пешеходного перехода через внутриквартальный проезд к детским учреждениям | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка 1.14.1 "зебра" |
| 13 | 01-037 | Отремонтировать внутриквартальный проезд от съезда с проезжей части Гусинобродского шоссе до дома N 41 по ул. Толбухина | Ремонт внутриквартального проезда | 2100,0 | 2100,0 | 1865,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (1906,2 кв. м) |
| 14 | 01-040 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 31 по Гусинобродскому шоссе (асфальтирование) | Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории | 450,0 | 450,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (финансирование в рамках реализации наказа N 01-037) |
| 15 | 01-048 | Выполнить ремонт дорог щебеночно-песчаной смесью по улицам частного сектора: Лирическая, Мелодичная и Благодатная | Ремонт дорог ЩПС | 1200,0 | 1200,0 | 2098,1 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 16 | 01-051 | Выполнить благоустройство двора дома по ул. Красина, 62, с планировкой территории, асфальтированием пешеходных дорожек | Благоустройство дворовой территории | 1050,0 | 1050,0 | 339,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (274, кв. м) |
| 17 | 01-053 | Произвести ремонт проезжей части Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевская до ул. Полякова | Ремонт участка Гусинобродского шоссе | 30000,0 | 15000,0 | 7008,4 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт в объеме 12,7 тыс. кв. м |
| 18 | 01-056 | Оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Трикотажная и Сурикова с установкой искусственных неровностей на проезжей части ул. Сурикова с нанесением разметки "зебра" | Оборудование пешеходного перехода с установкой искусственных неровностей и нанесением разметки | 20,0 | 16,4 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 19 | 01-0003 | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ N 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков | Финансирование в рамках наказа N 01-002 | - | - | 2017, 2018, 2020 <*> | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 82 на 228 мест |
| 20 | 3 | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ N 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ N 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | Финансирование в рамках наказа N 01-002 | - | - | 2017, 2018, 2020 <*> | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ N 82 на 228 мест |
| Дзержинский район, избирательный округ N 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович |
| 21 | 02-003 | Проведение ремонта тротуара вдоль дома N 23 по ул. Республиканской со стороны проезжей части | Ремонт тротуара | 390,0 | 390,0 | 308,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 22 | 02-006 | Произвести ремонт ЩПС дорог частного сектора по улицам: 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая | Ремонт ЩПС дорог частного сектора | 4800,0 | 1000,0 | 886,5 | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 1-я Рабочая |
| 23 | 02-010 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 41 по ул. Республиканская | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | 350,0 | 349,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (327,8 кв. м) |
| 24 | 02-013 | Выполнить благоустройство придомовых территорий домов NN 1/5, 1/6 по ул. Авиастроителей | Благоустройство придомовой территории | 200,0 | 200,0 | 1587,1 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1395,4 кв. м) |
| 25 | 02-017 | Произвести ремонт дороги ЩПС по улицам: Верещагина, Грекова, Циолковского, Зейская, пер. Циолковского с обустройством водоотводов с двух сторон дороги | Ремонт дорог ЩПС с обустройством водоотводов | 6000,0 | 690,5 | 4284,8 | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Грекова, ул. Зейской, пер. Циолковского. Общая сумма затрат на реализацию наказа 5594,3 тыс. рублей |
| 26 | 02-019 | Установить уличное освещение по ул. Лазарева, от дома N 32 до дома N 28 | Установка уличного освещения | 745,0 | 745,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа N 02-031) |
| 27 | 02-020 | Произвести санитарную обрезку деревьев у дома N 14 по ул. Авиастроителей со стороны ул. Учительская и дома N 14/1 по ул. Авиастроителей | Санитарная обрезка деревьев | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 28 | 02-022 | Произвести санитарную обрезку деревьев на муниципальной земле во дворе дома N 3 по ул. Авиастроителей | Санитарная обрезка деревьев | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 29 | 02-024 | Произвести ремонт дорог ЩПС: ул. Седова, от дома N 1 до дома N 156; ул. Лучезарная, от дома N 7 до дома N 86; 3-й Рабочий переулок; от Сада Дзержинского до 5-й Рабочей ул.; 5-й Рабочий переулок; от ул. Лучезарной до 4-й Рабочей ул. | Ремонт дорог ЩПС | 9300,0 | 1000,0 | 5386,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Лучезарная и ул. Седова |
| 30 | 02-028 | Выполнить ремонт тротуара по ул. 25 лет Октября, от дома N 9 до ул. Авиастроителей, и от дома N 8 по ул. 25 лет Октября до дома N 3 по ул. Авиастроителей | Ремонт тротуара | 1500,0 | 1500,0 | 1800,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 31 | 02-031 | Установить уличное освещение возле домов по ул. Лазарева: NN 26а, 28а, 30а, 32а, 35; по ул. Республиканская: NN 6, 6а; по ул. Учительская: NN 1, 2, 3 | Установка уличного освещения | 745,0 | 745,0 | 417,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 32 | 02-040 | Установить поручень на муниципальной территории от пешеходного тротуара к дому N 6 по ул. 25 лет Октября (подъезды NN 2, 3) | Установка поручня | 15,0 | 15,0 | 13,3 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлен поручень |
| 33 | 02-052 | Отремонтировать участок дороги по ул. Дениса Давыдова от ул. Учительская до дома N 6 по ул. Дениса Давыдова | Работы по ремонту участка дороги | 410,0 | - | 282,4 | 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (274,0 кв. м) |
| Дзержинский район, избирательный округ N 3, депутат Андреев Георгий Андреевич |
| 34 | 03-009 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 16/1 по ул. Куприна | Установка новых элементов детской площадки | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке |
| 35 | 03-010 | Установить по два новых элемента детской площадки во дворах домов NN 38, 38/1, 40, 40/1, 42 и 44/1 по ул. Куприна | Установка новых элементов детских площадок во дворах домов | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детских площадках |
| 36 | 03-022 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 41 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | 100,0 | 519,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 37 | 03-045 | Устройство тротуара от дома N 53/2 по ул. Кошурникова до ГБУЗ НСО "Городской перинатальный центр" | Устройство тротуара | 1320,0 | 1320,0 | 1450,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 38 | 03-048 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 47 по ул. Кошурникова | Установка новых элементов детской площадки | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке |
| 39 | 03-095 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 59 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке |
| 40 | 03-103 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 37 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 600,0 | 600,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 03-164) |
| 41 | 03-104 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 37 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 150,0 | 150,0 | 506,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 42 | 03-119 | Установить новые элементы детской площадки во дворе дома N 39 по ул. Есенина | Установка новых элементов детской площадки | 75,0 | 75,0 | 50,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке |
| 43 | 03-146 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 15 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 720,0 | - | 1082,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1275,0 кв. м) |
| 44 | 03-158 | Ремонт и реконструкция муниципального внутриквартального проезда от ул. Есенина к дому N 9/1 по ул. Есенина | Ремонт и реконструкция внутриквартального проезда | 590,0 | 590,0 | 945,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда |
| 45 | 03-164 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 37, 37/1 по ул. Есенина | Благоустройство придомовой территории | 400,0 | 400,0 | 1047,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (864,7 кв. м) |
| 46 | 03-168 | Выполнить асфальтирование пешеходной дороги вдоль дома N 65 по ул. Есенина | Асфальтирование пешеходной дороги | 400,0 | 400,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 47 | 03-174 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 258 по ул. Бориса Богаткова и дома N 22/1 по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории дома N 22/1 по ул. Адриена Лежена | 960,0 | 100,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД по адресу: ул. Адриена Лежена, 22/1, будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории дома N 258 по ул. Бориса Богаткова |  | - |  | 2019 | ДЭЖКХ |  |
| 48 | 03-183 | Выполнить благоустройство придомовой территории домов NN 5, 5а по ул. Адриена Лежена | Благоустройство придомовой территории | 650,0 | 650,0 | 1966,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2434,0 кв. м) |
| 49 | 03-188 | Выполнить благоустройство дворовой территории дома N 270 по ул. Бориса Богаткова | Благоустройство придомовой территории | 2300,0 | 2300,0 | 1691,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1512,2 кв. м) |
| 50 | 03-203 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 30 по ул. Куприна | Выполнить внутриквартальное благоустройство | 670,0 | - | 1895,3 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1616,2 кв. м) |
| 51 | 03-213 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 41/1 по ул. Толбухина | Выполнить благоустройство придомовой территории | 2000,0 | 2000,0 | 3172,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2552,3 кв. м) |
| 52 | 03-214 | Установка новых элементов детской площадки во дворе дома N 41/1 по ул. Толбухина | Установка новых элементов детской площадки | 100,0 | 100,0 | 519,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| Дзержинский район, избирательный округ N 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 53 | 04-004 | Восстановить освещение ул. Шекспира | Восстановление уличного освещения | 320,0 | 320,0 | 215,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 54 | 04-012 | Провести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома N 26 по ул. Селезнева | Санитарная обрезка деревьев | 200,0 | - | 30,0 | 2018 | Администрация Дзержинского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 55 | 04-018 | Провести капитальный ремонт туалетов на 1-м и 2-м этажах МБОУ СОШ N 178 | Капитальный ремонт туалетов | 890,0 | 890,0 | 872,7 | 2017 | ДО | Выполнен частично. Произведен ремонт туалетов. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 56 | 04-019 | Заменить 9 окон в актовом зале и 20 окон на 3-м этаже МБОУ СОШ N 178 | Замена окон | 1100,0 | 600,0 | 406,3 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 18 оконных блоков |
| 57 | 04-020 | Установить наружное наблюдение на территории МБОУ СОШ N 178 | Установка наружного наблюдения | 400,0 | 400,0 | 191,0 | 2017 | ДО | Выполнен частично. Установлены 4 камеры видеонаблюдения. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 58 | 04-021 | Провести ремонт столовой МБОУ СОШ N 178 | Ремонт столовой | 3000,0 | 186,8 | 186,8 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту столовой |
| 59 | 04-040 | Восстановить асфальтовое покрытие между домами NN 13, 15, 17/1 по ул. Адриена Лежена | Восстановление асфальтового покрытия | 1100,0 | 766,0 | 877,4 | 2016, 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (773,1 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 1163,6 тыс. рублей |
| 60 | 04-049 | Обустроить лестницу с пандусом к пешеходному переходу с торца дома N 6 по ул. Адриена Лежена | Обустройство лестницы с пандусом | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обустройству лестницы с пандусом |
| 61 | 04-061 | Установить на детской площадке качели перед домом N 190/1 по ул. Гоголя | Установка качелей на детской площадке | 50,0 | 50,0 | 509,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 62 | 04-062 | Спилить 2 аварийных дерева, провести санитарную обрезку 4 деревьев на территории домов NN 36, 38 по ул. Селезнева | Снос и санитарная обрезка деревьев | 30,0 | 30,0 | 13,9 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 63 | 04-063 | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории дома N 36 по ул. Селезнева | Комплексное благоустройство придомовой территории | 500,0 | 500,0 | 2676,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2291,4 кв. м) |
| 64 | 04-066 | Установить на территории МКДОУ д/с N 32 веранды и игровые комплексы по ул. Кошурникова, 29/2 | Установка веранд и игровых комплексов | 750,0 | 300,0 | 300,0 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен. Установлены малые формы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 680,7 тыс. рублей |
| 65 | 04-073 | Произвести санитарную обрезку 8 аварийных деревьев на территории дома N 27 по ул. Кошурникова | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 40,0 | 40,0 | 59,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 66 | 04-074 | Заасфальтировать дорогу вокруг пристройки к дому N 18 по ул. Кошурникова | Асфальтирование внутриквартальной дороги | 1050,0 | 1050,0 | 115,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (164,1 кв. м) |
| 67 | 04-080 | Произвести санитарную обрезку аварийных деревьев на территории дома N 32 по ул. Селезнева | Санитарная обрезка аварийных деревьев | 500,0 | 500,0 | 106,2 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 68 | 04-094 | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории МБОУ Лицей N 113 и МБОУ СОШ N 178 | Обрезка аварийных деревьев | 450,0 | 100,0 | 100,0 | 2017, 2019, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведена обрезка аварийных деревьев |
| 69 | 04-095 | Отремонтировать МБУК ДК "Точмашевец": коридор, каб. N 5 | Ремонт помещений | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений дома культуры, в том числе кабинета N 5 |
| 70 | 04-108 | Благоустроить пешеходный тротуар от торгового центра "Золотая нива" до дома N 253/4 по ул. Бориса Богаткова с восстановлением и ремонтом асфальтового покрытия, восстановлением газона, установкой бордюра и ограждения для предотвращения заезда автомобилей на тротуар | Благоустройство пешеходного тротуара (восстановление и ремонт асфальтового покрытия, восстановление газона, установка бордюра и ограждения) | 2000,0 | 2000,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству тротуара за счет средств АО "СИБЭКО" |
| 71 | 04-110 | Произвести ремонт внутриквартальной дороги вдоль дома по ул. Красина, 47/2, с ремонтом тротуаров от подъездов дома | Ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров | 450,0 | 450,0 | 403,1 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (346,3 кв. м) |
| 72 | 04-111 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль дома N 190/1 по ул. Гоголя, установить искусственные неровности для принудительного снижения скорости автомобилей | Ремонт внутриквартальной дороги | 300,0 | 300,0 | 1619,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (982,2 кв. м) |
| 73 | 04-117 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 63 по ул. Фрунзе с обустройством пешеходного тротуара к остановке общественного транспорта "Школа N 96" | Благоустройство придомовой территории с обустройством пешеходного тротуара | 500,0 | 500,0 | 3812,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2986,0 кв. м) |
| 74 | 04-119 | Восстановить проезд с ул. Кошурникова на Фрунзенский жилмассив по ул. Планетная | Рассмотреть возможность восстановления проезда | - | - | - | 2017 | ДСиА, ДЗиИО | Выполнен. Постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2017 N 5513 установлен постоянный публичный сервитут на земельный участок по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, в целях прохода или проезда через земельный участок |
| 75 | 04-120 | Восстановить пожарный проезд дома N 20 по ул. Кошурникова | Рассмотреть возможность восстановления пожарного проезда | - | - | - | 2017 | ДСиА, ДЗиИО | Выполнен. Постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2017 N 5513 установлен постоянный публичный сервитут на земельный участок по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, в целях прохода или проезда через земельный участок |
| 76 | 04-121 | Отремонтировать пешеходный тротуар от ул. Кошурникова, 29, до ул. Кошурникова, 29/1 | Ремонт пешеходного тротуара | 240,0 | 240,0 | 207,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| Железнодорожный район, избирательный округ N 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович |
| 77 | 05-004 | Заменить окна в здании МКДОУ д/с N 256 "Росинка": заменить в двух группах окна, в каждой группе по 3 окна, заменить 3 окна в кухонном блоке | Замена окон | 200,0 | 200,0 | 296,6 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 5 оконных блоков в группе и в кухонном блоке, на балконном пролете 4 комплекта по 3 оконных блока |
| 78 | 05-007 | Во дворе дома N 18 по ул. Ленина установить детскую площадку | Установка детской площадки | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 79 | 05-009 | Обрезать аварийные деревья возле детской площадки во дворе дома N 18 по ул. Ленина (обрезать все клены и березы во дворе, у тополей срезать крону) | Обрезка аварийных деревьев | 200,0 | 200,0 | 47,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 80 | 05-011 | Установить 2 теневых навеса и малые формы на прогулочных площадках МКДОУ д/с N 164 | Приобретение и установка малых форм для оборудования детской спортивной площадки | 450,0 | 300,0 | 300,0 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены малые формы |
| 81 | 05-018 | Обустройство пешеходной дорожки от ул. Сибирской до МКДОУ д/с N 163 | Обустройство пешеходной дорожки | 330,0 | 330,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 82 | 05-020 | Установить на территории МБОУ Гимназия N 4 (ул. Сибирская, 35) спортивно-игровой модуль для начальной школы | Установка спортивно-игрового модуля для начальной школы | 380,0 | 380,0 | 200,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлен спортивно-игровой модуль |
| 83 | 05-024 | Обрезка аварийных деревьев над детской площадкой, представляющих опасность для детей, во дворе дома N 18 по пр. Димитрова | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 84 | 05-027 | Освещение пешеходной дорожки от ул. Владимировская до ул. Прибрежная: от остановки общественного транспорта "Магазин N 25" (Мария-РА), вдоль дороги между домами по ул. Владимировская, 1/2, корп. 1, корп. 2, от ул. Прибрежная, 4а, до ул. Прибрежная, 4 | Организация освещения пешеходной дорожки | 240,0 | 240,0 | 50,1 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 85 | 05-033 | Установить детскую площадку во дворе дома N 12 по ул. Дмитрия Шамшурина, напротив 3-го подъезда (установить детскую горку, песочницу, карусель, качели) | Установка детской площадки | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 86 | 05-036 | Обустройство дворовой территории по адресу: ул. Ленина, 32 | Обустройство дворовой территории | 2000,0 | - | - | 2016 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2040,2 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 2662,7 тыс. рублей |
|  |  |  |  |  | 1881,5 | 2544,2 | 2017 | ДЭЖКХ |  |
| 87 | 05-039 | Добавление новых игровых и спортивных элементов на детской площадке во дворе дома по адресу: Комсомольский проспект, 13 | Установка игровых и спортивных элементов на детской площадке | 250,0 | 250,0 | 310,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 88 | 05-042 | Установка детских игровых элементов на детской площадке во дворе дома N 24 по ул. Челюскинцев | Установка детских игровых элементов на детской площадке | 250,0 | - | 100,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Установлено детское игровое оборудование |
| 89 | 05-045 | Отремонтировать дороги на ул. Кубановская и ул. Светофорная | Ремонт дороги | 340,0 | 340,0 | 623,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Кубановская и ул. Светофорная |
| 90 | 05-046 | Благоустройство придомовой территории дома по ул. Нарымская, 9 | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | 2000,0 | 629,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (476,9 кв. м) |
| 91 | 05-052 | Установить детский городок и спортивные элементы во дворе дома N 38 по ул. Челюскинцев | Установка детского городка и спортивных элементов | 150,0 | - | 135,7 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 92 | 05-060 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фабричная, 19б, 19в, 17 (проезд, двор) | Благоустройство внутриквартальной территории | 972,0 | 478,5 | 736,8 | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (823,4 кв. м) |
| 93 | 05-073 | Ремонт ступенек пешеходного моста через железнодорожные пути со стороны УГИБДД ГУ МВД по НСО (ул. Владимировская, 2ж) | Оказать содействие в выполнении ремонта ступенек пешеходного моста | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. Постоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей принято решение (от 21.02.2018 N 72) об исключении наказа избирателей из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы |
| 94 | 05-075 | Ремонт дворовой территории по ул. Челюскинцев, 48, 52, 54 | Ремонт дворовой территории | 2328,0 | - | 1714,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1842,5 кв. м) |
| 95 | 05-083 | Ремонт тротуара на прилегающей к дому N 49 по ул. Советская территории со стороны Вокзальной магистрали (у газетного киоска) | Ремонт тротуара | 350,0 | 350,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству тротуара за счет средств АО "СИБЭКО" |
| Железнодорожный район, Заельцовский район, избирательный округ N 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| Железнодорожный район |
| 96 | 06-002 | Установить дорожный знак "Пешеходная зона" на въезде с ул. Железнодорожной | Установка дорожного знака | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны" |
| 97 | 06-005 | Построить участок ливневой канализации протяженностью 115 м от северного торца дома N 85 до существующей ливневой канализации по ул. Ленской | Проектирование участка ливневой канализации протяженностью 115 м от дома N 85 по ул. 1905 года до существующей ливневой канализации по ул. Ленская | 3000,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию ливневой канализации |
|  |  |  | Строительство ливневой канализации |  | - |  | 2020 | ДТиДБК |  |
| 98 | 06-009 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Обдорская, 75а | Установка детской площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 99 | 06-019 | Произвести обустройство внутреннего освещения овощехранилища МКДОУ д/с N 429, расположенного по адресу: Вокзальная магистраль, 7 | Восстановление внутреннего освещения овощехранилища | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Восстановлено внутреннее освещение овощехранилища |
| 100 | 06-026 | Приобрести оборудование для МБУ Дом молодежи Железнодорожного района, расположенного по адресу: ул. Нарымская, 25 (ноутбук, проектор, музыкальный центр) и реквизит для игр | Укрепление материально-технической базы МБУ Дом молодежи Железнодорожного района | 150,0 | 150,0 | 117,9 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Оборудование приобретено |
| 101 | 06-035 | Произвести ремонт участка дороги между домами N 6 и N 8/1 по ул. Железнодорожной | Ремонт участка дороги | 600,0 | - | 358,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (380,0 кв. м) |
| 102 | 06-047 | Включить в программу расселения ветхого и аварийного жилья дом N 29а по ул. Владимировской | Включение в программу расселения ветхого и аварийного жилья | 18675,0 | - | 22924,2 | 2020 <*> | УЖВ | Выполнен <1>. Дом N 29а по ул. Владимировской расселен |
| 103 | 06-048 | Организовать спил аварийных деревьев вокруг домов N 33 и N 35 по ул. Владимировской | Снос аварийных деревьев | 150,0 | 150,0 | 12,7 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 104 | 06-056 | Вырубить поросль вдоль ограды МКДОУ д/с N 423 (ул. 1905 года, 26), вдоль ул. Красноярской | Вырубка поросли вдоль ограды | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведена вырубка поросли |
| 105 | 06-058 | Произвести укрепление стены и фундамента дома N 47 по ул. Дмитрия Шамшурина для предотвращения увеличения трещины в торце здания (заделка трещины) | Оказать содействие в предотвращении обрушения стены | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Дом N 47 по ул. Дмитрия Шамшурина включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, заявок по переносу сроков выполнения работ или по предотвращению аварийных ситуаций от управляющей компании не поступало. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 106 | 06-061 | Произвести санитарную обрезку деревьев и срубить пни на придомовой территории дома N 22 по ул. Дмитрия Шамшурина, благоустроить территорию дома | Снос и обрезка аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 86,3 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 107 | 06-062 | Произвести санитарную обрезку двух кленов на территории дома по ул. Дмитрия Шамшурина, 20, напротив запасного входа линейного отдела полиции со стороны ул. Дмитрия Шамшурина | Санитарная обрезка деревьев | 60,0 | 60,0 | 8,7 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 108 | 06-065 | Произвести обрезку аварийных деревьев со стороны ул. Омской на придомовой территории дома N 7 по ул. Челюскинцев | Обрезка аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 76,2 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 109 | 06-066 | Произвести спил аварийных деревьев по ул. Ленина, вдоль дома N 5 по ул. Челюскинцев | Снос аварийных деревьев | 60,0 | - | 30,0 | 2018 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 110 | 06-068 | Произвести строительство уличного освещения по ул. Омской на участке от ул. Челюскинцев до ул. 1905 года | Установка уличного освещения | 500,0 | 500,0 | 281,4 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 111 | 06-080 | Увеличить кратность очистки от снега улиц: Астрономической, Тушинской, Сургутской, Оренбургской и Саратовской | Увеличение кратности очистки улицы от снега | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Грейдирование проезжей части с раздвижкой валов составляет 8 раз в год |
| 112 | 06-082 | Произвести ремонт дороги по пер. Ногина и по ул. Ногина, спуск | Ремонт дороги | 400,0 | 400,0 | 930,6 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по пер. Ногина и по ул. Ногина, спуск |
| 113 | 06-083 | Установить уличное освещение от дома N 72 до дома N 80а по ул. Оренбургской | Установка уличного освещения | 500,0 | 500,0 | 84,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 114 | 06-085 | Произвести ремонт дороги по ул. 2-я Славгородская | Ремонт дороги | 300,0 | 300,0 | 247,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. 2-я Славгородская |
| 115 | 06-089 | Произвести ремонт актового зала МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Ремонт актового зала | 400,0 | - | 389,6 | 2018 | ДО | Выполнен <1>. Произведен ремонт актового зала |
| 116 | 06-091 | Ремонт пола в тире на территории МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Ремонт пола школьного тира | 150,0 | 150,0 | 106,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт пола в школьном тире |
| 117 | 06-092 | Произвести ремонтные работы в МБОУ СОШ N 137: замена дверей (межэтажных, кабинетных, запасных выходов из мастерских, тира, подвала); ремонт отмостки вокруг здания школы | Замена дверей, ремонт отмостки вокруг здания | 1000,0 | 500,0 | 414,3 | 2017, 2020 | ДО | Выполнен <1>. Произведена замена дверных блоков и ремонт отмостки |
| 118 | 06-094 | Произвести ремонт тамбуров N 1 и N 2 центрального входа МБОУ СОШ N 137 (ул. 1905 года, 39) | Ремонт тамбуров центрального входа | 300,0 | - | 162,8 | 2018 | ДО | Выполнен <1>. Произведен ремонт тамбура |
| Заельцовский район |
| 119 | 06-098 | Произвести ремонт асфальтового покрытия дороги вдоль домов по ул. Ельцовской до дома N 4/3 по ул. Ельцовской | Ремонт дороги | 320,0 | 320,0 | 2189,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия из асфальтобетонной смеси |
| 120 | 06-100 | Произвести строительство уличного освещения по ул. Ельцовская | Устройство уличного освещения | 1050,0 | 1050,0 | 200,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 121 | 06-101 | Провести реконструкцию тротуара со строительством примыкания тротуара к дороге в районе пешеходного перехода между домами по ул. Дуси Ковальчук, 14, и по ул. Ельцовская, 6, между тротуарами и проезжей частью, с двух сторон | Ремонт и строительство тротуара | 70,0 | 70,0 | 920,4 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 122 | 06-104 | Произвести устройство пешеходного тротуара от светофора на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук до главного входа в МБУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Устройство пешеходного тротуара | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа N 06-101) |
| 123 | 06-109 | Замена входной металлической двери филиала "Детская библиотека им. Зои Космодемьянской" МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Зальельцовского района (ул. Ельцовская, 7) | Замена входной металлической двери | 70,0 | 70,0 | 74,6 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Заменены входная металлическая и внутренняя тамбурная двери |
| 124 | 06-110 | Приобретение мягкой мебели в филиал "Детская библиотека им. Зои Космодемьянской" МКУК ЦБС им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района (ул. Ельцовская, 7) | Приобретение мягкой мебели | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Приобретена мягкая мебель |
| 125 | 06-111 | Произвести ремонт дороги и устройство тротуара от ул. Дуси Ковальчук до остановки общественного транспорта "ДК им. Кирова" | Ремонт дороги и устройство тротуара | 1600,0 | 1600,0 | 218,9 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа 13178,9 тыс. рублей |
| 126 | 06-112 | Произвести ремонт дороги между домом N 2/1 по ул. Дуси Ковальчук и ГАУК НСО "Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина" | Внутриквартальное благоустройство | 935,0 | - | 736,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (886,0 кв. м) |
| 127 | 06-115 | Разработать проект транспортной развязки на пересечении улиц Сухарная и Владимировская | Разработка эскизного проекта | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы по разработке эскизного проекта будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Разработка проекта транспортной развязки |  | - |  | 2020 | ДТиДБК |  |
| 128 | 06-130 | Произвести отсыпку мелким щебнем дороги по ул. Сухарной, от ул. Сухарная, 80, до ул. 2-я Сухарная | Отсыпка дороги мелким щебнем | 1700,0 | 350,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 129 | 06-131 | Произвести устройство тротуара от остановки общественного транспорта "ПКиО Заельцовский" до дома по ул. Заельцовский Парк территория, 6 | Устройство тротуара | 1400,0 | 1400,0 | 2427,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 130 | 06-138 | Установить искусственную дорожную неровность на ул. Сухарной в районе дома по ул. Сухарная, 101 | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 50,0 | 50,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 131 | 06-145 | Спилить аварийные тополя во дворе дома N 14 по ул. Дуси Ковальчук, а также 3 тополя у спортивных площадок | Снос аварийных деревьев | 50,0 | - | 30,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 132 | 06-151 | Произвести строительство щебеночной дороги по ул. 2-я Сухарная, Береговая | Строительство щебеночной дороги | 1500,0 | - | 1980,0 | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт по ул. 2-я Сухарная, Береговая |
| 133 | 06-156 | Произвести ремонт дороги от ул. Ельцовская, 4/3 до ул. Владимировской | Ремонт дороги | 800,0 | 800,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия из асфальтобетонной смеси (финансирование в рамках реализации наказа N 06-098) |
| 134 | 06-161 | Произвести строительство пешеходного тротуара по ул. Ельцовской вдоль ограждения МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Строительство пешеходного тротуара | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа N 06-101) |
| 135 | 06-162 | Установить пешеходный переход через ул. Ельцовскую в районе МБОУ СОШ N 43 (ул. Ельцовская, 31) | Установка пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены светофорный объект, ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа и дорожные знаки |
| 136 | 06-168 | Организовать передачу котельной по адресу: ул. Владимировский спуск, 12, в муниципальную собственность с последующим переводом ее на газ | Содействие в организации передачи котельной | - | - | - | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2017 года. Решение собственника о передаче котельной в муниципальную собственность в мэрию города Новосибирска не поступало. Собственник котельной (Новосибирский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - Центральная дирекция по ТВС - филиал АО "РЖД") осуществляет эксплуатацию в полном объеме |
| Заельцовский район, избирательный округ N 7, депутат Конобеев Иван Сергеевич |
| 137 | 07-005 | Ремонт внутриквартального проезда по адресу: Красный проспект, 94 | Ремонт внутриквартального проезда | 600,0 | 600,0 | 1025,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (640,0 кв. м) |
| 138 | 07-006 | Организация уличного освещения на территории МКДОУ д/с N 59 (Красный проспект, 92/2) | Организация уличного освещения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Организовано уличное освещение территории детского сада |
| 139 | 07-012 | Обустройство территории дома по ул. Кропоткина, 128 | Обустройство придомовой территории | 2000,0 | - | 1644,1 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1352,0 кв. м) |
| 140 | 07-013 | Заасфальтировать пешеходную дорожку между домами по ул. Кропоткина, 128 и 126, с учетом изменения уровня высоты (устройство ступенек) | Асфальтирование пешеходной дорожки с устройством ступенек | 170,0 | 170,0 | 249,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (186,6 кв. м) |
| 141 | 07-014 | Оборудовать ограждение пешеходной зоны перед домом по ул. Кропоткина, 128 (пересечение ул. Кропоткина и ул. Ипподромской) | Ограждение пешеходной зоны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных переходов пешеходными ограждениями перильного типа |
| 142 | 07-016 | Установка пластиковых окон в количестве 10 шт. и видеонаблюдения в МБОУ СОШ N 17 (ул. Кропоткина, 126/2) | Установка пластиковых окон и видеонаблюдения | 1635,0 | 870,0 | 796,2 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 12 оконных блоков и 6 камер видеонаблюдения |
| 143 | 07-031 | Установка элементов на детскую площадку на территории дома по Красному проспекту, 100 | Установка элементов на детскую площадку | 150,0 | - | 195,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 144 | 07-034 | Провести замену оконных блоков в МКДОУ д/с N 448 | Замена оконных блоков | 1000,0 | 500,0 | 505,2 | 2017, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 13 оконных блоков |
| 145 | 07-036 | Произвести ремонтные работы в пищеблоке МКДОУ д/с N 448 | Ремонт пищеблока | 1500,0 | 1500,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 146 | 07-038 | Установка спортивных элементов по ул. Танковая, 37/1 | Установка спортивных элементов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены спортивные элементы |
| 147 | 07-039 | Спил и санитарная обрезка деревьев на территории между домами по ул. Танковая, 15, 17, 19 | Санитарная обрезка деревьев | 40,0 | 40,0 | 31,8 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 148 | 07-046 | Ремонт цоколя и отмостки здания МКДОУ д/с N 343 по ул. Танковая, 7/2 | Ремонт цоколя здания (210 кв. м) | 800,0 | 300,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Ремонт отмостки (150 кв. м) |  | 500,0 | - | 2017 | ДО |  |
| 149 | 07-048 | Ремонт спортивного зала (замена окон и ремонт пола) в МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковая, 9/1 | Ремонт пола в спортивном зале | 1606,8 | 600,0 | 582,2 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт пола в спортивном зале. Общая сумма затрат на реализацию наказа 1574,2 тыс. рублей |
|  |  |  | Установка оконных блоков в спортивном зале (7 оконных блоков) |  | - |  | 2016 | ДО |  |
| 150 | 07-049 | Ремонт ограждения территории МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковая, 9/1, с установкой калиток и шлагбаума | Частичный ремонт ограждения (60 п. м) с установкой ворот и калиток | 450,0 | 450,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 151 | 07-050 | Установка дополнительного освещения на хоккейной коробке на территории МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковая, 9/1 | Установка двух столбов освещения на школьной хоккейной коробке | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Организовано дополнительное освещение школьной хоккейной коробки |
| 152 | 07-053 | Ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ N 158 по ул. Танковая, 9/1 | Частичный ремонт системы отопления здания | 500,0 | 500,0 | 442,4 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен частичный ремонт системы отопления здания |
| Заельцовский район, избирательный округ N 8, депутат Шило Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич) |
| 153 | 08-008 | Установка детского городка по ул. Тимирязева, 77 и 79 | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 154 | 08-010 | Установка детского городка по ул. Дуси Ковальчук, 69, 73, 75 | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 155 | 08-012 | Решить вопрос по уборке внутриквартальной территории в зимний период от снега от дома N 85 по Красному проспекту до дома N 98 по ул. Кропоткина | Уборка снега | - | - | - | 2016 - 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен в части 2017 года. Уборка снега осуществлялась за счет средств собственников |
| 156 | 08-013 | Асфальтирование дороги между домами NN 6, 6а, 6б, 8 по ул. Вавилова | Асфальтирование внутриквартальной дороги | 1000,0 | 1000,0 | 1364,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (879,1 кв. м) |
| 157 | 08-014 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Вавилова, 6а | Установка детской площадки | 150,0 | 150,0 | 317,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 158 | 08-015 | Благоустройство территории между домами N 27а и N 29 по ул. 2-я Союза Молодежи | Внутриквартальное благоустройство территории | 2150,0 | 2150,0 | 106,1 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (64,0 кв. м) |
| 159 | 08-016 | Установка детской спортивной площадки по адресу: ул. 2-я Союза Молодежи, 29 | Установка детской спортивной площадки | 200,0 | - | 446,9 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. ДЭЖКХ установлена спортивная игровая площадка |
| 160 | 08-018 | Ремонт участка территории напротив подъезда N 8 дома N 20 по ул. Дуси Ковальчук (длиной 50 м) | Ремонт внутриквартальной территории | 250,0 | - | 579,8 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (496,3 кв. м) |
| 161 | 08-019 | Ремонт дороги между домами N 18 и N 20 по ул. Дуси Ковальчук | Ремонт внутриквартальной дороги | 600,0 | - | 519,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (598,8 кв. м) |
| 162 | 08-020 | Установить пандусы для инвалидов на территории, прилегающей к МУП "Новосибирский зоопарк", по адресу: ул. Жуковского, 106 | Установка пандуса на муниципальной территории | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлен пандус тротуарной части, прилегающей к Новосибирскому зоопарку |
| 163 | 08-021 | Благоустройство дворовой территории (парковка, асфальтирование) по ул. Дуси Ковальчук, 73 | Благоустройство дворовой территории (парковочные карманы, асфальтирование) | 520,0 | - | - | 2016, 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 08-019). Общая сумма затрат на реализацию наказа 520,5 тыс. рублей |
| 164 | 08-023 | Ремонт внутриквартальной дороги (проезжая часть) от ул. Тимирязева до ул. Жуковского, 108 | Ремонт внутриквартальной дороги (проезжая часть) | 900,0 | 900,0 | 1592,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Плановой |
| 165 | 08-025 | Создание спортклуба на территории жилмассива "Ельцовский" | Организация спортклуба | - | - | - | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Депутату представлен перечень муниципальных организаций физкультурно-спортивной направленности на территории избирательного округа N 8 |
|  |  |  | Содействие в предоставлении помещения для общественной организации "Активисты" на жилмассиве "Ельцовский" |  | - |  | 2017 | Администрация Центрального округа |  |
| 166 | 08-026 | Установить детский городок со спортивными элементами по ул. Жуковского, 123 | Установка детского городка со спортивными элементами | 100,0 | 100,0 | 304,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена спортивная игровая площадка |
| 167 | 08-030 | Обрезка деревьев, расположенных вдоль лестницы к МБОУ Гимназия N 9 | Обрезка деревьев | 200,0 | 200,0 | 6,8 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 168 | 08-031 | Провести косметический ремонт стен и пола бассейна МКДОУ д/с N 467 | Косметический ремонт стен и пола бассейна | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт бассейна |
| 169 | 08-033 | Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с N 467 | Ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия и замена камня бордюрного |
| 170 | 08-034 | Замена трех входных дверей в МКДОУ д/с N 467 | Замена входных дверей | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведена замена дверных блоков |
| 171 | 08-038 | Капитальный ремонт общих помещений МКДОУ д/с N 101: музыкальный зал, коридоры, вестибюль | Ремонт общих помещений | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт музыкального зала, коридора и вестибюля |
| 172 | 08-044 | Установка камер видеонаблюдения в МКДОУ д/с N 193 | Установка видеонаблюдения | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 8 камер видеонаблюдения |
| 173 | 08-045 | Капитальный ремонт школьного гардероба в МБОУ СОШ N 131 по адресу: ул. Союза Молодежи, 10 | Ремонт гардероба | 400,0 | 400,0 | 670,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт школьного гардероба |
| 174 | 08-048 | Снос аварийных деревьев по ул. Тимирязева, 75 | Снос аварийных деревьев | 35,0 | 35,0 | 44,1 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 175 | 08-052 | Обрезка аварийных деревьев на дворовой территории по ул. Жуковского, 111 | Обрезка аварийных деревьев | 10,0 | 10,0 | 59,9 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 176 | 08-054 | Снос аварийных деревьев по ул. Союза Молодежи, 20 | Снос аварийных деревьев | 15,0 | 7,5 | 15,0 | 2017, 2018 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 177 | 08-056 | Снос аварийных деревьев (5 шт. тополей) по ул. Дуси Ковальчук, 83 | Снос аварийных деревьев | 30,0 | 30,0 | 11,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 178 | 08-059 | Строительство пешеходного тротуара вдоль внутриквартальной дороги между "Сбербанком" по ул. Дуси Ковальчук, 75, и универсамом "Горожанка" по ул. Плановая, 75/2 | Обустройство пешеходного тротуара | 150,0 | - | - | 2017, 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 179 | 08-062 | Установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения транспорта на проезжей части по ул. Тимирязева частного сектора | Установка дорожных знаков | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Ограничение скорости 40 км/ч" |
| Заельцовский район, избирательный округ N 9, депутат Науменко Валерий Владимирович |
| 180 | 09-007 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Дачная, 32, 34, 34/1, 36 | Благоустройство внутриквартальной территории | 150,0 | - | 2543,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2692,4 кв. м) |
| 181 | 09-009 | Асфальтирование ул. Щорса (от дома N 36 по ул. Щорса до дома N 50 по ул. Щорса) | Асфальтирование участка улицы | 500,0 | 500,0 | 525,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Щорса |
| 182 | 09-012 | Проведение ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания (ремонт центрального входа и балкона, ремонт отделки стен) МБУДО ДЮСШ N 1 "ЛИГР" (ул. Дмитрия Донского, 6а) | Ремонт аварийных выходов | 2000,0 | - | 116,8 | 2016 | ДО | Выполнен частично. Установлены 4 оконных блока. Работы по ремонту фасада будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Замена окон и ремонт фасада |  | 1600,0 |  | 2017 | ДО |  |
| 183 | 09-016 | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Жуковского, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 99/2, ул. Северная, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1540,0 | - | 1462,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1175,1 кв. м) |
| 184 | 09-019 | Ремонт тротуара по ул. Залесского, на участке от дома по ул. Залесского, 9, до ул. Северная | Ремонт тротуара | 300,0 | 300,0 | 611,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 185 | 09-031 | Организация освещения по ул. Вековая, от дома N 1 до дома N 19 | Организация уличного освещения | 140,0 | 140,0 | 37,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 186 | 09-036 | Организация освещения по ул. Бестужева, от дома N 1/1 до дома N 73 | Организация уличного освещения | 500,0 | 500,0 | 111,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 187 | 09-044 | Установить на существующую детскую площадку 3 дополнительных детских элемента по адресу: ул. Жуковского, 109 | Установка 3-х дополнительных детских элементов на детскую площадку | 100,0 | 100,0 | 924,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлены детская и спортивная игровые площадки |
| 188 | 09-049 | Ремонт дороги по ул. Гастелло, от дома N 1 до дома N 13 | Ремонт дороги | 500,0 | 500,0 | 1287,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Гастелло |
| 189 | 09-053 | Ремонт внутриквартального проезда по адресу: ул. Залеского, 7 | Ремонт внутриквартального проезда | 600,0 | - | 538,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (603,2 кв. м) |
| 190 | 09-055 | Асфальтирование дороги к мусорному контейнеру, благоустройство мусорной площадки по Мочищенскому шоссе, 10 | Асфальтирование части дороги, обустройство мусорной площадки | 2300,0 | - | 367,9 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (339,0 кв. м) |
| 191 | 09-056 | Благоустройство придомовой территории по ул. Дальневосточная, 37 | Благоустройство придомовой территории | 350,0 | - | 409,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (298,3 кв. м) |
| 192 | 09-057 | Установка спортивной площадки между домом по ул. Дачная, 25/2, и МКДОУ д/с N 335 (муниципальная земля) | Межевание территории | 2450,0 | 450,0 | 111,5 | 2017 | ДСиА | Выполнен в части 2017 года. Утвержден проект межевания (постановление мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 N 3548 "О проекте межевания территории квартала 11 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе") |
|  |  |  | Установка спортивной площадки |  | - | - | 2018 | ДКСиМП |  |
| Заельцовский район, избирательный округ N 10, депутат Шестаков Олег Александрович |
| 193 | 10-034 | Провести благоустройство внутриквартальных территорий с устройством входных зон и парковочных карманов по ул. Катодная, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й Светлановский тупик, 8, 10, 12. Ремонт проездов от ул. Катодная, 2, до ул. Катодная, 12, от ул. Катодная, 4/1, до ул. Катодная, 8/1, от ул. Катодная, 8/3, до ул. Катодная, 10/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством входных зон и парковочных карманов, ремонт проездов | 1190,0 | 595,0 | 2875,2 | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2105,7 кв. м) по ул. Катодная, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й Светлановский тупик, 8, 10, 12 |
| 194 | 10-038 | Отремонтировать пешеходную дорожку от угла дома по ул. Лебедевского, 2/2, до остановки общественного транспорта "Ляпидевского" | Ремонт пешеходной дорожки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 195 | 10-059 | Установка тротуара по ул. Новая (по стороне жилых домов) | Установка тротуара | 700,0 | 700,0 | 1255,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 196 | 10-062 | Сделать тротуар по ул. Новой к МКДОУ д/с N 306 и МКДОУ д/с N 274 | Устройство тротуара к детским учреждениям | 300,0 | 300,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа N 10-059) |
| 197 | 10-074 | Установка павильона на остановках общественного транспорта "Кубовая" и "Магазин N 20" | Установка остановочных павильонов | 300,0 | 150,0 | 315,9 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству посадочных площадок и установке двух остановочных павильонов. Общая сумма затрат на реализацию наказа 453,3 тыс. рублей |
| 198 | 10-095 | Замена опор освещения по ул. Арктическая | Содействие в замене опор освещения | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. Замена опор освещения по ул. Арктическая не была запланирована АО "РЭС" |
| 199 | 10-0003 | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | Финансирование в рамках наказа N 09-051 | - | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| Калининский район, избирательный округ N 11, депутат Константинова Ирина Игоревна |
| 200 | 11-005 | Выполнить ремонт дороги по ул. Костонаева | Ремонт дороги по ул. Костонаева (3500 кв. м) | 2100,0 | 2100,0 | 3168,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Костонаева |
| 201 | 11-010 | Снести аварийные деревья по ул. Леваневского, 15, ул. Хоккейная, у домов N 52 и N 56, ул. Плеханова, у электроподстанции вблизи дома N 430 | Работы по сносу деревьев | 80,0 | 50,0 | 14,2 | 2016, 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа 71,2 тыс. рублей |
| 202 | 11-011 | Провести санитарную обрезку кленов вдоль забора дома N 23 по ул. Костонаева, на тропинке к пешеходному мостику | Санитарная обрезка кленов | 30,0 | 30,0 | 29,5 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев и вырубке поросли |
| 203 | 11-016 | На остановке общественного транспорта "Олеко Дундича" по ул. Учительская перенести пешеходную разметку "зебра" ближе к светофору | Обустройство зоны пешеходного перехода на остановке общественного транспорта "Олеко Дундича" в соответствии с требованиями | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по переносу дорожного знака и нанесению дорожной разметки "зебра" |
| 204 | 11-030 | Установить игровые формы для детей младшего возраста (качели, два бревна равновесия разной высоты) на площадке по ул. Кропоткина, 132 | Установка детского городка и спортивных элементов | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами |
| 205 | 11-031 | Установка детских городков и спортивных элементов по ул. Учительская, 19/3 | Установка детского городка и спортивных элементов | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами |
| 206 | 11-033 | Установить спортивные элементы по ул. Учительская, 15 | Установка спортивных элементов | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами |
| 207 | 11-034 | Произвести выборочный ремонт асфальтового покрытия у 1-го подъезда дома N 24/1 по ул. Учительская | Выборочный ремонт асфальтового покрытия | 120,0 | 120,0 | 408,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (403,9 кв. м) |
| 208 | 11-036 | Установить новые детские и спортивные элементы на детской площадке по ул. Новая Заря, 23 | Установка детских и спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка (финансирование в рамках реализации наказа N 11-037) |
| 209 | 11-037 | Выполнить ремонт участка проезда от дома N 23 вдоль дома N 25/1 по ул. Новая Заря | Ремонт участка проезда (500 кв. м) | 600,0 | 600,0 | 4794,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3555,5 кв. м) |
| 210 | 11-038 | Установить малые игровые формы на детской площадке по ул. Олеко Дундича, 21 | Установка детских и спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены детские игровые формы на детской площадке |
| 211 | 11-042 | Асфальтировать въезд между домами N 29 и N 27 по ул. Олеко Дундича | Асфальтирование въезда (70 кв. м) | 84,0 | 84,0 | 214,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (178,4 кв. м) |
| 212 | 11-044 | Установить детский городок на придомовой территории по ул. Менделеева, 4 | Установка игрового и спортивного оборудования | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 213 | 11-051 | Установить спортивные тренажеры на детской площадке по ул. Богдана Хмельницкого, 79, 81, 83 | Установка спортивных элементов | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены спортивные элементы |
| 214 | 11-056 | Произвести капитальный ремонт пола в актовом зале МБОУ СОШ N 26 | Ремонт пола в актовом зале | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт пола в актовом зале |
| 215 | 11-059 | Заменить линолеум в группе N 1 в МБОУ СОШ N 26 (дошкольное отделение) по ул. 25 лет Октября, 11/1 | Замена линолеума (площадь 220 кв. м) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведена замена линолеума в группе |
| 216 | 11-063 | Уложить мягкое уличное покрытие на спортивной площадке МКДОУ д/с N 450 по ул. Учительская, 17а | Обустройство мягкого покрытия на спортивной площадке (600 кв. м) | 2000,0 | 2000,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 217 | 11-064 | Выполнить асфальтирование проезжей и тротуарной части территории МКДОУ д/с N 450 по ул. Учительская, 17а | Частичное асфальтирование территории (1500 кв. м) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведено асфальтирование территории детского сада |
| 218 | 11-072 | Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ Лицей N 28 | Ремонт системы отопления | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт системы отопления здания |
| Калининский район, избирательный округ N 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |
| 219 | 12-004 | Передать малые архитектурные формы (работы мастерской Г.П. Арбатского) на обслуживание города | Проведение мероприятий по выявлению бесхозяйного объекта | - | - | - | 2018 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2017 года <1>. Проведена инвентаризация на территории Калининского районо по выявлению бесхозяйных объектов, выявлено 35 малых архитектурных форм, в том числе 11 скульптурных композиций архитектора Г.П. Арбатского. По решению суда все элементы монументально-декоративного оформления признаны бесхозяйными |
|  |  |  | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты | - | - | - | 2018 | ДЗиИО |  |
| 220 | 12-005 | Оборудовать пандусом вход в здание филиала Музей Калининского района МКУК "Музей города Новосибирска" по ул. Богдана Хмельницкого, 32 | Оборудовать пандусом вход в помещение музея | 70,0 | 70,0 | 124,5 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по оборудованию пандусом входа в музей |
| 221 | 12-008 | Выполнить ремонт декоративного ограждения, примыкающего к лестнице около дома по ул. Богдана Хмельницкого, 38 | Ремонт декоративного ограждения | 1000,0 | 1000,0 | - | 2017 | ДКСиМП | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 222 | 12-010 | Выполнить освещение Материнского сквера по ул. Богдана Хмельницкого, 8/1 | Проектирование и обустройство освещения сквера путем установки 8 парковых светильников | 230,0 | 230,0 | 126,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 223 | 12-011 | Установить скамейки по ул. Богдана Хмельницкого | Установка 10 дополнительных скамеек вдоль тротуаров | 80,0 | 40,0 | 80,0 | 2016, 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлено 10 скамеек. Общая сумма затрат на реализацию наказа 120,0 тыс. рублей |
| 224 | 12-012 | Реконструировать остановку общественного транспорта "ДК им. Горького" (поднять и выровнять остановочную платформу) | Реконструкция остановки общественного транспорта (подъем и выравнивание остановочной платформы, ремонт асфальтового покрытия заездного кармана) | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 225 | 12-026 | Дооборудовать детские площадки по адресам: ул. Объединения, 74, 68, 60; ул. Макаренко, 22, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 46, 26, 16/1,12/1, 8/2, 6/1, 2/2; ул. Народная, 1/1 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 68; ул. Объединения, 60 | 1320,0 | - | 385,6 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2017 года. Установлены детские игровые и спортивные элементы по адресам: ул. Объединения, 60, ул. Макаренко, 4, 22, ул. Б. Хмельницкого, 16/1, 46 |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Макаренко, 4; ул. Макаренко, 22; ул. Богдана Хмельницкого, 16/1, 46 |  | 330,0 |  | 2017 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 74; ул. Богдана Хмельницкого, 12/1; ул. Богдана Хмельницкого, 6/1; ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; ул. Народная, 1/1 |  | - |  | 2016, 2018 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8/2; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 26 |  | - |  | 2019 | Администрация Калининского района |  |
| 226 | 12-027 | Оборудовать дворы спортивными уличными тренажерами по адресам: ул. Столетова, 2; ул. Объединения, 82/1, 86, 23, 23/1, 13; ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66, 61/1 | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Столетова, 2; ул. Объединения, 13 | 670,0 | 160,0 | 248,4 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2017 года. Установлены спортивные и игровые элементы по адресам: ул. Столетова, 2, ул. Объединения, 13, ул. Объединения, 23 |
|  |  |  | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 82/1; ул. Объединения, 86 |  | - |  | 2018 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка спортивных элементов по адресам: ул. Объединения, 23; ул. Объединения, 23/1; ул. Макаренко, 4; ул. Богдана Хмельницкого, 66; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1 |  | - |  | 2019 | Администрация Калининского района |  |
| 227 | 12-034 | Выполнить устройство асфальтированного тротуара по адресам: от ул. Макаренко, 6, до ул. Макаренко, 10; ул. Учительская, 39 | Ремонт тротуара по ул. Учительская, 39, (150 кв. м) | 740,0 | 180,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Ремонт тротуаров от ул. Макаренко, 6, до ул. Макаренко, 10 (280 кв. м) |  | - | - | 2018 | ДТиДБК |  |
| 228 | 12-037 | Выполнить устройство асфальтированной пешеходной дорожки от ул. Объединения, 42, к пешеходному переходу (у аптеки) | Устройство пешеходной дорожки (713 кв. м) | 850,0 | 850,0 | 15,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству подхода к пешеходному переходу |
| 229 | 12-038 | Выполнить ремонт дороги по адресам: между домами по ул. Объединения, 19, 23; ул. Богдана Хмельницкого, 38, 44, 46, 48, 57/1; 1-й Краснодонский пер., 4; ул. Учительская, 39; ул. Новая Заря, 47; ул. Богдана Хмельницкого, 29/2 (между домами по ул. Богдана Хмельницкого, 29/1 и 29) | Текущий ремонт внутриквартальных территорий: проезд между домами по ул. Объединения, 19, 23 (120 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 38 (2904 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 44 (728 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 46 (812 кв. м), ул. Богдана Хмельницкого, 48 (819 кв. м), 1-й Краснодонский пер., 4 (1114 кв. м), ул. Новая Заря, 47 (150 кв. м), проезд к ул. Богдана Хмельницкого, 29/2 (между домами по ул. Богдана Хмельницкого, 29/1 и 29) (120 кв. м) | 7151,0 | 3929,0 | 5295,4 | 2017, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4600,5 кв. м) по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 44, 46, 48, 57/1, ул. Учительская, 39, 1-й Краснодонский пер. 4 |
|  |  |  | Текущий ремонт внутриквартальных территорий: ул. Богдана Хмельницкого, 57/1 (510 кв. м), ул. Учительская, 39 (350 кв. м) |  | 1032,0 |  | 2017 | ДЭЖКХ |  |
| 230 | 12-039 | Снос аварийных деревьев по: ул. Объединения, 19/1, 11; ул. Богдана Хмельницкого, 61/1, 61, 59, 54, 44, 38, 30, 26, 26/1, 24, 4/1, 14, 11/1, 11/2, 8/3, 6/1, 2/2; ул. Народная, 5/1, 9/1, 12/1, 14/1, 16/1, 27/1, 32, 32/1, 34, 36; ул. 25 лет Октября, 25/1; ул. Учительская, 37, 50, 52; ул. Новая Заря, 43, 49 | Снос и обрезка аварийных деревьев после проведения обследования | 600,0 | 200,0 | 631,0 | 2016 - 2018 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев ул. Б. Хмельницкого, 24, 11/1, 11/2, 44, ул. Народная, 5/1, 9/1, 32, 32/1, 34, 36, ул. Учительская, 37, по ул. Объединения, 19/1, 11 |
| 231 | 12-042 | Установить стационарное освещение к дому по ул. Народная, 14/1 (между домами по ул. Народная, 14, 16) | Организация освещения | 300,0 | 300,0 | 79,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 232 | 12-046 | Провести ремонт фасада и кровли здания МБОУ Лицей N 126 по ул. Народной, 37, и здания мастерских с заменой окон; замена электропроводки в здании лицея | Ремонт фасада здания (площадь 3500 кв. м) | 9200,0 | - | 1910,0 | 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт кровли здания |
|  |  |  | Ремонт кровли здания |  | 3000,0 |  | 2017 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт фасада здания мастерских (площадь фасада 277,5 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Замена окон в здании мастерских (24 шт.) |  | - |  | 2018 | ДО |  |
|  |  |  | Замена электропроводки в здании лицея и мастерских |  | - |  | 2020 | ДО |  |
| 233 | 12-050 | В МКДОУ д/с N 20 "Сказка" по ул. Александра Невского, 1, выполнить капитальный ремонт кровли; установить прогулочные веранды; выполнить ремонт ограждения территории; ремонт канализации; ремонт асфальтового покрытия территории | Ремонт кровли | 3850,0 | 2500,0 | 296,0 | 2017 | ДО | Выполнен частично в 2017 году. Установлены теневые навесы и произведен ремонт ограждения территории детского сада. Работы по ремонту кровли будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Установка 2-х теневых навесов |  | 300,0 |  | 2017 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт ограждения территории |  | 100,0 |  | 2017 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт сети канализации от здания по ул. Александра Невского, 1, до колодца |  | - |  | 2018 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт отмостки (130 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия (400 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДО |  |
| 234 | 12-057 | В МКДОУ д/с N 388 по ул. Макаренко, 8, установить пластиковые окна; выполнить ремонт системы отопления; ремонт пищеблока; ремонт отмостки и асфальтового покрытия | Установка пластиковых окон (15 шт.) | 6850,0 | - | 1561,4 | 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 33 оконных блока |
|  |  |  | Ремонт системы отопления |  | 500,0 |  | 2017 | ДО |  |
|  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт пищеблока |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт пищеблока |  | - |  | 2020 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт отмостки здания (450 кв. м) |  | - |  | 2018 | ДО |  |
|  |  |  | Частичный ремонт асфальтового покрытия (665 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДО |  |
| 235 | 12-058 | В МБОУ СОШ N 143 по ул. Объединения, 82/2, выполнить ремонт кровли; благоустройство территории; установку пластиковых окон; монтаж системы видеонаблюдения | Ремонт кровли здания | 5500,0 | - | 4355,3 | 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведен ремонт кровли здания, установлены 28 оконных блоков и 5 камер видеонаблюдения |
|  |  |  | Асфальтирование территории (1068 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДО |  |
|  |  |  | Установка пластиковых окон (28 шт.) |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Установка видеонаблюдения |  | 500,0 |  | 2017 | ДО |  |
| 236 | 12-062 | В МКДОУ д/с N 5 по ул. Объединения, 72/1, выполнить установку пластиковых окон; ремонт санузла в группе N 4; ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2; ремонт прачечной с заменой оборудования; асфальтирование территории; ремонт прогулочных веранд | Ремонт санузла в группе N 4 | 4500,0 | - | 200,0 | 2016 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт прогулочных веранд |
|  |  |  | Ремонт прачечной с заменой оборудования |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Частичная установка пластиковых окон (10 шт.) |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт навеса, крыльца у входа в группу N 2 |  | - |  | 2018 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт прогулочных веранд |  | 200,0 |  | 2017 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт отмостки (450 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДО |  |
|  |  |  | Частичное асфальтирование территории (665 кв. м) |  | - |  | 2020 | ДО |  |
| 237 | 12-0039 | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны МБУК ПКиО "Сосновый бор" | Установка парковой мебели, разбивка цветников, формирование цветочных клумб | 500,0 | 100,0 | 315,0 | 2016 - 2020 | ДКСиМП | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству уличного освещения и ландшафтные работы |
| Калининский район, избирательный округ N 13, депутат Дебов Глеб Валерьевич |
| 238 | 13-001 | Ремонт кровли СП "Рассвет" МБОУДОД ЦДТ "Содружество" по адресу: ул. Рассветная, 15 | Ремонт кровли (193,6 кв. м) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт кровли |
| 239 | 13-012 | Ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с N 30 | Ремонт межпанельных швов здания детского сада (108 п. м) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт межпанельных швов здания |
| 240 | 13-021 | Замена окон МКДОУ д/с N 388 | Установка пластиковых окон в здании детского сада (17 оконных блоков) | 2000,0 | 1000,0 | - | 2017, 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 33 оконных блока (финансирование в рамках реализации наказа N 12-057) |
| 241 | 13-025 | Оснастить детские площадки на территории МКДОУ д/с N 496 малыми формами и установить 3 теневых навеса | Установка трех теневых навесов | 600,0 | 450,0 | 450,0 | 2017 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлено 3 теневых навеса |
|  |  |  | Оснащение малыми формами |  | - |  | 2018 | ДО |  |
| 242 | 13-026 | Ремонт ливневой системы МКДОУ д/с N 510 "Калинка" | Ремонт ливневой системы здания детского сада | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт ливневой системы здания |
| 243 | 13-035 | Ремонт асфальтного покрытия МБОУ СОШ N 103 | Ремонт асфальтового покрытия территории школы (100 кв. м) | 500,0 | 500,0 | 495,1 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия территории школы |
| 244 | 13-041 | Ремонт отмостки со стороны теплового узла в МБОУ СОШ N 151 | Частичный ремонт отмостки здания школы (80 кв. м) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт отмостки здания школы |
| 245 | 13-043 | Замена окон в МБОУ СОШ N 151 | Частичная замена оконных блоков (20 оконных блоков) | 1700,0 | 200,0 | 747,7 | 2017 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 27 оконных блоков |
| 246 | 13-045 | Замена окон в МБОУ СОШ N 173 | Замена оконных блоков | 1527,0 | 34,1 | 381,8 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен частично. Установлены 12 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2018 год |
| 247 | 13-046 | Ремонт кровли в МБОУ СОШ N 173 | Ремонт кровли здания школы (400 кв. м) | 1000,0 | 1000,0 | 3670,5 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт кровли здания школы |
| 248 | 13-049 | Отремонтировать кровлю МБОУ СОШ N 184 | Ремонт парапетов здания школы (170 п. м) | 300,0 | 300,0 | 263,8 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт мягкой кровли здания школы |
|  |  |  | Провести обследование состояния кровли, при необходимости выполнить ремонт кровли здания в необходимом объеме. Объем финансирования - согласно проектно-сметной документации |  | - |  | 2017 | ДО |  |
| 249 | 13-060 | Ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3, до ул. Рассветной) | Выполнить ремонт тротуара по ул. Курчатова (от ул. Курчатова, 3, до ул. Рассветной) (1700 кв. м) | 2000,0 | 1000,0 | - | 2017, 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 250 | 13-068 | Выполнить ремонт тротуара от дома N 22 до дома N 26 по ул. Тайгинской | Частичный ремонт тротуара от дома N 22 до дома N 26 по ул. Тайгинской | 250,0 | 250,0 | 303,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту тротуара. Завершение работ по ремонту тротуара запланировано на 2018 год |
| 251 | 13-069 | Выполнить благоустройство территории между домом по ул. Столетова, 23, и МБОУ СОШ N 173 | Выполнить работы по сносу и омолаживающей обрезке деревьев, обрезке поросли, наведению санитарного порядка на территории между домом по ул. Столетова, 23, и МБОУ СОШ N 173 | 250,0 | 100,0 | 36,7 | 2017, 2018 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обрезке поросли деревьев и кустарников, по наведению санитарного порядка и вывозу мусора |
| 252 | 13-072 | Произвести обрезку деревьев, прореживание и очистку территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов N 20 и N 20/1 под ЛЭП | Выполнить работы по обрезке деревьев, вырезке поросли, очистке территории зеленой зоны по ул. Столетова вдоль домов N 20 и N 20/1 под ЛЭП (900 кв. м) | 720,0 | 100,0 | 31,1 | 2016 - 2020 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обрезке деревьев и вырезке поросли |
| 253 | 13-074 | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника", "Торговый центр", "Рассветная", "Курчатова", "Макаренко", "Завод ПО Север", "Магазин Юбилейный", "Школа N 31" | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Магазин Юбилейный" - 1 шт. | 870,0 | - | 1364,3 | 2016 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту остановочной платформы на остановках общественного транспорта "Поликлиника", "Рассветная", "Курчатова", "Макаренко". Продолжение работ будет запланировано на 2018 и 2019 годы |
|  |  |  | Ремонт остановочных платформ на остановках общественного транспорта: "Поликлиника" - 1 шт.; "Торговый центр" - 1 шт.; "Рассветная" - 1 шт.; "Курчатова" - 1 шт.; "Школа N 31" - 1 шт., "Макаренко" - 2 шт. |  | 370,0 |  | 2017 | ДТиДБК |  |
|  |  |  | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Завод ПО Север" - 2 шт. |  | - |  | 2019 | ДТиДБК |  |
|  |  |  | Обустройство заездных карманов на остановке общественного транспорта "Завод ПО Север" |  | 250,0 |  | 2017 | ДТиДБК |  |
| 254 | 13-075 | Произвести перенос остановки общественного транспорта "Завод ПСК" в обоих направлениях от перекрестка на ул. Тайгинская и ул. Богдана Хмельницкого | Обустроить остановку общественного транспорта "Завод ПСК" (с обеих сторон) в соответствии с установленными требованиями | 600,0 | 600,0 | 422,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству заездных карманов, посадочных площадок, установке павильона |
| 255 | 13-085 | Благоустроить территорию остановки общественного транспорта "Ул. Игарская", привести в соответствие нормативам безопасности пешеходный переход | Благоустройство территории остановки общественного транспорта "Ул. Игарская": обустройство заездного кармана, оборудование пешеходного перехода | 270,0 | 200,0 | 316,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству заездного кармана, посадочной площадки, установке павильона, переносу пешеходного перехода |
|  |  |  | Оборудование посадочной платформы |  | 70,0 |  | 2017 | ДТиДБК |  |
| 256 | 13-087 | Ремонт дорог улиц частного сектора пос. Северный: Ставского, Илимская, Полежаева, Ферганская, Целинная, Сухановская, Бунина, Пятигорская, Оптическая от дома N 2 до дома N 24, переулки: 1-й - 6-й Электронные, Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Бобруйский | Выполнить ремонт улиц частного сектора: переулки: 1-й - 6-й Электронные (5100 кв. м), ул. Ставского (1680 кв. м), ул. Илимская (1560 кв. м), ул. Полежаева (2460 кв. м), ул. Ферганская (1620 кв. м), ул. Сухановская (720 кв. м), ул. Бунина (720 кв. м), ул. Пятигорская (2820 кв. м), пер. Новаторский (1260 кв. м), пер. 1-й Новаторский (1400 кв. м), пер. 2-й Фадеева (1260 кв. м), ул. Оптическая от дома N 2 до дома N 24 (1900 кв. м), пер. Бобруйский (1140 кв. м), ул. Целинная (5400 кв. м) | 15000,0 | - | 2881,0 | 2016, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведен ремонт ул. Пятигорская, ул. Полежаева, пер. 2-й Фадеева, пер. Бобруйский |
| 257 | 13-089 | Выполнить ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской, вдоль дома N 2а | Ремонт участка дороги и пешеходного спуска по ул. Саянской вдоль дома N 2а | 300,0 | 300,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 258 | 13-092 | Соединить жилмассив Ключевой и жилой район Пашино транспортным сообщением с 5-м и 6-м микрорайонами | Рассмотреть возможность открытия маршрутов общественного транспорта, соединяющих жилой район Пашино транспортным сообщением с 5-м и 6-м микрорайонами, в том числе через жилмассив Ключевой | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. Жилмассив Ключевой расположен в п. Садовый, относящемся к территории Новосибирского района Новосибирской области. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном сообщении относится к полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области. ДТиДБК разработал схему движения маршрута общественного пассажирского транспорта, соединяющего жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами |
| 259 | 13-096 | Выполнить ремонт тротуаров через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до дома по ул. Макаренко, 27/3; через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до территории между домами по ул. Макаренко, 27/3, и по ул. Макаренко, 31/1 | Провести ремонт тротуаров: через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до дома по ул. Макаренко, 27/3, (80 м), через дворовую площадку от дома по ул. Макаренко, 27/1, до территории между домами по ул. Макаренко, 27/3, и по ул. Макаренко, 31/1 (65 м) | 150,0 | 150,0 | 728,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуаров (486,1 кв. м) |
| 260 | 13-100 | Устройство уличного освещения ул. Объединения и Рекордного пер. на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева | Устройство уличного освещения по ул. Объединения и Рекордного переулка на участке от железнодорожного переезда до ул. Фадеева (1500 м) | 2567,0 | 180,0 | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения |
| 261 | 13-102 | Ремонт въезда от ул. Курчатова во двор дома по ул. Курчатова, 7 | Ремонт въезда от ул. Курчатова во двор дома по ул. Курчатова, 7 (300 кв. м) | 360,0 | 360,0 | 335,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (756,3 кв. м). Устранения замечаний по выполненным работам будут запланированы на 2018 год |
| 262 | 13-105 | Установить спортивные элементы по ул. Рассветная, 2а, 2/2 | Установка спортивных элементов по ул. Рассветная, 2а, 2/2 (тренажеры, 5 шт.) | 350,0 | 350,0 | 299,9 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены спортивные элементы |
| 263 | 13-108 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками, малыми формами, спортивными тренажерами по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, 3/2, 5, ул. Курчатова, 17 (карусель, качели, тренажеры), ул. Рассветная, 1/1 (горка), ул. Рассветная, 6, 10, ул. Тайгинская, 24/1, 24, 26 (спортивная площадка) | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Красных Зорь, 3/1, ул. Красных Зорь, 3/2, ул. Красных Зорь, 5, ул. Рассветная, 1/1 (горка), ул. Рассветная, 6 | 820,0 | - | 346,6 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены детские игровые площадки по ул. Тайгинской, 26, ул. Рассветная, 10, ул. Курчатова, 17 и спортивные элементы по ул. Тайгинской, 24/1, 24. Общая сумма затрат на реализацию наказа 680,0 тыс. рублей |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Рассветная, 10, ул. Тайгинская, 26, ул. Курчатова, 17. Установка спортивных элементов по ул. Тайгинская, 24/1, 24 |  | 410,0 |  | 2017 | Администрация Калининского района |  |
| 264 | 13-112 | Обустройство тротуара от ул. Рассветная, 14, вдоль МБОУ СОШ N 105 | Обустройство тротуара от ул. Рассветная, 14, вдоль МБОУ СОШ N 105 (60 кв. м) | 60,0 | 60,0 | 3325,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2817,8 кв. м) |
| 265 | 13-120 | Установить скамейки и урны в сквере по ул. Рассветной в микрорайоне Снегири | Установка скамеек и урн | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены скамейки и урны |
| 266 | 13-124 | Ремонт кабинетов МКУ ЦПВ "Патриот" | Ремонт кабинетов на 1-м этаже | 1000,0 | 200,0 | 912,6 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинетов и лестничных маршей |
|  |  |  | Ремонт кабинетов на 2-м этаже |  | 100,0 |  | 2017 | ДКСиМП |  |
|  |  |  | Ремонт лестничных маршей |  | 400,0 |  | 2017 | ДКСиМП |  |
|  |  |  | Ремонт кабинетов на 3-м этаже |  | 300,0 |  | 2017 | ДКСиМП |  |
| Калининский район, избирательный округ N 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович (Атякшев Игорь Александрович) |
| 267 | 14-008 | Произвести установку опор освещения по ул. Курчатова от пересечения с улицами Рассветная - Красных зорь до автомобильного кольца 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов | Обустройство наружного освещения | 1005,0 | 60,0 | 422,8 | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы |
| 268 | 14-014 | Выполнить реконструкцию лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок по адресам: ул. Кочубея, 1, 5, 9/1, 11; ул. Земнухова, 5/1, 7/1; ул. Рассветная, 5 (от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 11/3); ул. Курчатова, 7/3 (в сторону ул. Курчатова, 7/6) | Выполнить обустройство пандусов по адресам: ул. Кочубея, 1 (5 м); ул. Кочубея, 5 (5 м); ул. Кочубея, 9/1 (5 м); ул. Кочубея, 11 (10 м); ул. Земнухова, 5/1 (5 м); ул. Земнухова, 7/1 (5 м) | 530,0 | 265,0 | 80,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен частично в 2017 году. Разработана проектно-сметная документация |
|  |  |  | Ремонт лестницы от подъезда N 4 дома по ул. Рассветная, 5, к дому по ул. Курчатова, 11/3; ремонт лестницы от дома по ул. Курчатова, 7/3, в направлении к дому по ул. Курчатова, 7/6 |  | - |  | 2018 | ДЭЖКХ |  |
| 269 | 14-017 | Провести ремонт лестницы со строительством пандуса от дома по ул. Курчатова, 7/7, к ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1, 5/1) | Ремонт лестницы со строительством пандуса | 90,0 | 90,0 | 75,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Разработана проектно-сметная документация. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 270 | 14-018 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3, 4, 5, 8, ул. Кочубея, 7, ул. Курчатова, 3, 7/6, 7/7 | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 3 (1254 кв. м), ул. Земнухова, 4 (1632 кв. м), ул. Земнухова, 5 (543 кв. м) | 10200,0 | - | 5115,8 | 2016, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (5100,4 кв. м) по адресам: ул. Земнухова, 5, 8, ул. Кочубея, 7, ул. Курчатова, 7/6, 7/7 |
|  |  |  | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Земнухова, 8 (1235 кв. м), ул. Кочубея, 7 (проезд - 714 кв. м и тротуар до ул. Кочубея - 450 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДЭЖКХ |  |
|  |  |  | Благоустройство внутриквартальных территорий по адресам: ул. Курчатова, 3 (2275 кв. м), ул. Курчатова, 7/6 (420 кв. м), ул. Курчатова, 7/7 (400 кв. м) |  | - |  | 2016, 2020 | ДЭЖКХ |  |
| 271 | 14-020 | Выполнить строительство пешеходного тротуара (с установкой бордюра) от здания N 8 по ул. Тюленина до торгового центра "Смак" (ул. Тюленина, 4) | Строительство пешеходного тротуара | 720,0 | 720,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 272 | 14-022 | Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 37; ул. Свечникова, 9; ул. Тюленина, 1/2, 15; ул. Земнухова, 6, 7, 7/1, 8, 11; ул. Родники, 1, 6/1, 10; ул. Краузе, 13 | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Тюленина, 1/2, ул. Тюленина, 15, ул. Земнухова, 6 | 2400,0 | - | 336,1 | 2016 | Администрация Калининского района | Выполнен в части 2017 года. Установлены детские игровые площадки по адресам: ул. Курчатова, 3, 3/2, ул. Земнухова, 7 |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 3, ул. Курчатова, 3/2, ул. Земнухова, 7 |  | 450,0 |  | 2017 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 7/6, ул. Курчатова, 11/4, ул. Свечникова, 9 |  | - |  | 2018 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Земнухова, 7/1, 11, ул. Курчатова, 3/3 |  | - |  | 2019 | Администрация Калининского района |  |
|  |  |  | Установка детских городков и спортивных элементов по адресам: ул. Курчатова, 37, ул. Родники, 1, ул. Родники, 6/1, ул. Родники, 10, ул. Краузе, 13, ул. Земнухова, 8 |  | - |  | 2020 | Администрация Калининского района |  |
| 273 | 14-029 | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по адресам: по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова") до дома по ул. Курчатова, 13; от ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта "Торговый центр" (ул. Рассветная) | Ремонт пешеходного тротуара от ГБУЗ НСО Городская поликлиника N 29 (ул. Рассветная, 1) до остановки общественного транспорта "Торговый центр" (ул. Рассветная) (150 кв. м), от ул. Курчатова, 13, до остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова". Ремонт пешеходного тротуара по ул. Курчатова (от остановки общественного транспорта "Ул. Курчатова") до дома по ул. Курчатова, 13 (990 кв. м) | 1330,0 | 1330,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 274 | 14-033 | Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта "Детский сад" по ул. Земнухова; остановка общественного транспорта "Земнухова" по ул. Земнухова (со стороны ул. Земнухова, 4); остановка общественного транспорта "Свечникова" по ул. Свечникова (со стороны ул. Тюленина, 14) | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Свечникова" | 860,0 | 70,0 | 70,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обустройству посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Свечникова" |
|  |  |  | Обустройство посадочных платформ (2 шт.) на остановке общественного транспорта "Детский сад" (обе стороны) |  | - |  | 2019 | ДТиДБК |  |
|  |  |  | Обустройство посадочной платформы на остановке общественного транспорта "Земнухова" |  | - |  | 2019 | ДТиДБК |  |
|  |  |  | Установка автопавильонов на остановках общественного транспорта "Свечникова" (1 шт.), "Детский сад" (2 шт.) |  | - |  | 2018 | ДТиДБК |  |
| 275 | 14-034 | Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним с установкой дорожных знаков по адресам: по ул. Кочубея в месте начала тротуара через лог, между микрорайонами Родники и Снегири (ул. Кочубея, 4); по ул. Мясниковой, на автомобильном кольце 4-го - 5-го - 6-го микрорайонов (у АГЗС) | Обустройство пешеходных переходов с установкой дорожных знаков "Пешеходный переход" и с благоустройством подходов к ним: по ул. Кочубея, 4, к. 3, по ул. Мясниковой в районе кольцевой развязки | 40,0 | 40,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 276 | 14-035 | Обустройство остановок общественного транспорта, установка остановочных павильонов: остановка общественного транспорта "Краузе" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Магазин Радуга" по ул. Краузе; остановка общественного транспорта "Жилмассив Родники" по ул. Краузе | Установка автопавильонов (3 шт.) на остановках общественного транспорта: "Краузе" - "Жилмассив Родники" - "Магазин Радуга" | 320,0 | 160,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 277 | 14-046 | Провести ремонт прилегающей к МБОУ СОШ N 207 территории, ступеней, ведущих к крыльцу, и подпорной стены | Ремонт части ступеней на территории школы | 100,0 | - | - | 2016, 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 278 | 14-050 | Выполнить ремонт межпанельных швов с покраской фасада в МБОУ СОШ N 207 | Ремонт межпанельных швов (300 п. м) | 400,0 | - | 100,0 | 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по ремонту межпанельных швов |
| 279 | 14-060 | Выполнить замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ СОШ N 8 | Замена оконных блоков (200 кв. м - 20 оконных блоков) | 1655,0 | 700,0 | 2408,5 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен частично. Установлены 43 оконных блока. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 280 | 14-072 | Приобретение оборудования для детей с ограниченными возможностями в МКДОУ д/с N 3 "Радуга детства" | Приобретение оборудования для группы детей с ограниченными возможностями | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Приобретено оборудование для группы детей с ограниченными возможностями |
| 281 | 14-074 | Выполнить полную замену деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Установка пластиковых окон (118 кв. м - 42 оконных блока) | 1000,0 | 500,0 | 1127,5 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлен 51 оконный блок |
| 282 | 14-075 | Провести установку детских игровых малых форм на территории МКДОУ д/с N 36 "Поиск" | Установка малых игровых форм | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 2017, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены малые игровые формы |
| 283 | 14-083 | Провести установку кранов на стояках для перекрытия подачи воды в МКДОУ д/с N 14 | Установка кранов на стояках для перекрытия подачи воды | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены краны на стояках для перекрытия подачи воды |
| 284 | 14-085 | Выполнить ремонт пищеблока и прачечной МКДОУ д/с N 122 | Ремонт системы вентиляции и помещений прачечной детского сада | 1500,0 | 400,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Ремонт системы вентиляции и помещений в пищеблоке детского сада |  | 1100,0 |  | 2017 | ДО |  |
| 285 | 14-086 | Провести ремонт вентиляции МКДОУ д/с N 122 | Ремонт системы вентиляции в пищеблоке детского сада | 300,0 | 300,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 286 | 14-090 | Выполнить строительство санузла для инвалидов на первом этаже МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Ремонт и обустройство санузла на 1-м этаже для инвалидов-колясочников | 300,0 | 300,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 287 | 14-091 | Выполнить полную замену окон на пластиковые в большом борцовском зале МБОУ ДОД ДООФСЦ "Лидер" (ул. Курчатова, 3/4) | Установка 12 пластиковых окон в зале борьбы N 1 (38 кв. м) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 12 оконных блоков |
| Калининский район, избирательный округ N 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 288 | 15-007 | Положить прорезиненное покрытие под новым детским комплексом в сквере "Пашинский" (ул. Новоуральская, 21) | Обустроить прорезиненное покрытие под детским комплексом в сквере "Пашинский" по ул. Новоуральская, 21 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлено прорезиненное покрытие под детским комплексом |
| 289 | 15-010 | Отремонтировать кровлю на складах МКДОУ д/с N 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а) | Ремонт кровли складов МКДОУ д/с N 249: ул. Солидарности, 81а (площадь кровли - 127,5 кв. м); ул. Солидарности, 71а (площадь кровли - 70,0 кв. м) | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт кровли складов |
| 290 | 15-015 | Выполнить частичную замену оконных блоков, ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, ремонт отмостки здания МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | Ремонт отмостки в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 | 2200,0 | - | 751,1 | 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлен 31 оконный блок |
|  |  |  | Выполнить частичную замену оконных блоков в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 |  | 1000,0 |  | 2017 | ДО |  |
|  |  |  | Выполнить ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании МКДОУ д/с N 353 по ул. Новоуральской, 27/3 |  | - |  | 2018 | ДО |  |
| 291 | 15-019 | Выполнить частичную замену оконных блоков, выполнить ремонт крыльца, ремонт 3-х туалетных комнат, ремонт отмостки в здании МБОУ СОШ N 46 по ул. Магистральной, 16 | Ремонт отмостки | 3300,0 | 700,0 | 518,0 | 2017 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт отмостки здания школы |
|  |  |  | Частичная замена оконных блоков |  | - |  | 2018 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт 3-х туалетных комнат |  | - |  | 2018 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт крыльца |  | - |  | 2019 | ДО |  |
| 292 | 15-020 | Сделать капитальный ремонт кровли на зданиях подразделений МБУДО "ЦВР "Пашинский": "Парус" (ул. Флотская, 8), "Зал бокса" (ул. Магистральная, 51б), "Спортивное" (ул. Новоуральская, 15/5) | Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Магистральная, 51б (площадь кровли 401 кв. м) | 7200,0 | - | 305,7 | 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт кровли здания |
|  |  |  | Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Новоуральская, 15/5 (площадь кровли 855 кв. м) |  | - |  | 2019 | ДО |  |
|  |  |  | Ремонт кровли здания подразделения МБУДО "ЦВР "Пашинский" по адресу: ул. Флотская, 8 (площадь кровли 458 кв. м) |  | 900,0 |  | 2017 | ДО |  |
| 293 | 15-022 | Заменить окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 383 | Замена оконных боков (71 шт.) в здании МКДОУ д/с N 383 | 1800,0 | 800,0 | 867,7 | 2017, 2018, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлен 21 оконный блок |
| 294 | 15-024 | Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с N 229 (ул. Новоуральская, 4а) | Замена оконных блоков в 4-х группах (10 шт.) в здании МКДОУ д/с N 229 по ул. Новоуральской, 4а | 800,0 | 180,0 | 136,6 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 9 оконных блоков |
| 295 | 15-029 | Сделать тротуар на территории МБОУ СОШ N 34 со стороны ул. Новоуральской, 19, и со стороны ул. Новоуральская, 9 | Устройство тротуаров на территории МБОУ СОШ N 34 по ул. Новоуральской, 19 (протяженность 159 м, ширина 1,5 м, общая площадь 238,5 кв. м) | 400,0 | 400,0 | 339,8 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведено обустройство тротуаров на территории школы |
| 296 | 15-047 | Установка остановочного павильона и дорожного знака "Остановка общественного транспорта" на конечной остановке общественного транспорта "Отделение связи N 13" | Выполнить работы по обустройству остановки общественного транспорта "Отделение связи N 13": обустройство посадочной площадки; установка автопавильона; установка дорожных знаков | 400,0 | 400,0 | 317,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству заездного кармана, посадочной площадки, установке павильонов и дорожных знаков "Место остановки автобуса" |
| 297 | 15-048 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Геннадия Заволокина (Кудрина)" | Обустроить остановку общественного транспорта | 500,0 | 500,0 | 315,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству заездных карманов, посадочных площадок и установке павильонов |
| 298 | 15-056 | Организовать пешеходный переход на 1-м Магистральном переулке, через дорогу по ул. Магистральная | Организовать пешеходный переход через дорогу по ул. Магистральной в районе 1-го Магистрального переулка | 10,0 | 6,3 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 299 | 15-058 | Организовать новый маршрут общественного транспорта сообщением с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном "Стрижи" и жилым районом Пашино | Рассмотреть возможность и целесообразность организации маршрутов общественного пассажирского транспорта, соединяющих жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном "Стрижи" | - | - | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. ДТиДБК разработал схему движения маршрута общественного пассажирского транспорта, соединяющего жилой район Пашино с 5-м, 6-м микрорайонами, микрорайоном "Стрижи". Осуществление регулярных пассажирских перевозок будет запланировано в 2018 году |
| 300 | 15-066 | Отремонтировать дорогу по ул. Селенгинской | Отремонтировать дорогу по ул. Селенгинской (3780 кв. м) | 3000,0 | 3000,0 | 2406,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Селенгинской |
| 301 | 15-092 | Сделать освещение по улицам: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохвостова, Дергунова, Геннадия Заволокина, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | Проектирование и обустройство наружного освещения улиц: ул. Ратная протяженностью 350 м; ул. Шелохвостова протяженностью 300 м; ул. Кудрина протяженностью 200 м; ул. Бориса Полевого протяженностью 120 м; ул. Геннадия Заволокина протяженностью 220 м; ул. Николая Захарова протяженностью 400 м; ул. Сидорова протяженностью 450 м; участок ул. Магистральная (въезд в жилой район Пашино) протяженностью 400 м; ул. Дергунова протяженностью 300 м; от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова | 1751,0 | 10,0 | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения |
| 302 | 15-098 | Выполнить ремонт проезда от ул. Новоуральская, 31а, до ул. Новоуральская, 33а | Выполнить текущий ремонт проезда от ул. Новоуральская, 31а, до ул. Новоуральская, 33а | 100,0 | 100,0 | 90,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведен ремонт внутриквартального проезда (128,7 кв. м) |
| 303 | 15-103 | Благоустроить внутриквартальные и придомовые территории в микрорайоне "Гвардейский" | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов: по ул. Солидарности, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по ул. Солидарности, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1, ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 81, 103а (35302,0 кв. м) | 80439,0 | 5550,0 | 21987,8 | 2016 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (16775,3 кв. м) по адресам: ул. Солидарности, 57, 59, 61, 61а, 71,79, 81, 93а, 95а, 97а, 98, ул. Лейтенанта Амосова, 69, 73, 77 |
| 304 | 15-106 | Заасфальтировать дорогу между домами, расположенными по адресам: ул. Магистральная, 51 (1-й подъезд), и ул. Магистральная, 53, к АЗС "Красный Яр", расположенной по адресу: ул. Магистральная, 52 | Заасфальтировать дорогу между домами по ул. Магистральная, 51 (1-й подъезд), и ул. Магистральная, 53 | 250,0 | 250,0 | 279,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведен ремонт внутриквартального проезда (242,0 кв. м) |
| 305 | 15-109 | Установить детский городок по ул. Новоуральская, 19/7, и по ул. Новоуральская, 19/9 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 19/7, и по ул. Новоуральская, 19/9 | 200,0 | 200,0 | 184,7 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 306 | 15-111 | Дооборудовать детский городок по ул. Флотская, 19 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Флотская, 19 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 307 | 15-112 | Дооборудовать детскую площадку, расположенную между домами по ул. Новоуральская, 33а, 31а | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 33а, и по ул. Новоуральская, 31а | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 308 | 15-113 | Установить игровые формы для маленьких детей на детских площадках у домов по ул. Новоуральская, 13, 13/1, 13/2, 13/3 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Новоуральская, 13, 13/1, 13/2, 13/3 | 120,0 | 120,0 | 96,2 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы |
| 309 | 15-119 | Установить детский городок между домами по ул. Флотская, 9, и по ул. Флотская, 10 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Флотская, 9, и по ул. Флотская, 10 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 310 | 15-120 | Дооборудовать детскую площадку по адресам: ул. Чекалина, 17, 19 | Установка игровых и спортивных элементов по ул. Чекалина, 17, 19 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены детские игровые и спортивные элементы |
| 311 | 15-122 | Установить детский городок по ул. Объединения, 31/1 | Установка детского городка и спортивных элементов по ул. Объединения, 31/1 | 150,0 | 150,0 | 140,4 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 312 | 15-123 | Установить детский городок по ул. Солидарности, 84 и 86 | Установка игрового и спортивного оборудования | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены детские игровые и спортивные элементы |
| 313 | 15-125 | Установить детский городок по ул. Солидарности, 77/1 и 79/1 | Установка детского городка и спортивных элементов | 250,0 | 100,0 | 90,0 | 2016, 2017 | Администрация Калининского района | Выполнен. Установлены детские игровые и спортивные элементы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 240 тыс. рублей |
| 314 | 15-134 | Установить уличные тренажеры у структурного подразделения "Зал бокса" МБУДО "ЦВР "Пашинский" (ул. Магистральная, 51б) | Установка уличных тренажеров у структурного подразделения "Зал бокса" МБУДО "ЦВР "Пашинский" по ул. Магистральная, 51б | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены уличные тренажеры |
| 315 | 15-136 | Выполнить освещение центральной площади микрорайона "Гвардейский" | Обустройство освещения центральной площади микрорайона "Гвардейский" при условии передачи земельных участков и сетей наружного освещения из федеральной собственности в муниципальную собственность | 2822,0 | 2822,0 | 426,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 316 | 15-0001 | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона "Клюквенный" из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона "Клюквенный" из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | - | 2016 - 2020 | ДЗиИО | Выполнен в части 2017 года. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2017 N 3786 "О включении в состав муниципальной казны города Новосибирска имущества, передаваемого из федеральной собственности", осуществлена передача земельных участков и автодороги из федеральной собственности в муниципальную |
| 317 | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий. Строительство за счет привлеченных средств | - | - | - | 2016 - 2020 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2017 года. Строительство водовода верхней зоны в Калининском районе включено в перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
| 318 | 15-0049 | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта "Деревообрабатывающий комбинат") | Восстановление освещения | 1774,0 | 1774,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 319 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го - 11-го Магистральных | Благоустройство улиц частного сектора по ул. Селенгинской, переулков Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного | 4500,0 | 4500,0 | 3356,7 | 2017 | ДТиДБК, Администрация Калининского района | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Селенгинской, переулков Великолукского и Придорожного |
| 320 | 372 | Освещение улиц частного сектора: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулков: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й - 11-й Магистральные | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: Солидарности, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Хуторской; переулка Подлесного | 3774,0 | 3774,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК, Администрация Калининского района | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| Кировский район, избирательный округ N 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |
| 321 | 16-002 | Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бетонная, 37, ул. Мира, 52 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 322 | 16-007 | Установить детскую игровую площадку во дворе домов по ул. Бетонная, 17а, 21, 23 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 323 | 16-020 | Провести асфальтирование дороги по ул. 2-я Бурденко, от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Асфальтирование дороги | 800,0 | 800,0 | 995,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. 2-я Бурденко |
| 324 | 16-021 | Провести асфальтирование дороги по ул. 2-я Ольховская от ул. Бурденко до ул. Бебеля | Асфальтирование дороги | 600,0 | 600,0 | 1194,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. 2-я Ольховская |
| 325 | 16-025 | Провести комплексное асфальтирование дворовой территории с выездами из двора на ул. Бурденко и ул. Мира: ул. Бурденко, 12, 14, 14а, 16; ул. Мира, 17, 19, 21; 2-й пер. Мира, 4 | Внутриквартальное благоустройство | 1200,0 | 1200,0 | 2140,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1529,1 кв. м) |
| 326 | 16-027 | Провести асфальтирование дороги по ул. Беловежская, от пл. Сибиряков-Гвардейцев до остановки общественного транспорта "Вторчермет" | Капитальный ремонт дороги | 5500,0 | 4975,0 | 4975,0 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ул. Беловежская |
| 327 | 16-031 | Построить пешеходный тротуар от ул. Бебеля до остановки общественного транспорта "Лыжная база" по ул. Ватутина | Строительство пешеходного тротуара | 500,0 | 500,0 | 376,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 328 | 16-033 | Провести капитальный ремонт внутриквартальных проездов с обустройством тротуаров и парковочных карманов по адресам: от дома N 21 по ул. Мира к дому N 12 по ул. Бурденко, от дома N 14а по ул. Бурденко к дому N 4 по 2-му пер. Мира | Внутриквартальное благоустройство | 600,0 | 600,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 16-025) |
| 329 | 16-040 | Выполнить строительство парковочных карманов возле МБОУ СОШ N 91 по ул. 2-я Бурденко | Строительство парковочных карманов (200 кв. м) | 700,0 | 700,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 330 | 16-048 | Выполнить снос 60-ти деревьев, 30-ти кустарников с территории общего пользования возле ограждения МБОУ СОШ N 91 по ул. Бурденко, 55 | Снос аварийных деревьев | 400,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 331 | 16-049 | Выполнить снос 3-х деревьев на придомовой территории и 10-ти деревьев и 15-ти кустарников на территории общего пользования за домами N 15, N 21 и N 23 по ул. Бетонная | Снос аварийных деревьев | 75,0 | 75,0 | 37,7 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 332 | 16-051 | Выполнить снос 14-ти деревьев на территории домов N 5 по ул. Бетонная и N 12 по ул. Мира | Снос аварийных деревьев | 77,5 | 77,5 | 31,2 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 333 | 16-052 | Выполнить омолаживающую обрезку 2-х деревьев на территории общего пользования, за домом N 16 по ул. Бурденко | Омолаживающая обрезка | 12,0 | 12,0 | 5,8 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 334 | 16-053 | Выполнить снос аварийного дерева на территории общего пользования, на пересечении ул. Бурденко и пер. 1-й Мира, со стороны дома N 11 по ул. Бурденко | Снос аварийных деревьев | 6,0 | 6,0 | 2,9 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 335 | 16-056 | Провести засыпку погребов, оставшихся после сноса гаражей по ул. 2-я Бурденко, вдоль забора МБОУ СОШ N 91 | Засыпка погребов | 250,0 | - | - | 2018 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по засыпке погребов |
| 336 | 16-064 | Заменить светофор на перекрестке ул. Сибиряков-Гвардейцев, от дома N 48 и у МБОУ СОШ N 47 по ул. Мира. Увеличить интервал времени для пешеходов, установить временной таймер | Установка светофора | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по реконструкции светофорного объекта с полной заменой аппаратуры и переносом стойки. Увеличен интервал времени для движения пешеходов, установлен временной таймер |
| 337 | 16-065 | Перенести светофор, установленный на пересечении ул. Мира, 1, и 1-го пер. Мира, на противоположную сторону перекрестка, к дому N 3 по ул. Мира | Перенос светофора | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Светофорный объект, находящийся на пересечении ул. Мира и 1-го пер. Мира, в районе дома N 1, перенесен к дому N 3 по ул. Мира |
| 338 | 16-069 | Выполнить ремонт дорог по ул. Ольховская, пер. 3-й Мира, пер. 5-й Мира, ул. 6-я Ольховская с устройством покрытия из органоминеральной смеси | Ремонт дорог ЩПС | 4000,0 | 2000,0 | 1930,6 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт по ул. Ольховская |
| 339 | 16-080 | Выполнить снос и обрезку аварийных деревьев на территории общего пользования: 1 дерево у дома N 1 по ул. 5-я Ольховская, снос 7 деревьев у домов N 3 и N 5 по ул. Декадная, обрезку 7-ми деревьев у дома N 7 по ул. Бурденко | Снос и обрезка аварийных деревьев | 84,0 | 84,0 | 43,5 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев |
| 340 | 16-081 | Выполнить снос 7-ми деревьев на придомовой территории возле домов NN 17/1 - 19 по ул. Бурденко | Снос и обрезка аварийных деревьев | 40,0 | 40,0 | 40,5 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев |
| 341 | 16-082 | Выполнить на территории общего пользования: обрезку 30-ти тополей на участке от дома N 31 до дома N 39а по ул. Ольховская, снос 6-ти тополей возле дома N 1 по ул. Ильменская | Снос и обрезка аварийных деревьев | 200,0 | - | 100,0 | 2018 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев |
| 342 | 16-091 | Ремонт асфальтового покрытия дороги вдоль дома по адресу: 1-й Чукотский переулок, 8, с западной стороны дома, с обустройством водоотводных канав | Ремонт асфальтового покрытия дороги | 500,0 | 500,0 | 990,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия |
| 343 | 16-092 | Выполнить ремонт дороги от ул. Беловежская до 4-го Черкасского переулка с устройством покрытия из органоминеральной смеси | Ремонт дороги ЩПС | 390,0 | 390,0 | 623,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт дороги от ул. Беловежская до 4-го Черкасского переулка |
| 344 | 16-105 | Установить ограждение по периметру кровли здания МКДОУ д/с N 317 | Установка ограждения на кровле | 100,0 | 100,0 | 212,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлено ограждение на кровле здания |
| 345 | 16-108 | Установить видеонаблюдение по периметру МКДОУ д/с N 317 | Установка видеонаблюдения | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлено видеонаблюдение по периметру здания |
| 346 | 16-118 | Заменить электрощитовую на соответствующую современным требованиям пожарной безопасности в МКДОУ д/с N 317 | Замена электрощитовой | 300,0 | 300,0 | 795,8 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по замене электрощитовой. Общая сумма затрат на реализацию наказа 795,8 тыс. рублей |
| 347 | 16-130 | Благоустройство пешеходной дороги от арки по ул. Вертковская, 19, 21, до ул. Вертковская, 23/1 | Ремонт пешеходных дорожек | 60,0 | - | 70,9 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (45,0 кв. м) |
| 348 | 16-138 | Построить парковочные карманы вдоль ул. Вертковская, напротив ГБУЗ НСО Детская городская клиническая больница N 1 | Строительство парковочных карманов | 750,0 | 750,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 349 | 16-147 | Строительство пешеходного тротуара между зданиями NN 14 и 16 по ул. Вертковская | Строительство пешеходного тротуара | 75,0 | - | 79,5 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (50,1 кв. м) |
| 350 | 16-153 | Организовать парковочные места во дворе дома N 40 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Строительство парковочных карманов | 450,0 | - | 368,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по обустройству парковочных карманов (302,1 кв. м) |
| 351 | 16-181 | Заменить теплозадвижки в камере N 825 по ул. Тульская, 232 - 234 | Замена задвижек | 500,0 | 500,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. АО "СИБЭКО" произведены работы по замене задвижек в ТК-825 |
| 352 | 16-190 | Выполнить снос аварийного дерева со стороны проезжей части ул. Петухова, возле дома N 1 по ул. Палласа | Снос аварийных деревьев | 10,0 | 10,0 | 2,9 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 353 | 16-196 | Выполнить омолаживающую обрезку 1-го дерева возле дома N 17 по ул. Палласа | Омолаживающая обрезка | 5,5 | 5,5 | 2,9 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 354 | 16-200 | Провести ремонтные работы на хоккейной коробке по ул. Палласа, 39: нарастить высоту сетки со стороны ул. Палласа, 33, и установить трибуны для "стоящих на ногах" зрителей | Ремонт хоккейной коробки | 375,0 | 300,0 | 210,0 | 2016, 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по установке металлических опор и текстильной сетки, установлена трибуна. Общая сумма затрат на реализацию наказа 281,6 тыс. рублей |
| 355 | 16-201 | Выполнить снос 4-х деревьев по ул. Паласа, 2/2, снос 10-ти кустарников по ул. Палласа, 33 | Снос аварийных деревьев | 30,0 | 30,0 | 11,6 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 356 | 16-202 | Организовать парковку за домом N 33 по ул. Палласа | Строительство парковочного кармана | 375,0 | 375,0 | 314,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковочных карманов (275,0 кв. м) |
| 357 | 16-205 | Спил деревьев (две березы) у дома N 5/2 по ул. Палласа | Снос аварийных деревьев | 12,0 | 12,0 | 5,8 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 358 | 16-207 | Выполнить санитарную обрезку 3-х берез по ул. Палласа, 5, и санитарную обрезку одной березы по ул. Палласа, 5/1 | Санитарная обрезка деревьев | 23,0 | 23,0 | 11,6 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 359 | 16-225 | Восстановление асфальтового покрытия вдоль торцевой части домов NN 14/2, 12/1 12/2, 10/1, 10/2, а также домов NN 14, 16, 18 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, вдоль аллеи Сибиряков-Гвардейцев | Внутриквартальное благоустройство | 1350,0 | - | 1057,1 | 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (940,0 кв. м) |
| Кировский район, Ленинский район, избирательный округ N 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| Кировский район |
| 360 | 17-001 | Провести ремонт кровли и стропильной системы входной группы (крыльцо) административного здания МКУК ПКиО "Бугринская роща" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39 | Ремонт кровли и стропильной системы входной группы (крыльцо) административного здания МКУК ПКиО "Бугринская роща" по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 39 | 200,0 | 200,0 | 253,3 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по замене кровли, частичный ремонт стропильной системы, чердачного перекрытия |
| 361 | 17-003 | Выполнить строительство тротуара от дома N 3/1 по пер. Оловозаводской до существующего тротуара, ведущего к пешеходному мосту через магистральную дорогу к Бугринскому мосту | Строительство тротуара от дома N 3/1 по пер. Оловозаводской до существующего тротуара, ведущего к пешеходному мосту через магистральную дорогу к Бугринскому мосту | 330,0 | 330,0 | 207,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 362 | 17-006 | Установка детской многофункциональной игровой площадки, ориентированной на различные возрастные категории, по адресу: ул. Урманова, 16 | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 363 | 17-011 | Теплоизоляция крыши хозяйственного корпуса (столовая, спортивный зал, переход) МБОУ СОШ N 170 (ул. Новогодняя, 14/1) | Теплоизоляция крыши хозяйственного корпуса (столовая, спортивный зал, переход) | 1000,0 | 1000,0 | 2218,1 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту крыши хозяйственного корпуса школы |
| 364 | 17-013 | Выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части ул. Акмолинская, на участке от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток, с устройством водоотведения | Устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части ул. Акмолинская, на участке от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток, с устройством водоотведения | 600,0 | 600,0 | 623,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт участка ул. Акмолинская, от ул. Лыщинского до ул. Красный Восток |
| 365 | 17-014 | Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и лотков водоотведения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный | Выполнить ремонт дорог сектора индивидуальной жилой застройки с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и лотков водоотведения по ул. Красный Восток, ул. Магнитогорская, ул. Сочинская, ул. Тракторная, ул. Западная и пер. Ремесленный | 10600,0 | 4826,5 | 4826,5 | 2016, 2017, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт по ул. Тракторная, ул. Магнитогорская |
| 366 | 17-020 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси на пер. Учительский | Ремонт дороги с устройством покрытия из ЩПС на пер. Учительский | 150,0 | 150,0 | 485,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт пер. Учительский |
| 367 | 17-022 | Выполнить ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Тульская, на участке от ул. Тульская, 152, до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Тульская, на участке от ул. Тульская, 152, до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 800,0 | 800,0 | 633,6 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Тульская, на участке от ул. Тульская, 152, до дамбы Тульского моста по ул. Сибиряков-Гвардейцев |
| 368 | 17-027 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Ватутина, 43 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | 1200,0 | 1035,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (867,0 кв. м) |
| 369 | 17-032 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Ватутина, 77 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | 1200,0 | 821,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (746,0 кв. м) |
| 370 | 17-038 | Реконструкция объекта "Автодорожный перекресток" по ул. Немировича-Данченко - ул. Таймырская, на участке, примыкающем к дому по адресу: ул. Немировича-Данченко, 120/4: расширить проезд на пять метров в сторону спуска на ул. Тульская | Реконструкция объекта "Автодорожный перекресток", расширение проезда | 3000,0 | - | - | 2020 <*> | ДТиДБК | Выполнен <1>. Работы выполнены в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |
| 371 | 17-039 | Выполнить от дома по ул. Немировича-Данченко, 120/4 (с четной стороны), строительство подхода к пешеходному переходу через проезжую часть по ул. Немировича-Данченко | Строительство подхода к пешеходному переходу | 600,0 | - | - | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Работы выполнены в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |
| 372 | 17-043 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, обустроить парковочные зоны, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки, оборудовать водоотвод по адресу: ул. Новогодняя, 34/1 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1271,0 | 106,6 | - | 2016, 2017 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы по оборудованию водоотвода не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 373 | 17-044 | Обустройство придомовой территории дома N 40 по ул. Новогодняя малыми игровыми формами для детей | Установка детской многофункциональной площадки, ориентированной на различные возрастные категории | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 374 | 17-049 | Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальной территории: обустройство парковочных зон для автотранспорта жильцов, замена бордюрного камня, формирование пешеходных дорожек по адресу: ул. Новогодняя, 4 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | 1200,0 | 1272,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (940,0 кв. м) |
| 375 | 17-050 | Установка спортивной площадки, включающей в себя элементы для игры в мини-футбол, уличные тренажеры, турники, антитравматичное покрытие, по адресу: ул. Новогодняя, 4 | Установка спортивной площадки | 300,0 | 300,0 | 453,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлены детская и спортивная игровые площадки |
| 376 | 17-054 | Обустройство придомовой территории спортивной площадкой, включающей в себя: турники, лазалки, кольца для стритбола и площадку для игры в волейбол, по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 25 | Установка спортивной площадки | 300,0 | - | 300,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Установлена спортивная игровая площадка |
| 377 | 17-061 | На территории, сопряженной с дворами домов NN 20, 20/1, 32/1, 34/1 по ул. Новогодняя, МКДОУ д/с N 398 (ул. Новогодняя, 34/2), выполнить обустройство мини-сквера: высадить крупномерные деревья, сформировать пешеходные дорожки, организовать цветники, установить детские малые игровые и спортивные формы, скамьи | Строительство мини-сквера, установка детской спортивно-игровой площадки | 8700,0 | 2500,0 | 781,5 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству и озеленению территории. Общая сумма затрат на реализацию наказа 6981,5 тыс. рублей |
| Ленинский район |
| 378 | 17-067 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3000,0 | 3000,0 | 1804,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1239,0 кв. м) |
| 379 | 17-068 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3500,0 | 3500,0 | 1125,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (950,1 кв. м) |
| 380 | 17-069 | Произвести спил аварийных и омолаживающую обрезку старых деревьев, осуществить подсадки молодых деревьев по адресу: ул. Геодезическая, 17 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 147,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 381 | 17-070 | Дооснастить дворовое пространство спортивными элементами и малыми игровыми формами по адресу: ул. Геодезическая, 17 | Установка спортивно-игровых форм | 150,0 | 150,0 | 287,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 382 | 17-074 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: пр. Карла Маркса, 22 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3000,0 | 3000,0 | 2294,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2240,8 кв. м) |
| 383 | 17-082 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики по адресу: ул. Блюхера, 24 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1000,0 | - | 1404,1 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1456,8 кв. м) |
| 384 | 17-085 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, расширение дороги, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики по адресу: ул. Ватутина, 23 | Благоустройство внутриквартальной территории | 2800,0 | - | 706,7 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (739,0 кв. м) |
| 385 | 17-086 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Лицей N 136 (ул. Космическая, 10) | Выполнение ремонта спортивного зала | 2400,0 | 2400,0 | 3540,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт спортивного зала |
| 386 | 17-088 | Капитальный ремонт фасадов зданий МБОУ Гимназия N 14 "Университетская" по адресу: пр. Карла Маркса, 31, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | Проведение ремонтных работ | 2500,0 | 2500,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 387 | 17-091 | Произвести комплексное благоустройство придомовой территории: выполнить работы по замене асфальтового покрытия, сформировать парковочные карманы, заменить поребрики, сформировать пешеходные дорожки по адресу: ул. Геодезическая, 13 | Благоустройство придомовой территории | 1500,0 | 1500,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 17-074) |
| Кировский район, избирательный округ N 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 388 | 18-007 | Установка 34 окон ПВХ на 2-м этаже здания МКДОУ д/с N 507 по адресу: ул. Герцена, 14 | Установка окон ПВХ | 1300,0 | 1300,0 | 1178,5 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлен 41 оконный блок |
| 389 | 18-013 | Ремонт ограждения МКДОУ д/с N 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17 | Ремонт ограждения | 500,0 | 377,4 | 377,4 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ограждения территории детского сада |
| 390 | 18-014 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 275 по адресу: ул. Комсомольская, 17 | Разработка проектно-сметной документации, ремонт фасада | 1500,0 | 247,1 | 247,1 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт межпанельных швов здания |
| 391 | 18-015 | Асфальтирование территории МКДОУ д/с N 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а | Асфальтирование территории детского сада | 800,0 | 800,0 | 745,7 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведено асфальтирование территории детского сада |
| 392 | 18-017 | Ремонт группы N 7 МКДОУ д/с N 444 по адресу: ул. Чигорина, 12а | Текущий ремонт помещения | 560,0 | 560,0 | 482,1 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен текущий ремонт помещения группы |
| 393 | 18-019 | Капитальный ремонт санузлов в группах 4, 5, 12 в МКДОУ д/с N 494 по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 13/1 | Капитальный ремонт санузлов | 450,0 | 450,0 | 895,7 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт санузлов |
| 394 | 18-024 | Капитальный ремонт, реконструкция пищеблока с заменой оборудования в МБОУ СОШ N 64 по адресу: ул. Чемская, 38 | Капитальный ремонт пищеблока | 4500,0 | 200,0 | 200,0 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту пищеблока |
| 395 | 18-029 | Ремонт спортивного зала с заменой полового покрытия МБОУ СОШ N 192 по адресу: ул. Чигорина, 8 | Ремонт большого спортивного зала с заменой напольного покрытия | 1500,0 | 1500,0 | - | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту большого спортивного зала |
| 396 | 18-032 | Выполнить снос 64-х и обрезку 62-х деревьев на территории МБОУ СОШ N 192 по ул. Чигорина, 8 | Снос и обрезка аварийных деревьев | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2018, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 397 | 18-034 | Построить парковочные места между проезжей частью ул. Герцена и территорией ГБУЗ НСО Городская клиническая поликлиника N 13 (ул. Герцена, 11) | Ремонт внутриквартальной территории | 700,0 | 700,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 398 | 18-035 | Организовать маршруты общественного пассажирского транспорта с ул. Прокопьевская на ул. Бронная | Организация маршрутов общественного пассажирского транспорта | - | - | - | 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. С 01.07.2017 организована работа автобусного маршрута N 25 "Белые росы - Радиостанция N 5". С 15.09.2017 маршрут продлен от остановочного пункта "Радиостанция N 5" до остановочного пункта "ТК "Толмачевский" с присвоением ему наименования "Белые росы - ТК "Толмачевский". На маршруте предусмотрена работа 6 единиц подвижного состава с интервалом движения 22 мин. Маршрут обеспечивает в том числе прямое транспортное сообщение ул. Прокопьевская, ул. Бронная, ЖК "Просторный", ЖК "Матрешкин двор", Акатуйского жилмассива с Затулинским жилмассивом |
| 399 | 18-041 | Благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Комсомольская, 23 и 25, с обустройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальной территории | 900,0 | - | 811,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (732,6 кв. м) |
| 400 | 18-051 | Восстановить работу ливневой канализации между домами N 1 и N 3 по ул. Комсомольская | Восстановление работы ливневой канализации | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту смотрового и дождеприемных колодцев, а также промывка ливневой канализации на проезде между домами N 1 и N 3 по ул. Комсомольская |
| 401 | 18-080 | Организовать дополнительный транспортный маршрут от ул. Комсомольская через Бугринский мост в центр города | Организация дополнительного транспортного маршрута | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. С 09.04.2017 на указанном в наказе направлении организована работа автобусного маршрута N 9, путь следования которого продлен от остановочного пункта "СТЦ "Мега" через Бугринский мост до остановочного пункта "Автовокзал" |
| 402 | 18-081 | Ремонт внутриквартальной территории по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 5 | Ремонт внутриквартальной территории | 1900,0 | 1900,0 | 5017,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3815,0 кв. м) |
| 403 | 18-082 | Установить детский городок по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 7 | Установка детского городка | 250,0 | 250,0 | 489,1 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 404 | 18-083 | Расширение дороги возле дома N 7 по ул. Саввы Кожевникова и ремонт асфальтового покрытия возле мусорных баков | Ремонт внутриквартальной территории | 2500,0 | 2500,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 18-081) |
| 405 | 18-086 | Обустроить тротуар от пешеходного перехода ул. Саввы Кожевникова, 7, по нечетной стороне до входа в овощехранилище | Строительство пешеходного тротуара | 150,0 | 150,0 | 316,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуаров |
| 406 | 18-089 | Восстановить тротуар от дома по ул. Саввы Кожевникова, 3, до МБОУ СОШ N 196 | Ремонт внутриквартальной территории | 220,0 | - | 134,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству тротуаров (89 кв. м) |
| 407 | 18-090 | Установить спортивные тренажеры и детские игровые формы по адресу: ул. Оловозаводская, 27/1 | Установка спортивных тренажеров и детских игровых форм | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 408 | 18-097 | Установить дополнительное игровое и спортивное оборудование по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 17 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | 2000,0 | 400,0 | 397,0 | 2017, 2018 | Администрация Кировского района | Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка |
| 409 | 18-098 | Строительство дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Чигорина, 20 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | 300,0 | 120,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (100,0 кв. м) |
| 410 | 18-099 | Выполнить ремонт тротуаров вдоль ул. Сержанта Коротаева, на участке от ул. Оловозаводская до ул. Чигорина (от ул. Чигорина, 16, до дома N 5 по ул. Оловозаводская) | Ремонт тротуаров | 2000,0 | 2000,0 | 1905,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 411 | 18-104 | Выполнить ремонт тротуара от остановки общественного транспорта "Северо-Чемской жилмассив" до территории дома N 3 по ул. Комсомольская | Ремонт тротуара | 300,0 | 300,0 | 64,4 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 412 | 18-105 | Заменить участок транзитной трассы в доме по адресу: ул. Чемская, 2, идущий на ул. Комсомольскую, 1 | Замена участка транзитной трассы | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Не выполнен. Капитальный ремонт участка транзитной теплотрассы по подвалу жилого дома по ул. Чемская, 2, был запланирован на 2017 год. В связи с изменениями, внесенными в производственные программы АО "СИБЭКО", капитальный ремонт перенесен на 2019 год |
| 413 | 18-107 | Ремонт внутриквартального проезда по адресу: ул. Оловозаводская, 3 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | 300,0 | 547,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (401,0 кв. м) |
| 414 | 18-115 | Устройство остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Кинотеатр "Обь" | Устройство остановочного павильона | 80,0 | 80,0 | 116,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству посадочной площадки и установке остановочного павильона |
| 415 | 18-117 | Строительство пешеходного тротуара по ул. Чигорина, вдоль дома N 14 | Строительство пешеходного тротуара | 300,0 | 300,0 | 331,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 416 | 18-120 | Строительство парковочных карманов по адресу: ул. Оловозаводская, 43 | Ремонт внутриквартальной территории | 300,0 | 300,0 | 315,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (235,5 кв. м) |
| 417 | 18-137 | Выполнить ремонт пешеходной дорожки в торце дома N 9 по ул. Оловозаводская, около 1-го подъезда, ведущей в поликлинику, детский сад, школу | Ремонт внутриквартальной территории | 200,0 | 200,0 | 54,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (33,0 кв. м) |
| 418 | 18-145 | Выполнить демонтаж металлических гаражей, расположенных на территории общего пользования, возле 1-го подъезда дома N 24 по ул. Чемская | Демонтаж металлических гаражей | 800,0 | 800,0 | 54,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Демонтировано 7 гаражей |
| 419 | 18-171 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси между домами NN 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 52, 52/4 по ул. 2-я Прокопьевская | Ремонт дороги ЩПС | 600,0 | 600,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 420 | 18-172 | Установить детский городок возле дома N 48/5 по ул. 2-я Прокопьевская, огородить территорию | Установка детского городка по адресу: ул. 2-я Прокопьевская, 52/4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 421 | 18-174 | Дополнить площадку между домами N 5, N 7, N 9 по ул. Саввы Кожевникова игровыми и спортивными формами | Установка игровых и спортивных форм | 2000,0 | 2000,0 | 489,1 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 422 | 18-175 | Благоустройство пешеходной дорожки от дома N 9 по ул. Саввы Кожевникова к МБОУ СОШ N 196 | Внутриквартальное благоустройство | 150,0 | 150,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 18-081) |
| 423 | 18-183 | Строительство наружного освещения по ул. Герцена | Строительство наружного освещения | 1114,0 | 66,0 | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения |
| 424 | 18-190 | Выполнить ремонт дороги с устройством покрытия из органо-минеральной смеси и водоотводных канав по ул. Гэсстроевская | Ремонт дороги | 3100,0 | 3100,0 | 2237,4 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Гэсстроевская |
| 425 | 18-192 | Выполнить строительство пешеходного тротуара по ул. Сержанта Коротаева (нечетная сторона), на участке от дома N 1 по ул. Сержанта Коротаева до овощехранилища | Строительство пешеходного тротуара | 280,0 | 280,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа N 18-099) |
| 426 | 18-193 | Выполнить строительство пешеходного тротуара по ул. Тюменская, на участке от дома N 25 по ул. Тюменская до дома N 1 по ул. Сержанта Коротаева | Строительство пешеходного тротуара | 3000,0 | 3000,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 427 | 18-195 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси по ул. Ньютона, ул. Коперника и с устройством водоотводных канав по ул. 2-я Гэсстроевская, ул. 2-я Ленинская, пер. 2-й, 6-й, 8-й, 9-й Гэсстроевский, ул. Герцена (на участке от дома N 9 по ул. Герцена до дома N 43 по ул. Искры) | Ремонт дорог ЩПС | 4000,0 | 926,9 | 1822,3 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт пер. 1-й, 2-й, 6-й, 8-й Гэсстроевский. Общая сумма затрат на реализацию наказа 4895,4 тыс. рублей |
| Кировский район, избирательный округ N 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |
| 428 | 19-001 | Сделать дренажную систему с 1-го по 18-й пер. Бронный для отвода грунтовых вод | Выполнение проектно-изыскательских работ | 30000,0 | - | 499,0 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Выполнен первый этап проектирования водоотвода с 1-го по 18-й Бронные переулки |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ |  | - |  | 2019, 2020 <*> | ДТиДБК |  |
| 429 | 19-004 | Выполнить капитальный ремонт проезда от домов по ул. Бронная, 9, 11, 13, 15, 17, до основной дороги по ул. Бронная с устройством асфальтобетонного покрытия | Капитальный ремонт дороги | 2100,0 | 2100,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 430 | 19-005 | Построить тротуар вдоль дороги по ул. Бронная, от 16-го до 17-го пер. Бронный, выкорчевать кусты, деревья по обочине | Строительство и благоустройство тротуара | 180,0 | 180,0 | 608,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 431 | 19-006 | Выполнить обустройство искусственной дорожной неровности на проезжей части ул. Бронная, в районе пер. 14-й Бронный | Обустройство искусственной неровности | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по строительству искусственной неровности |
| 432 | 19-007 | Выполнить обустройство нерегулируемого пешеходного перехода возле остановки общественного транспорта "Магазин N 17" | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка 1.14.1 "зебра" |
| 433 | 19-008 | Построить тротуар вдоль ул. Бронная, от пер. 2-й Бронный до остановки общественного транспорта "Путепровод" | Строительство тротуара | 3600,0 | 2000,0 | 608,9 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству тротуара на участке от остановки общественного транспорта "Путепровод" до остановки общественного транспорта "Прокопьевская" |
| 434 | 19-019 | Выполнить ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси: проезд от пер. 18-й Бронный до дома N 49 по пер. 16-й Бронный; проезд от дома N 57 по пер. 16-й Бронный до дома N 61 по пер. 15-й Бронный | Ремонт дорог с устройством покрытия из органо-минеральной смеси/ЩПС | 1800,0 | 1800,0 | 2413,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия |
| 435 | 19-024 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки с торца дома N 55 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, со стороны магазина "Октябрьская птицефабрика" | Капитальный ремонт пешеходной дорожки | 120,0 | - | 96,1 | 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (61,0 кв. м) |
| 436 | 19-025 | Установить игровой детский комплекс, уличные тренажеры со специализированным покрытием на придомовой территории по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 450,0 | 450,0 | 492,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлены детская и спортивная игровые площадки |
| 437 | 19-026 | Спил аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57 | Снос аварийных деревьев | 200,0 | - | 33,2 | 2018 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 438 | 19-027 | Выполнить капитальный ремонт придомовой территории с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57 | Внутриквартальное благоустройство | 4500,0 | 4500,0 | 2407,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2118,5 кв. м) |
| 439 | 19-028 | Заасфальтировать участок дороги между домами N 55 и N 57 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Ремонт внутриквартальной дороги | 1050,0 | 1050,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 19-027) |
| 440 | 19-030 | Установить детскую игровую площадку за домом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1 | Установка детской площадки | 250,0 | 250,0 | 300,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 441 | 19-032 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1 | Внутриквартальное благоустройство | 3000,0 | 3000,0 | 2065,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1855,5 кв. м) |
| 442 | 19-033 | Установить детский игровой комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64/1 | Установка детского комплекса | 250,0 | - | 300,4 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 443 | 19-055 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 93 по ул. Зорге | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 266,6 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 444 | 19-056 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги вдоль домов N 97, N 95, N 93 до дома N 77а по ул. Зорге (магазин "Магнит") | Ремонт внутриквартальной дороги | 990,0 | 990,0 | 2499,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (1673,0 кв. м) |
| 445 | 19-058 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 93/1 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 500,0 | - | 786,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (587,1 кв. м) |
| 446 | 19-059 | Установить спортивно-игровой комплекс по ул. Зорге, 93/1 | Установка спортивно-игрового комплекса | 300,0 | 300,0 | 266,6 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 447 | 19-060 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 95 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда | 2250,0 | 2250,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (финансирование в рамках реализации наказа N 19-056) |
| 448 | 19-062 | Ремонт хоккейной коробки, расположенной во дворе дома N 103 по ул. Зорге | Включение бесхозяйной хоккейной коробки в реестр муниципального имущества | 1000,0 | - | - | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Хоккейная коробка передана на баланс МАУ "Зевс", произведены работы по ее ремонту |
|  |  |  | Ремонт хоккейной коробки |  | 1000,0 | 990,6 | 2017 | ДКСиМП |  |
| 449 | 19-071 | Капитальный ремонт внутриквартального проезда от дома N 137 по ул. Зорге до МБОУ СОШ N 65. Капитальный ремонт пешеходной дорожки от подъезда N 4 дома N 133 по ул. Зорге до МБОУ СОШ N 65 | Внутриквартальное благоустройство | 1400,0 | 1400,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 450 | 19-084 | Выполнить капитальный ремонт дороги между ул. Зорге, 133/2 (супермаркет "Мария-Ра"), и ул. Зорге, 129/4 (торговый павильон) | Капитальный ремонт дороги | 340,0 | 340,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 451 | 19-109 | Организовать пешеходный переход (дорожная разметка и знак) от дома N 82/2 по ул. Петухова на бульвар по ул. Петухова или установить искусственную неровность ("лежачий полицейский") | Строительство пешеходного перехода | 100,0 | 100,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Ближайший пешеходный переход находится в районе дома N 82/3 по ул. Петухова (информация по реализации наказа N 19-114) |
| 452 | 19-114 | На дороге по ул. Петухова, параллельно углам дома по ул. Петухова, 88, установить дорожные знаки "Ограничение скорости", "Пешеходный переход", а также искусственные неровности | Установка дорожных знаков | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. В районе домов N 88, 104 по ул. Петухова установлены дорожные знаки "Ограничение скорости 40 км/ч" и "Искусственная неровность". В районе домов N 88, 82/3 по ул. Петухова установлен дорожный знак "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка 1.14.1 "зебра" |
| 453 | 19-118 | Выполнить снос 3 шт. и обрезку 5 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому N 92 по ул. Петухова | Снос и обрезка аварийных деревьев | 45,0 | - | 22,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке и сносу аварийных деревьев |
| 454 | 19-130 | Восстановить асфальтированную дорожку вдоль домов N 106, N 108, N 112 по ул. Петухова к МБОУ СОШ N 134 | Ремонт пешеходной дорожки | 600,0 | 600,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 455 | 19-133 | Построить тротуар через трамвайные пути к светофору на перекрестке ул. Петухова и проезда вдоль ООО "Хайнекен" для перехода к торговому центру "Лента" | Строительство тротуара | 150,0 | 150,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по строительству тротуара в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |
| 456 | 19-136 | Установить спортивно-игровой детский комплекс во дворе дома N 118 по ул. Петухова | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 300,0 | 300,0 | 266,6 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 457 | 19-137 | Выполнить обрезку 2 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому N 120 по ул. Петухова | Обрезка аварийных деревьев | 12,0 | - | 6,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 458 | 19-140 | Построить пешеходную дорожку от арки дома N 122/1 по ул. Петухова до магазина "Мария Ра" | Строительство пешеходной дорожки | 330,0 | 330,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 459 | 19-143 | Установить 20 лавочек вдоль центрального тротуара бульвара по ул. Петухова | Установка лавочек | 130,0 | 130,0 | 92,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены 20 лавочек |
| 460 | 19-149 | Отремонтировать въезд в МКДОУ д/с N 505 | Ремонт асфальтового покрытия | 600,0 | 600,0 | 518,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт асфальтового покрытия |
| 461 | 19-150 | На муниципальной территории, прилегающей к дому N 124 по ул. Петухова, выполнить снос 3-х деревьев | Снос аварийных деревьев | 17,0 | - | 8,3 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 462 | 19-155 | Ремонт пешеходной дорожки с поднятием на 20 - 25 см, проходящей от дома N 126 по ул. Петухова до дома N 118 по ул. Петухова | Ремонт пешеходной дорожки | 90,0 | 90,0 | 96,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (50,0 кв. м) |
| 463 | 19-171 | Выполнить снос 10 шт. и обрезку 30 шт. деревьев на муниципальной территории, прилегающей к дому N 142 по ул. Петухова | Снос и обрезка аварийных деревьев | 225,0 | - | 112,5 | 2020 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных деревьев |
| 464 | 19-184 | Подключить здание МБОУ СОШ N 135 к центральной канализации | Строительство централизованной канализации | 34221,8 | - | 28238,0 | 2020 <*> | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по строительству канализационной насосной станции |
| 465 | 19-186 | Произвести обрезку 80 деревьев и вырубку 70 деревьев на пришкольном участке МБОУ СОШ N 65 | Обрезка деревьев | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 - 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведена обрезка аварийных деревьев |
| 466 | 19-192 | В классе N 39 МБОУ СОШ N 134 заменить оконные блоки на пластиковые | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 200,0 | 200,0 | 174,5 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 3 оконных блока |
| 467 | 19-195 | Заменить 105 оконных блоков на пластиковые в здании МБОУ СОШ N 182 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2250,0 | 578,0 | 489,2 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен частично. В 2016 и 2017 годах установлено 50 оконных блоков. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 468 | 19-200 | Выполнить капитальный ремонт водостоков здания МБОУ СОШ N 182 | Замена 6 стояков водосточной канализации | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт водостоков здания школы |
| 469 | 19-205 | Выполнить ремонт гимнастического бревна на спортивном участке МКДОУ д/с N 408 | Ремонт гимнастического бревна | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт гимнастического бревна |
| 470 | 19-208 | Выполнить капитальный ремонт пола в группах N 1, N 3 и в музыкальном зале МКДОУ д/с N 158 | Капитальный ремонт пола | 800,0 | 800,0 | 552,5 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт пола в двух группах и музыкальном зале |
| 471 | 19-210 | Заменить 71 оконный блок на пластиковые окна в группах, музыкальном зале, прачечной, коридорах здания МКДОУ д/с N 172 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 2000,0 | 1000,0 | 788,2 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлено 25 оконных блоков |
| 472 | 19-233 | Ликвидировать снегоотвал с Бронных переулков | Рассмотреть возможность ликвидации снегоотвала | - | - | - | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Снегоотвал ликвидирован |
| 473 | 19-235 | Построить пешеходную дорожку от дома N 93 к дому N 77а (магазин "Магнит") по ул. Зорге | Обустройство пешеходной дорожки | 500,0 | - | 2499,8 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (1673,0 кв. м) |
| Кировский район, избирательный округ N 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович |
| 474 | 20-013 | Ремонт дороги между домами NN 257/1 и 259 по ул. Зорге | Ремонт внутриквартальных проездов | 300,0 | 300,0 | 4307,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3426,1 кв. м) |
| 475 | 20-014 | Ремонт дороги между домами NN 221 и 219 по ул. Зорге | Ремонт внутриквартальных проездов | 225,0 | 225,0 | 676,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (451,0 кв. м) |
| 476 | 20-019 | Восстановить пешеходную дорожку за домами по ул. Зорге, 259, 257/1, 259, 229, 227, 221, 219 | Ремонт пешеходной дорожки | 1500,0 | 1500,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (финансирование в рамках реализации наказов N 20-013, 20-014). Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 477 | 20-026 | Установить детский городок во дворе дома N 80 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 478 | 20-028 | Установить детский игровой комплекс со спортивными элементами и уличными тренажерами по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82 | Установка детского игрового комплекса | 500,0 | - | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 479 | 20-029 | Обустройство парковочных карманов на ул. Зорге, 82 и 84, со стороны СДЮШОР "Фламинго" | Обустройство парковочных карманов | 400,0 | 400,0 | 373,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковочных карманов (313,0 кв. м) |
| 480 | 20-033 | Выполнить ремонт тротуара от дома N 267 до дома N 271 по ул. Зорге | Ремонт тротуара | 220,0 | 220,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 481 | 20-037 | Отремонтировать внутриквартальную дорогу вдоль домов по ул. Зорге, 259 и 257, с устройством тротуара для пешеходов | Ремонт внутриквартальной дороги | 500,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по обустройству дворовой территории МКД по ул. Зорге, 259 (финансирование в рамках реализации наказов N 20-013) |
| 482 | 20-039 | Устроить тротуар для пешеходов вдоль дома N 255 по ул. Зорге, со стороны подъездов по газонной части | Строительство тротуара | 180,0 | 180,0 | 133,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара (101,5 кв. м) |
| 483 | 20-044 | Отремонтировать пешеходную дорожку от дома N 213 по ул. Зорге до дома N 195 по ул. Зорге | Ремонт пешеходной дорожки | 670,0 | - | 1505,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству тротуаров (881,0 кв. м) |
| 484 | 20-046 | Сделать тротуарные дорожки между домами N 227 и N 225 по ул. Зорге | Внутриквартальное благоустройство | 300,0 | 300,0 | 240,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных дорожек (147,0 кв. м) |
| 485 | 20-048 | Установить детский городок во дворе домов NN 231, 225, 229 по ул. Зорге. Частично демонтировать старые элементы | Установка детского городка | 250,0 | - | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 486 | 20-079 | Отремонтировать участок дороги на подъезде к дому по ул. Петухова, 12/3 | Внутриквартальное благоустройство | 250,0 | 250,0 | 330,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (422,0 кв. м) |
| 487 | 20-081 | Установить на микрорайоне "Акатуйский" необходимые знаки дорожного движения, обозначить места пешеходных переходов | Установка дорожных знаков | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" |
| 488 | 20-084 | Увеличить количество автобусов на маршруте N 61 либо организовать дополнительный автобусный маршрут до пл. Маркса через пл. Сибиряков-Гвардейцев | Организация маршрута общественного пассажирского транспорта | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Беспересадочное транспортное сообщение с остановочным пунктом "Молкомбинат" до площади Карла Маркса обеспечивают трамвайный маршрут N 3 "Молкомбинат" - "М. "Площадь Маркса" (через пл. Сибиряков-Гвардейцев), маршруты маршрутного такси N 29 "ЖК "Матрешкин двор" - "М. "Площадь Маркса" - "ЖК "Матрешкин двор", N 29а "ЖК "Матрешкин двор" - "Ул. Петухова" - "ЖК "Матрешкин двор", маршруты пригородного сообщения N 189 "Радиостанция N 5" - "Ст. Мочище", N 233 "Учхоз - М. "Площадь Маркса", с общим количеством подвижного состава 72 единицы. Помимо этого, поездки с остановочного пункта "Молкомбинат" до площади Карла Маркса через пл. Сибиряков-Гвардейцев можно осуществлять с единственной пересадкой (на пл. Кирова либо пл. Сибиряков-Гвардейцев), что соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения для городов с населением свыше 1 млн. человек. Объявление о привлечении перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок на условиях временной работы по маршруту N 61 с декабря 2014 года по настоящее время размещено на официальном сайте города Новосибирска. За указанный период маршрут трижды выставлялся для заключения долгосрочного договора |
| 489 | 20-085 | Выполнить на микрорайоне "Акатуйский" освещение внутриквартальных проездов и прохода до остановки общественного транспорта "Транспортная" | Строительство освещения | 1786,0 | 120,0 | 291,0 | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы |
| 490 | 20-088 | Установить детский городок по адресу: ул. Петухова, 14/1 | Установка детского городка | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 491 | 20-108 | Сделать тротуар от городка аттракционов "Затулинский" до входа в храм со стороны ул. Громова, 23 | Строительство тротуара | 200,0 | 200,0 | 658,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (435,0 кв. м) |
| 492 | 20-111 | Во дворе дома N 18 по ул. Громова установить детский игровой комплекс с включением в него качелей, песочниц, балансиров, лавочек, с устройством ограждения от проезжей части ул. Зорге | Установка детского игрового комплекса | 400,0 | - | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 493 | 20-112 | Обеспечить устройство пешеходного перехода от подвального помещения по ул. Громова, 18, до ул. Зорге | Строительство пешеходной дорожки | 90,0 | 90,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки (финансирование в рамках наказа N 20-114) |
| 494 | 20-113 | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки от ул. Зорге до магазина "Ярославна" | Восстановление асфальтового покрытия | 260,0 | 260,0 | 39,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 495 | 20-114 | Ремонт внутриквартального проезда с устройством парковки по ул. Громова, 21 и 23 | Ремонт внутриквартального проезда | 5700,0 | 5700,0 | 4689,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4250,9 кв. м) |
| 496 | 20-115 | Установка спортивных тренажеров с устройством ограждения по адресу: ул. Громова, 21 | Установка спортивных тренажеров | 500,0 | 500,0 | 494,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена спортивная игровая площадка |
| 497 | 20-123 | Установить детский спортивно-игровой комплекс на ул. Зорге, 209 | Установка спортивно-игрового комплекса | 250,0 | - | 200,0 | 2019 | Администрация Кировского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 498 | 20-132 | Благоустройство внутриквартальных проездов вдоль домов NN 249, 259, 261 по ул. Зорге с устройством тротуаров | Благоустройство внутриквартальных проездов и тротуаров | 500,0 | 500,0 | 2025,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен частично. Произведена работы по ремонту внутриквартального проезда и тротуара (1696,3 кв. м) |
| 499 | 20-139 | Отремонтировать часть тротуарной дорожки рядом с магазином "Бегом к нам" по ул. Зорге, 271 | Ремонт тротуарной дорожки | 65,0 | 65,0 | 76,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (46,0 кв. м) |
| 500 | 20-143 | Сделать тротуарную дорожку от дома по ул. Зорге, 219 (подъезд N 3), проходящую мимо хоккейной коробки, в сторону дома по ул. Зорге, 217 (подъезд N 1) | Строительство тротуарной дорожки | 180,0 | 180,0 | 303,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходной дорожки (157,0 кв. м) |
| 501 | 20-148 | Организовать пешеходный переход между торговым центром "Династия" по ул. Зорге, 179/2, и супермаркетом "Мария-Ра" по ул. Зорге, 133/2 | Организация пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка 1.14.1 "зебра" |
| 502 | 20-151 | Построить второй эвакуационный выход с 3-го этажа здания МКДОУ д/с N 89 | Строительство эвакуационного выхода | 2500,0 | 2500,0 | 2359,2 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по строительству эвакуационного выхода |
| 503 | 20-154 | Приобретение двухсекционных моечных ванн из нержавеющий стали типа ВМСН-2 для 12 групп МКДОУ д/с N 424 | Приобретение моечных ванн | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Приобретены моечные ванны |
| 504 | 20-167 | Установка 11 качелей, 11 горок, 11 песочниц, 11 машинок-паровозиков на территории МКДОУ д/с N 192 | Установка малых игровых форм | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 2016 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены малые игровые формы |
| 505 | 20-168 | Замена 8 деревянных окон на пластиковые в МКДОУ д/с N 195 | Демонтаж деревянных оконных блоков и установка окон ПВХ | 200,0 | 200,0 | 186,2 | 2017 | ДО | Выполнен частично. Установлены 8 оконных блоков. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 506 | 20-169 | Установка 3 песочных комплексов на площадке МКДОУ д/с N 195 | Установка песочных комплексов | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 4 песочных комплекса |
| 507 | 20-179 | Сделать дорогу и освещение по ул. Петровского | Строительство дороги и линии наружного освещения | 3690,0 | 390,0 | 3084,5 | 2017 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ул. Петровского |
| 508 | 20-212 | Сделать капитальный ремонт дороги от ул. Сибиряков-Гвардейцев, 63, вдоль домов NN 78, 68, до гаражного общества, с выездом к ул. Виктора Уса, 11 | Ремонт дороги | 3000,0 | 3000,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| Ленинский район, избирательный округ N 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 509 | 21-015 | Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Балластному, от дома N 1 до дома N 12 | Ремонт дороги | 1100,0 | 1100,0 | 673,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по 1-му пер. Балластному |
| 510 | 21-018 | Выполнить ремонт дороги по ул. Дивногорская, от дома N 5 до дома N 76, от дома N 52 до дома N 17а, от дома N 128 до дома N 71/1, от дома N 80б до дома N 83а, от дома N 44 до дома N 71а; от ул. Клубная, 40, до ул. Дивногорская, 94 | Отсыпка щебнем | 5600,0 | 1118,7 | 1118,7 | 2017, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Дивногорская |
| 511 | 21-021 | Выполнить оборудование пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Станция" | Оборудование пешеходного перехода | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка 1.14.1 "зебра" |
| 512 | 21-029 | Установить освещение на ул. Торфяная, от дома N 1 до дома N 109 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 805,0 | 805,0 | 307,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 513 | 21-035 | Выполнить ремонт дороги по ул. Клубная (в том числе нумерация домов с буквами) | Отсыпка щебнем | 2300,0 | 2300,0 | 3019,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Клубной |
| 514 | 21-044 | Установить освещение улиц: 3-я Экскаваторная, от дома N 8 до дома N 22, 2-я Экскаваторная, от дома N 1 до дома N 21 и от дома N 2 до дома N 16 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 530,0 | 530,0 | 108,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 515 | 21-050 | Выполнить устройство дороги в твердом покрытии по пер. Экскаваторному, от ул. Экскаваторной до дома N 42 по 4-му пер. Экскаваторному | Отсыпка щебнем | 1200,0 | 1200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 516 | 21-051 | Установить освещение по 4-му пер. Экскаваторному | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 460,0 | 460,0 | 51,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 517 | 21-053 | Выполнить освещение ул. Экскаваторной, от дома N 1 до дома N 60 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 299,0 | 299,0 | 101,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 518 | 21-062 | Комплексное благоустройство территории дороги к ул. Горский микрорайон, 2, 3, 4, 5, от остановки трамвая "Блюхера" и пешеходного перехода в районе ул. Горский микрорайон, 3, с установкой ограждения до перехода по ул. Горский микрорайон, 3, и установкой пешеходного перехода через дорогу к МБОУ СОШ N 210 | Ремонт дороги, обустройство пешеходного перехода | 2000,0 | 2000,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 519 | 21-073 | Провести мероприятия по укреплению берега вдоль ул. Заобской, от дома N 6 до дома N 71 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 520 | 21-076 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Штурвальная, от дома N 6 до дома N 91 | Ремонт участка дороги | 3400,0 | 3400,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 521 | 21-080 | Произвести замену аварийных оконных блоков в МКДОУ д/с N 196 | Замена окон | 300,0 | 300,0 | 253,0 | 2017 | ДО | Выполнен частично. Установлены 9 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2018 год |
| 522 | 21-083 | Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов по адресам: ул. Полярная, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 34, 72, 66; ул. Портовая, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; ул. 1-я Портовая, 6, 10, 12, 14, 16, 24; ул. 2-я Портовая, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 - 32 | Выполнить благоустройство придомовых территорий ветхих домов | 20600,0 | 500,0 | 1479,0 | 2017 - 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1222,3 кв. м) |
| 523 | 21-086 | Установить освещение на ул. 2-я Портовая, от дома N 38 до дома N 84 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 529,0 | 529,0 | 139,1 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 524 | 21-094 | Провести берегоукрепительные мероприятия по ул. 3-я Шоссейная, 24, 34, 53, 55 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 525 | 21-098 | Провести берегоукрепительные мероприятия у дома по адресу: ул. 2-я Портовая, 2 | Оказать содействие в проведении берегоукрепительных мероприятий | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 526 | 21-099 | Выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Полярной, от дома N 2 до дома N 10 | Ремонт дороги | 480,0 | 480,0 | 195,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Полярной |
| 527 | 21-116 | Установить освещение по ул. 1-я Портовая, от дома N 31 до дома N 94 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 644,0 | 644,0 | 165,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 528 | 21-124 | Установить знаки "Пешеходный переход" в районе остановки общественного транспорта "Портовая" | Установка знаков "Пешеходный переход" | 20,0 | 20,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 529 | 21-129 | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ N 69 | Замена аварийных окон | 500,0 | 500,0 | 484,1 | 2017 | ДО | Выполнен частично. Установлены 7 оконных блоков. Продолжение работ будет запланировано на 2018 год |
| 530 | 21-143 | Установить освещение на ул. 2-я Шоссейная, от дома N 186 до Шоссейного пер., 1а | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1061,0 | 1061,0 | 39,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 531 | 21-167 | Выполнить благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов у дома N 10 по ул. Котовского | Выполнить благоустройство придомовой территории с устройством парковочных карманов | 5500,0 | 5500,0 | 7930,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (6382,1 кв. м) |
| 532 | 21-168 | Установить дополнительные игровые комплексы на придомовой территории дома N 10 по ул. Котовского | Установить дополнительные игровые комплексы | 100,0 | 100,0 | 290,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 533 | 21-169 | Выполнить ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении ул. Ватутина и ул. Планировочная на площади Райсовета | Ремонт дороги | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт переезда |
| 534 | 21-171 | Выполнить благоустройство придомовой территории с оборудованием детской игровой площадки у дома N 14 по ул. Котовского | Благоустройство придомовой территории | 2000,0 | 1800,0 | 2268,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2299,0 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 2468,0 тыс. рублей |
|  |  |  | Оборудование детской игровой площадки |  | - | - | 2016 | Администрация Ленинского района |  |
| 535 | 21-175 | Установить детскую игровую площадку с ограждением на придомовой территории жилого дома по адресу: ул. Планировочная, 49 | Установить детскую игровую площадку с ограждением | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 536 | 21-190 | Выполнить благоустройство муниципальной территории вдоль железной дороги по ул. Путевой, от дома N 2 до дома N 11, и содержать ее в надлежащем состоянии | Оказать содействие в благоустройстве территории вдоль железной дороги | - | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 537 | 21-191 | Произвести санитарную обрезку аварийных кленов у дома N 10 по ул. Путевая | Санитарная обрезка аварийных кленов | 50,0 | 50,0 | 24,4 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 538 | 21-194 | Выполнить ремонт лестничных ступеней в количестве 160 штук в МБОУ СОШ N 56 | Ремонт ступеней | 370,0 | 370,0 | 339,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведен ремонт лестничных ступеней |
| 539 | 21-196 | Произвести санитарную обрезку деревьев в количестве 58 штук на территории МБОУ СОШ N 56 | Обрезка деревьев | 210,0 | 100,0 | 100,0 | 2017, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обрезке деревьев |
| Ленинский район, избирательный округ N 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич |
| 540 | 22-007 | Осуществить замену окон зданий МКДОУ д/с N 242 (ул. Плахотного, 15а, и ул. Титова, 24) | Замена аварийных окон | 600,0 | 600,0 | 538,2 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 36 оконных блоков |
| 541 | 22-008 | Установить игровое уличное оборудование на прогулочных участках МКДОУ д/с N 242 (ул. Плахотного, 15а, и ул. Титова, 24) в виде малых форм (качалки, балансиры, горки, домики) и спортивных элементов (спортивная резиновая дорожка, кольцебросы, ворота, лабиринт) | Установка игрового оборудования | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен. Установлено игровое оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа 500,0 тыс. рублей |
| 542 | 22-009 | Приобрести промышленную стиральную машину в корпус МКДОУ д/с N 242 по ул. Титова, 24 | Приобретение стиральной машины | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Приобретена стиральная машина |
| 543 | 22-012 | Осуществить замену деревянных окон зданий МКДОУ д/с N 347 на пластиковые окна | Замена аварийных окон | 300,0 | 300,0 | 243,5 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 12 оконных блоков |
| 544 | 22-015 | Выполнить капитальный ремонт здания, включая капитальный ремонт крыши и всей системы обеспечения деятельности здания: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции - в МКДОУ д/с N 15 по пер. 4-му Римского-Корсакова, 14 | Капитальный ремонт здания | 63650,0 | 2864,3 | - | 2017 - 2019 | ДО | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 545 | 22-016 | Осуществить замену деревянных окон здания МКДОУ д/с N 322 на пластиковые окна | Замена аварийных окон | 300,0 | 100,0 | 95,5 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 4 оконных блока |
| 546 | 22-018 | Произвести ремонт кровли здания МКДОУ д/с N 322 по ул. Блюхера, 11 | Ремонт крови | 800,0 | 800,0 | 765,5 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания |
| 547 | 22-026 | Выполнить замену ограждения, ворот и калитки территории МКДОУ д/с N 311 | Ремонт аварийных звеньев, ворот и калитки | 250,0 | 250,0 | 255,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения территории детского сада |
| 548 | 22-029 | Установить на территории МБОУ "Инженерный лицей НГТУ" современный спортивный комплекс с футбольным полем и баскетбольной площадкой, с искусственным покрытием и установкой ограждения спортивного комплекса | Установить современный спортивный комплекс | 3000,0 | 3000,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 549 | 22-033 | Произвести капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 160 | Подготовка проектно-сметной документации на ремонт кровли | 1300,0 | - | - | 2017 | ДО | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
|  |  |  | Ремонт кровли |  | - | - | 2018 | ДО |  |
| 550 | 22-036 | Произвести ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ N 27 | Произвести ремонт кровли и фасада здания | 8000,0 | 3000,0 | 1950,0 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту кровли здания |
| 551 | 22-038 | Приобрести для МБУ МЦ "Зодиак" (СП "Мечта") оборудование для организации работы: телевизор, музыкальный центр, микшер, микрофон (4 шт.), музыкальные звуковые колонки | Приобрести оборудование | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Приобретено оборудование |
| 552 | 22-043 | Произвести модернизацию хоккейной площадки, расположенной по адресу: ул. Костычева, 6 | Ремонт спортивной раздевалки | 6700,0 | 1200,0 | 1187,3 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту спортивной раздевалки |
|  |  |  | Установка новых бортов хоккейной площадки, монтаж освещения |  | - | - | 2018 | ДКСиМП |  |
|  |  |  | Установка искусственного покрытия для эксплуатации в теплый сезон |  | - | - | 2019 | ДКСиМП |  |
| 553 | 22-048 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Блюхера, 3, ул. Блюхера, 5, ул. Блюхера, 7 | Санитарная обрезка деревьев | 150,0 | 30,0 | 23,3 | 2016, 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа 143,3 тыс. рублей |
| 554 | 22-062 | Провести благоустройство (асфальтирование) пешеходной дорожки на придомовой территории дома по ул. Блюхера, 47 | Благоустройство пешеходной дорожки | 200,0 | 200,0 | 201,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по благоустройству пешеходной дорожки (103,9 кв. м) |
| 555 | 22-064 | Установить детскую площадку и спортивные тренажеры на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 55 | Установка детской площадки и спортивных тренажеров | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами |
| 556 | 22-065 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по адресу: ул. Блюхера, 55 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 50,0 | 50,0 | 37,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 557 | 22-066 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Блюхера, 61, ул. Блюхера, 63, ул. Блюхера, 65 | Благоустройство придомовой территории | 4950,0 | - | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Ленинского района |  |
| 558 | 22-074 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома по ул. Ватутина, 11 | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 559 | 22-076 | Установить дополнительные игровые формы на детской площадке по адресу: ул. Ватутина, 12 | Установить дополнительные игровые формы на детской площадке | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 560 | 22-078 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, пешеходной дорожкой, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Ватутина, 17 | Благоустройство придомовой территории | 2500,0 | 2400,0 | 3090,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2321,0 кв. м), по сносу и обрезке деревьев |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | 100,0 | 384,5 | 2017 | Администрация Ленинского района |  |
| 561 | 22-081 | Установить детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Ватутина, 19 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 562 | 22-089 | Провести благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Вертковская, от ул. Римского-Корсакова до ул. Серафимовича | Ремонт тротуара | 800,0 | 800,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуаров |
| 563 | 22-118 | Установить дополнительные малые игровые формы на детскую игровую площадку на придомовой территории дома по адресу: ул. Костычева, 4 | Установить дополнительные малые игровые формы на детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 564 | 22-132 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Пермитина, 4 | Благоустройство придомовой территории | 850,0 | - | 356,1 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (312,7 кв. м), по сносу и обрезке деревьев |
|  |  |  | Снос и санитарная обрезка деревьев |  | 50,0 | 26,0 | 2017 | Администрация Ленинского района |  |
| 565 | 22-137 | Установить на придомовой территории спортивный комплекс по адресу: ул. Пермитина, 6 | Установить на придомовой территории спортивный комплекс | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами |
| 566 | 22-142 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 7, и со стороны ул. Римского-Корсакова | Содержание зеленых насаждений | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 567 | 22-150 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по адресу: ул. Плахотного, 17 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | - | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 568 | 22-181 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Титова, 1 | Установить детскую игровую площадку | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 569 | 22-188 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: 1-й пер. Римского-Корсакова, 3 | Снос и санитарная обрезка деревьев | 2550,0 | - | - | 2020 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1738,3 кв. м) |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории |  | - | 2234,9 | 2020 | ДЭЖКХ |  |
| 570 | 22-200 | Установить детскую игровую площадку по адресу: 3-й пер. Крашенинникова, 5 | Установить детскую игровую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| Ленинский район, избирательный округ N 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич |
| 571 | 23-007 | Восстановить систему канализирования грунтовых и дождевых вод по ул. Володарского | Восстановление системы канализирования грунтовых и дождевых вод | 150,0 | 150,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 572 | 23-011 | Выполнить ремонт дорожного покрытия ул. Пермской в пределах ул. Пархоменко и Титова | Ремонт дороги | 6900,0 | 4900,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 573 | 23-019 | Установить знак пешеходного перехода между домами N 2 и N 16 по ул. Киевская | Установка дорожного знака "Пешеходный переход" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" |
| 574 | 23-026 | Установить детскую площадку во дворе дома N 4 по адресу: 1-й пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 575 | 23-027 | Установить детскую площадку во дворе дома N 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко | Установить детскую площадку | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 576 | 23-028 | Установить спортивную площадку во дворе дома N 8 по адресу: 1-й пер. Пархоменко | Установить спортивную площадку | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 577 | 23-031 | Обновить памятник Ю.А. Гагарину в сквере им. Гагарина, увеличить высоту постамента минимум до 1,5 м, изменить месторасположение памятника | Косметический ремонт памятника | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 578 | 23-037 | Убрать аварийные тополя возле домов N 17 и N 19 по 2-му пер. Пархоменко | Снос деревьев | 168,0 | 98,0 | 98,0 | 2017, 2018 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев по 2-му пер. Пархоменко, 17 |
| 579 | 23-043 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 21 по ул. Котовского (ремонт асфальтового покрытия вокруг дома, внутриквартального проезда и тротуарной дорожки между домами NN 17 и 21 по ул. Котовского, установка дополнительных игровых и спортивных элементов на детской игровой площадке) | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома, ремонт тротуара за домом | 3650,0 | - | - | 2018, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка |
|  |  |  | Установка дополнительных детских и спортивных элементов на детской игровой площадке |  | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Ленинского района |  |
| 580 | 23-054 | Отремонтировать переходной мост на вокзале "Новосибирск-Западный" | Ремонт переходного моста | 300,0 | 300,0 | 152,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту моста, покраске опор и перильного ограждения, замене дефективных элементов дощатого настила на лестничном марше моста |
| 581 | 23-058 | Установить детскую площадку во дворе дома N 18/1 по ул. Киевская | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 582 | 23-059 | Установить детскую площадку во дворе дома N 18 по ул. Киевская | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 583 | 23-063 | Вырубить аварийные деревья около дома N 10а по ул. Восточный поселок | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 7,9 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев |
| 584 | 23-078 | Обустроить дорогу за хоккейной коробкой между домами N 2 и N 10 по ул. Киевской | Обустроить дорогу за хоккейной коробкой | 1000,0 | - | 2051,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1494,0 кв. м) |
| 585 | 23-079 | Построить парковку рядом с домом N 2 по ул. Киевская | Построить парковку | 700,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 23-078) |
| 586 | 23-080 | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки вдоль дома N 2 по ул. Киевская, со стороны ГБУЗ НСО Центр планирования семьи и репродукции (ул. Киевская, 1) | Восстановить асфальтовое покрытие пешеходной дорожки | 550,0 | - | - | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 23-078) |
| 587 | 23-100 | Спилить старые деревья во дворе дома N 80 по ул. Пархоменко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | - | - | 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 588 | 23-103 | Восстановить ливневую канализацию возле домов N 80 и N 82 по ул. Пархоменко | Восстановить ливневую канализацию | 150,0 | 150,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 589 | 23-109 | Не допустить точечную застройку по адресу: ул. Котовского, 20/1 | Рассмотреть вопрос о недопущении точечной застройки | - | - | - | 2017 | ДСиА, УАСИ | Не выполнен. В 2017 году строительство объектов капитального строительства на указанном земельном участке не осуществлялось, разрешений на строительство мэрией города Новосибирска не предоставлялось. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 590 | 23-126 | Установить во дворе дома N 17 по ул. Широкая детскую площадку | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 591 | 23-128 | Спилить аварийные деревья во дворе дома по ул. Широкая, 19 | Снос аварийных деревьев | 50,0 | 50,0 | 98,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 592 | 23-131 | Удалить аварийные деревья на пришкольной территории МБОУ Гимназия N 17 (ул. Котовского, 38) | Обрезка аварийных деревьев | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 2017, 2018, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведена обрезка и снос аварийных деревьев |
| 593 | 23-150 | Предоставить Детской школе Искусств N 22 дополнительные помещения на территории избирательного округа N 23 | Предоставление дополнительного помещения | - | - | - | 2017 - 2020 | ДЗиИО | Выполнен в части 2017 года. В ходе проведения анализа помещений на территории избирательного округа N 23, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, выявлено муниципальное нежилое помещение площадью 257,9 кв. м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: ул. Широкая, 15, отвечающее требованиям для размещения МБУ ДО ДШИ N 22. Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2017 N 4815 "О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 N 7242", данное нежилое помещение исключено из перечня имущества |
| 594 | 23-154 | Оборудовать пешеходными переходами перекресток улиц Пархоменко и Котовского | Оборудование пешеходного перехода | 30,0 | 30,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 595 | 23-166 | Отремонтировать освещение ул. Пархоменко в пределах ул. Станиславского - ул. Троллейная | Строительство линии наружного освещения | 1500,0 | 1500,0 | 255,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 596 | 23-176 | Выполнить восстановительный ремонт муниципальной квартиры в доме N 6 по ул. Станиславского (квартира после пожара) | Ремонт квартиры | - | - | 615,4 | 2017 | УЖВ | Выполнен. Произведены работы по ремонту квартиры |
| 597 | 23-179 | Не допустить точечную застройку во дворе дома N 24 по ул. Пархоменко, вернуть участок земли в муниципальную собственность | Формирование предложения по внесению изменений в проект планировки с изменением зонирования территории с Ж-1 на Р-2 | 1000,0 | 1000,0 | - | 2017 | ДСиА | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств на корректировку проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 598 | 23-181 | Отремонтировать уличное освещение по ул. Котовского в пределах улиц Пархоменко и Станиславского | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1000,0 | 1000,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа N 23-166) |
| 599 | 23-183 | Восстановить освещение перекрестка улиц Котовского и Пархоменко | Строительство линии наружного освещения | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа N 23-166) |
| 600 | 23-205 | Запретить строительство капитальных и временных объектов, кроме остановочных павильонов, по ул. Пархоменко, в пределах всей длины фасада дома N 74 по ул. Плахотного | Рассмотреть возможность размещения объектов | - | - | - | 2017 | ДСиА, Администрация Ленинского района, УАСИ | Не выполнен. В 2017 году строительство объектов капитального строительства по ул. Пархоменко, в пределах дома N 74 по ул. Пархоменко, не осуществлялось. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 601 | 23-218 | Исправить высокие бордюры на остановке общественного транспорта "Ленинский ЗАГС", сделав их преодоление доступным для пожилых людей и жителей с ограниченными возможностями по здоровью | Благоустройство подходов к пешеходному переходу | 50,0 | 50,0 | 57,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по установке бордюра |
| 602 | 23-231 | Отремонтировать крышу одноэтажного здания на территории МБОУ СОШ N 92 (ул. Киевская, 7) | Ремонт кровли | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли |
| 603 | 23-234 | Отремонтировать кровлю здания МБОУ Гимназия N 17 | Ремонт кровли здания | 800,0 | 800,0 | 644,1 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания гимназии |
| 604 | 23-238 | Заменить ограждения (длина 140 метров) территории МБОУ Гимназия N 16 "Французская" | Замена ограждения | 1200,0 | 1200,0 | 853,3 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения территории гимназии |
| 605 | 23-240 | Отремонтировать мягкую кровлю пристройки МБОУ Гимназия N 16 "Французская" | Ремонт мягкой кровли | 800,0 | 800,0 | 398,4 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания пристройки гимназии |
| 606 | 23-242 | Выполнить ремонт площадок и веранд, построить новую детскую площадку на территории МКДОУ д/с N 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1 | Ремонт теневых навесов, установка игровых форм | 700,0 | 210,0 | 258,4 | 2016 - 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 2 теневых навеса |
| 607 | 23-250 | Установить знаки ограничения скорости на улицах: Пермской (между ул. Титова и ул. Плахотного), Озерной, Плахотного, Хасановской, Янтарной, Гризодубовой, Южной | Установка дорожного знака "Ограничение скорости" | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Ограничение скорости 40 км/ч" |
| 608 | 23-264 | Установить игровые формы на детской площадке во дворе дома N 15 по ул. Киевская и благоустроить близлежащую территорию, установить искусственные неровности ("лежачие полицейские") | Установка детской площадки | 200,0 | - | 200,0 | 2018 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2017 года <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 609 | 23-266 | Установить дополнительные формы на детской площадке во дворе дома N 3/1 по ул. Троллейная | Установка дополнительных форм на детской площадке | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 610 | 23-278 | Выполнить ограждение газонов у дома N 3 по ул. Троллейной | Установка ограждения детской площадки | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено ограждение на детской площадке |
| 611 | 23-281 | Сделать пешеходный переход через ул. Пермская, рядом с домом N 2 по ул. Киевская | Установка дорожных знаков "Пешеходный переход" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка 1.14.1 "зебра" |
| 612 | 23-0003 | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 26 | Ремонт общежития | 600,0 | 600,0 | 750,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту системы отопления в подвальном помещении и замене окон |
| Ленинский район, избирательный округ N 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 613 | 24-003 | Установить ограждение вдоль всей детской площадки у дома N 14/3 по ул. Немировича-Данченко | Ограждение детской площадки | 100,0 | 100,0 | 129,4 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлено ограждение детской площадки |
| 614 | 24-012 | Снос аварийных деревьев на придомовой территории дома N 12 по ул. Немировича-Данченко | Снос аварийных деревьев | 70,0 | 70,0 | 36,3 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 615 | 24-022 | Спилить два дерева на придомовой территории дома N 4/4 по ул. Немировича-Данченко | Снос и обрезка деревьев | 15,0 | 15,0 | 22,9 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 616 | 24-024 | Обрезка и снос деревьев на придомовой территории дома N 23/1 по ул. Ударная | Обрезка и снос деревьев | 70,0 | 70,0 | 56,8 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 617 | 24-026 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома N 18/2 по ул. Немировича-Данченко | Снос и санитарная обрезка деревьев | 70,0 | 70,0 | 58,6 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев |
| 618 | 24-078 | Выполнить ремонт дороги на перекрестке ул. Тихвинской (дома NN 47, 49) с 4-м пер. Станиславского | Ремонт дороги | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 619 | 24-117 | Обустройство территории МБОУ СОШ N 187 спортивным и развлекательным городками | Установка спортивных уличных тренажеров | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены спортивные уличные тренажеры |
| 620 | 24-124 | Выполнить асфальтирование пешеходного тротуара вдоль МБОУ СОШ N 20 по ул. Станиславского, от ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко | Ремонт тротуара | 840,0 | 840,0 | 1039,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 621 | 24-126 | Ремонт санузлов в здании МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Ремонт санузлов | 1200,0 | 600,0 | 324,9 | 2017, 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту санузла |
| 622 | 24-136 | Ремонт групповых помещений МБОУ СОШ N 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/1 | Косметический ремонт | 400,0 | 400,0 | 399,8 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту групповых помещений |
| 623 | 24-138 | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 20 (ул. Станиславского, 30) | Ремонт спортивного зала | 2500,0 | 2500,0 | - | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала |
| 624 | 24-143 | Капитальный ремонт 6 санузлов в МКДОУ д/с N 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1) | Ремонт санузлов | 1600,0 | 800,0 | 687,9 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту 3 санузлов |
| 625 | 24-162 | Асфальтирование территории МКДОУ д/с N 432 (ул. Тульская, 270/5) - 300 кв. м | Асфальтирование территории | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории детского сада |
| 626 | 24-179 | Заменить трубы и задвижки центрального водоснабжения по ул. Коммунальная, 2-я Коммунальная | Замена трубы и задвижки центрального водоснабжения | 3100,0 | 1033,0 | - | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 627 | 24-191 | Выполнить благоустройство пешеходной дорожки за домами NN 6, 8 по 2-му пер. Крашенинникова, соединяющей 2-й пер. Крашенинникова и МБОУ СОШ N 40 по ул. Крашенинникова | Благоустройство внутриквартальной территории | 300,0 | 300,0 | 267,1 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (193,1 кв. м) |
| 628 | 24-198 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 13 по ул. Крашенинникова | Благоустройство придомовой территории | 2500,0 | 2500,0 | 5815,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (4978,4 кв. м) |
| 629 | 24-200 | Установить детскую площадку на территории дома N 11 по ул. Крашенинникова | Установить детскую площадку | 200,0 | 200,0 | 299,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 630 | 24-212 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 63 по ул. Степная, с расширением асфальтового покрытия придомовой территории | Благоустройство придомовой территории | 900,0 | 900,0 | 1901,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2023,3 кв. м) |
| 631 | 24-214 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 71 по ул. Степная с расширением асфальтового покрытия, оформлением парковой зоны с установкой детской площадки со спортивными тренажерами, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха | Устройство зоны для отдыха и занятия спортом | 600,0 | 150,0 | 245,4 | 2017 - 2019 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами |
| 632 | 24-217 | Установка спортивных тренажеров на месте устаревшей, аварийной детской площадки на придомовой территории дома N 14 по 2-му пер. Крашенинникова | Установка спортивных тренажеров | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка со спортивными элементами |
| 633 | 24-218 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома N 69 по ул. Степная с увеличением ширины асфальтового покрытия со стороны фасада дома, напротив 2-го, 3-го, 4-го подъездов | Благоустройство придомовой территории | 600,0 | 600,0 | 552,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (655,0 кв. м) |
| 634 | 24-220 | По ул. Куйбышева выполнить ремонт дороги: отсыпка щебнем с обязательным водоотведением (сточные каналы) | Отсыпка щебнем | 920,0 | 920,0 | 1029,6 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Куйбышева |
| 635 | 24-221 | Выполнить благоустройство проезжей части частного сектора от дома N 57 по ул. Пермская, вдоль домов по ул. Карпинского, до трамвайных путей по ул. Троллейная | Отсыпка щебнем | 1100,0 | 476,0 | - | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Устранены замечания депутата по ремонту ул. Карпинского. Общая сумма затрат на реализацию наказа 624,0 тыс. рублей |
| 636 | 24-245 | Ремонт дорожного полотна протяженностью более 120 м между домом N 57/1 по ул. Пермская и частным сектором | Ремонт дорожного покрытия из органо-минеральной смеси | 600,0 | 600,0 | 594,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Пермской |
| 637 | 24-250 | Выполнить асфальтирование территории МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2). Строительство нового крыльца МБОУ СОШ N 175 (ул. Титова, 43/2) | Строительство нового крыльца | 2500,0 | 600,0 | 679,2 | 2017 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту крыльца |
|  |  |  | Асфальтирование территории |  | - |  | 2018, 2019 | ДО |  |
| 638 | 24-0071 | Выполнить благоустройство придомовой территории по 3-му пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | 450,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 24-198) |
| 639 | 24-0072 | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек с установкой парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | 850,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 24-198) |
| 640 | 24-0073 | Выполнить благоустройство двора по ул. Крашенинникова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | 550,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 24-198) |
| Ленинский район, избирательный округ N 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |
| 641 | 25-003 | Асфальтирование ул. Амурская | Отсыпка щебнем | 4800,0 | 4800,0 | 3346,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Амурская. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 642 | 25-005 | Асфальтирование ул. 5-го Декабря | Отсыпка щебнем | 1100,0 | 1100,0 | 1128,6 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 5-го Декабря |
| 643 | 25-006 | Дополнить игровыми формами и песочницей с песком детскую площадку по ул. 5-го Декабря, возле дома N 131 | Установка дополнительных игровых форм на детскую площадку | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 644 | 25-007 | Строительство пешеходного тротуара от ул. Титова до ул. Оборонная, с левой стороны дороги по ул. Связистов | Строительство пешеходного тротуара по ул. Связистов | 2500,0 | 2500,0 | 2395,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 645 | 25-016 | Асфальтирование ул. Расковой | Отсыпка щебнем | 3200,0 | 3200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 646 | 25-018 | Асфальтирование ул. Харьковская, 2-я Харьковская | Отсыпка щебнем | 780,0 | 780,0 | 900,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Харьковская, ул. 2-я Харьковская |
| 647 | 25-041 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 48 | Обследование состояния фундаментов и их оснований. Составление графика поэтапного капитального ремонта здания | - | - | - | 2017 | ДО | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
|  |  |  | Капитальный ремонт здания |  | - |  | 2017 - 2020 | ДО |  |
| 648 | 25-046 | Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, пешеходные дорожки, бордюры) по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова, 93, 95, 97, 99 | Благоустройство внутриквартальной территории | 15000,0 | 4091,5 | 4323,9 | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3021,0 кв. м) |
| 649 | 25-047 | Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев по ул. Амурская, 40/3, 40/4, 40/5; по ул. Расковой, 33/1, 33/2, 36/1, 36/2; по ул. Титова 93, 95, 97, 99 | Обрезка и снос ветхих и аварийных деревьев | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 650 | 25-048 | Благоустройство внутриквартальной территории (асфальтирование, парковочные карманы, тротуары) по ул. Амурская, 65а, 65б, 65/1, 65/2, 65/3; по ул. Бакинская, 72б | Благоустройство внутриквартальной территории | 4000,0 | 500,0 | 2173,5 | 2017 - 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1897,4 кв. м) |
| 651 | 25-054 | Обрезка деревьев вокруг дома по ул. Киевская, 23 | Обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | 146,3 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 652 | 25-056 | Обустройство ливневого колодца с торца дома N 128 по ул. Пархоменко (от 3-го подъезда) | Обустройство ливневого колодца | 300,0 | 300,0 | 194,2 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по обустройству ливневого колодца |
| 653 | 25-061 | Строительство детской площадки со спортивными и игровыми элементами на территории дома N 117 по ул. Широкая | Строительство детской площадки со спортивными и игровыми элементами | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| Ленинский район, избирательный округ N 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 654 | 26-005 | Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский: 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76) | Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия | 26000,0 | - | 1227,6 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по пер. 2-й Порт-Артурский, 3-й Порт-Артурский |
| 655 | 26-007 | Сделать тротуар по ул. Связистов и пешеходный переход на остановке общественного транспорта "Ул. Связистов" | Строительство пешеходного тротуара | 2500,0 | 2500,0 | 2395,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по строительству тротуара и обустройству пешеходного перехода с установкой дорожных знаков |
| 656 | 26-009 | Сделать дорогу по ул. Степная на перекрестке с ул. Связистов до ул. Пушкарева | Отсыпка щебнем дороги по ул. Степная | 240,0 | 240,0 | 514,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Степной |
| 657 | 26-014 | Замена крыльца в младшей группе дошкольного отделения (детского сада) МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокская, 2/1 | Ремонт крыльца | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца |
| 658 | 26-016 | Заменить окна МКОУ СОШ N 66, находящиеся в ветхом состоянии, на пластиковые (ул. Хилокская, 4) | Замена аварийных окон | 300,0 | 300,0 | 270,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 8 оконных блоков |
| 659 | 26-018 | Отремонтировать стелу, посвященную 9-й Гвардейской дивизии, и площадку возле нее, расположенные на территории МКОУ СОШ N 66. Отремонтировать музей МКОУ СОШ N 66 (ул. Хилокская, 4) | Ремонт стелы. Косметический ремонт музея | 300,0 | 300,0 | 130,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту стелы |
| 660 | 26-020 | Капитальный ремонт овощехранилища МКОУ СОШ N 66 по ул. Хилокская, 4, которое находится в аварийном состоянии (бывший детский сад N 299, ул. Хилокская, 2/1) | Ремонт кровли овощехранилища | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли овощехранилища |
| 661 | 26-025 | Открыть проезд по ул. Тверская, у домов N 15 и N 16, к 3-му Пермскому пер. | Ликвидация заградительных объектов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по ликвидации заградительного объекта (шлагбаума) |
| 662 | 26-026 | Грейдирование дороги с поднятием канализационных колодцев и выравниванием грунта до уровня водопроводных колодцев, с формированием многослойной подушки под асфальтовое покрытие по ул. Волховская, 1 - 18, до ул. Оборонная | Отсыпка щебнем | 480,0 | 480,0 | 564,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Волховской |
| 663 | 26-028 | Обустройство парковочного кармана вдоль ул. Оборонная, за территорией МАДОУ д/с N 369 по ул. Курганская, 20 | Обустройство парковочного кармана | 1300,0 | 1300,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 664 | 26-029 | Ремонт тротуара вдоль МАДОУ д/с N 369, со стороны ул. Курганской, 20 | Ремонт тротуара | 288,0 | 288,0 | 432,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (439,5 кв. м) |
| 665 | 26-032 | Благоустройство внутриквартальной территории вдоль жилых домов по ул. Толмачевская, 2, 4, 6а, 6б, 6, 10, 10а, 10б | Благоустройство внутриквартальной территории | 6000,0 | - | 2377,2 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории (2324,7 кв. м) по адресам: ул. Толмачевская, 6, 6а, 6б, 10, 10б |
| 666 | 26-035 | Замена ограждения территории МКДОУ д/с N 465 по ул. Троллейная, 156 | Ремонт ограждения | 300,0 | 300,0 | 338,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения территории детского сада |
| 667 | 26-037 | Заменить деревянные оконные блоки в здании МКДОУ д/с N 465 на пластиковые (ул. Троллейная, 156) | Замена аварийных оконных блоков | 300,0 | 300,0 | 522,6 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 16 оконных блоков |
| 668 | 26-047 | Сделать пешеходный тротуар между домами N 11 и N 9 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии (Детский санаторий N 2 - филиал ГБУЗ НСО ГОНКТБ) до ЖЭУ N 62 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9/1 | Сделать пешеходный тротуар | 300,0 | 300,0 | 407,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (392,0 кв. м) |
| 669 | 26-050 | Произвести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории по ул. Связистов, 139/1, и со стороны СП "Импульс" МБОУДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова, благоустройство фасада здания по ул. Связистов, 139/1 | Санитарная обрезка деревьев | 150,0 | 150,0 | 13,5 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 670 | 26-051 | Приобрести стационарный проектор в танцевальный зал СП "Импульс" МБОУДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова (ул. Связистов, 139/1) | Приобрести стационарный проектор | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Приобретено оборудование |
| 671 | 26-052 | Приобрести акустическую систему с МР3-усилителем, плеером - 2 ед., микрофон (радио) - 2 единицы, микрофон "гарнитура" - 2 ед. для СП "Импульс" МБОУДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова (ул. Связистов, 139/1) | Приобретение акустической системы | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Приобретено оборудование |
| 672 | 26-059 | Произвести асфальтирование двора с тротуарными дорожками у дома N 119 по ул. Связистов, отремонтировать дорогу с обустройством парковочных карманов | Благоустройство дворовой территории | 700,0 | 700,0 | 1062,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (806,0 кв. м) |
| 673 | 26-062 | Произвести благоустройство зеленых насаждений по ул. Полтавской, 37, путем сноса старых деревьев, вырезки загущающих стволов многоствольных деревьев, санитарной обрезки всех деревьев и омолаживания вязов | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 50,0 | 33,0 | 58,3 | 2016, 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа 75,3 тыс. рублей |
| 674 | 26-067 | Провести асфальтирование дороги за домом по ул. Связистов, 109 | Асфальтирование дороги | 5000,0 | 5000,0 | 3981,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (3481,4 кв. м) |
| 675 | 26-071 | Восстановить тротуар от ул. Волховской, 33, до трамвайных путей к остановке общественного транспорта "Школа" | Ремонт тротуара | 420,0 | 420,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2019 год |
| 676 | 26-075 | Выделить дополнительное финансирование на детско-спортивную площадку на придомовой территории по ул. Волховская, 33а | Установка детской спортивной площадки | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 677 | 26-079 | Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения на ул. Ачинской, от дома N 1 до дома N 18 | Произвести капитальный ремонт холодного водоснабжения | 2000,0 | - | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен частично в 2017 году. Начата разработка проектно-сметной документации |
| 678 | 26-083 | Сформировать пешеходный тротуар вдоль проезжей части по ул. Оборонная, от ул. Челябинская до ул. Связистов | Строительство тротуара | 1000,0 | 1000,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 679 | 26-090 | Провести ремонтные работы в помещении бассейна МБОУ СОШ N 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6 | Ремонт помещения бассейна, ремонт чаши бассейна | 3000,0 | - | 347,7 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту бассейна |
| 680 | 26-091 | Замена системы вентиляции в помещении бассейна МБОУ СОШ N 129 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6 | Ремонт вентиляции бассейна | 300,0 | - | - | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту бассейна (финансирование в рамках реализации наказа N 26-090) |
| 681 | 26-098 | Благоустройство дороги пешеходного переулка между ул. Тульской и ул. Суходольной | Отсыпка щебнем проулка | 600,0 | 600,0 | 1158,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия |
| 682 | 26-112 | Провести освещение по ул. Степная, вдоль домов NN 129 - 201 | Проектирование и строительство линии уличного освещения | 1003,0 | 1003,0 | 175,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 683 | 26-113 | Произвести благоустройство дороги по ул. Брянская, от дома N 1 до дома N 18, с устройством пешеходных тротуаров и лотков для стока воды, произвести замену центрального водопровода, подвести канализацию к домам | Отсыпка щебнем | 5480,0 | - | - | 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
|  |  |  | Реконструкция водопровода и строительство канализационной сети |  | 2000,0 | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ |  |
| 684 | 26-117 | Провести капитальный ремонт бассейна МКДОУ д/с N 481 по ул. Связистов, 115 | Ремонт бассейна | 1200,0 | - | 190,0 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту бассейна |
| 685 | 26-137 | Произвести благоустройство внутриквартальной дороги от ул. Связистов, 127, до ул. Связистов, 111, с устройством пешеходных тротуаров к МБОУ СОШ N 50 (ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20), МБОУ Лицей N 174 (ул. Связистов, 135), МБОУДОД ДШИ N 18 (ул. Связистов, 111/1) | Благоустройство внутриквартальной дороги с устройством пешеходных тротуаров | 2000,0 | 2000,0 | 3608,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2446,3 кв. м) |
| 686 | 26-139 | Произвести обрезку деревьев по ул. Курганская, 24, у овощехранилища | Обрезка деревьев | 100,0 | 100,0 | 88,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 687 | 26-0004 | Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе асфальтирование участка вдоль домов N 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевского шоссе | Финансирование в рамках наказа N 26-032 | - | - | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 26-032) |
| Ленинский район, избирательный округ N 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич |
| 688 | 27-002 | Ремонт кровли, установка детской игровой площадки по адресу: ул. Забалуева, 4 | Установка детской игровой площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 689 | 27-006 | Отсыпка дорог, организация водопровода в частном секторе по ул. Смородиновая, ул. Облачная, ул. Клеверная, ул. Лучистая. Расширение ул. Титова | Отсыпка щебнем дорог | 5700,0 | 3000,0 | 2514,6 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Смородиновая, ул. Облачная, ул. Клеверная |
| 690 | 27-007 | Ремонт внутриквартальных дорог и установка детской площадки по адресам: ул. Фасадная, 28, ул. Фасадная, 28/1, ул. Колхидская, 21, 21а | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фасадная, 28, 28/1 | 1800,0 | 1800,0 | 931,4 | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (783,1 кв. м) |
| 691 | 27-008 | Ремонт внутриквартальной дороги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2-й Порядковый, 5 | Санитарная обрезка деревьев | 1070,0 | 70,0 | 21,2 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
|  |  |  | Ремонт внутриквартальной дороги |  | - | - | 2019 | ДЭЖКХ |  |
| 692 | 27-009 | Ремонт внутриквартальных дорог по адресу: ул. Филатова, 10 | Ремонт внутриквартальных дорог | Финансирование в рамках наказа N 27-028 | - | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (финансирование в рамках реализации наказа N 27-028) |
| 693 | 27-013 | Ремонт внутриквартальной дороги и санитарная обрезка деревьев по адресу: пер. 2-й Порядковый, 9 | Благоустройство внутриквартальной территории | 950,0 | 900,0 | 1625,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной дороги (1123 кв. м) и по обрезке деревьев |
|  |  |  | Санитарная обрезка деревьев |  | 50,0 | 19,6 | 2017 | Администрация Ленинского района |  |
| 694 | 27-014 | Установка детской площадки и спил аварийных деревьев во дворе домов по адресам: ул. Невельского, 37, 39, 43, 1-й пер. Порядковый, 4, 6 | Установка детской площадки. Снос аварийных деревьев | 550,0 | 550,0 | 300,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 695 | 27-015 | Благоустройство дороги по ул. Халтурина, от дома N 1 до дома N 27, санитарная обрезка деревьев, замена опор ЛЭП, организация пешеходного перехода на пересечении ул. Халтурина и ул. Забалуева | Асфальтирование ул. Халтурина вдоль домов NN 1 - 27, обрезка деревьев и обустройство пешеходного перехода на пересечении ул. Халтурина и ул. Забалуева | 1000,0 | 1000,0 | 980,1 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Халтурина. Установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" и нанесена дорожная разметка 1.14.1 "зебра" |
| 696 | 27-021 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Колхидская, 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Ремонт внутриквартальных дорог | 11000,0 | 1791,8 | 6736,7 | 2016, 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог на территории МКД (5654,9 кв. м) по адресам: ул. Колхидская, 1, 3, 5, 11. Общая сумма затрат на реализацию наказа 8847,0 тыс. рублей |
| 697 | 27-028 | Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по ул. Филатова, 4, 6 (вокруг МКДОУ д/с N 133), 8, 10, 11, 12, 11, 13, 14 | Ремонт внутриквартальных дорог | 9800,0 | 6248,8 | 8153,6 | 2016, 2017, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог на территории МКД по ул. Филатова, 10, 12, 14 (6000,1 кв. м) |
| 698 | 27-032 | Установить ограждение пешеходного тротуара вдоль ул. Невельского (у городского отделения почтовой связи "Новосибирск 121" по ул. Невельского, 61) | Восстановление ограждения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по восстановлению ограждения |
| 699 | 27-035 | Ремонт дорог по ул. Колхидской, от ул. Забалуева до ул. Невельского | Ремонт дороги (2000 кв. м) | 2000,0 | - | 5223,8 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт по ул. Колхидской |
| 700 | 27-040 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирных жилых домов NN 4, 10 по ул. Филатова | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 100,0 | - | 61,7 | 2018 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений по адресу: ул. Филатова, 10 |
| 701 | 27-042 | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на территории многоквартирного жилого дома N 14 по ул. Филатова | Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев |
| 702 | 27-047 | Ремонт мягкой кровли здания МБОУ СОШ N 48 | Ремонт мягкой кровли здания | 600,0 | 600,0 | 307,7 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания школы |
| 703 | 27-048 | Установка детской площадки по адресу: ул. Забалуева, 21 | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 704 | 27-051 | Установка детских площадок по адресам: ул. Невельского, 17, 19, 21, 23 | Установка детской площадки | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 2017, 2018 | Администрация Ленинского района | Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка по ул. Невельского, 17 |
| 705 | 27-052 | Установка детской площадки по адресу: ул. Фасадная, 27 | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Ленинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 706 | 27-0003 | По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5; 2-му пер. Порядковому, 5, произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му пер. Порядковому, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | Финансирование в рамках наказа N N 27-008 и 27-025 | - | - | 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017. Администрацией Ленинского района произведены работы по обрезке деревьев (финансирование в рамках реализации наказа N 27-008) |
| Октябрьский район, избирательный округ N 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 707 | 28-009 | Выполнить работы по освещению участка дороги, расположенного вдоль дома N 101/2 по ул. Выборная, ведущего к МАДОУ д/с N 70 по ул. Выборная, 113/2 | Работы по освещению участка дороги к МАДОУ д/с N 70 | 907,0 | 54,0 | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения |
| 708 | 28-010 | Установить дорожные знаки по ул. Выборная, от дома N 101/1 до МАДОУ д/с N 70, ограничивающие скоростной режим | Установка дорожных знаков | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены дорожные знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны" |
| 709 | 28-016 | Выполнить работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта "Кленовая" | Работы по освещению проезжей части от ул. Ключ-Камышенского Плато, по ул. Выборная, до остановки общественного транспорта "Кленовая" | 6004,0 | 360,0 | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения |
| 710 | 28-027 | Замена теневых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с N 389 (ул. Большевистская, 44, 159а) | Замена теневых навесов и малых игровых форм на территории зданий МКДОУ д/с N 389 | 750,0 | 300,0 | 299,9 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 2 теневых навеса. Общая сумма затрат на реализацию наказа 692,1 тыс. рублей |
| 711 | 28-032 | Спилить аварийные деревья по адресу: ул. Кленовая, 8 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Кленовая, 8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2017 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 712 | 28-035 | Выполнить ремонт тротуара от ФГБОУ ВПО НГПУ до остановки общественного транспорта "Жилмассив" | Ремонт тротуара от ФГБОУ ВПО НГПУ до остановки общественного транспорта "Жилмассив" | 500,0 | 500,0 | 1532,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 713 | 28-036 | Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия от ограды ФГБОУ ВПО НГПУ до дома N 152 по ул. Выборная | Ремонт асфальтового покрытия от ограды ФГБОУ ВПО НГПУ до дома N 152 по ул. Выборная | 1500,0 | 1500,0 | 631,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог (584,6 кв. м) |
| 714 | 28-039 | Выполнить работы по освещению территории МКДОУ д/с N 498 (ул. Выборная, 101/4) и оборудованию системой видеонаблюдения территории детского сада | Установить освещение территории МКДОУ д/с N 498 | 1050,0 | 700,0 | 700,0 | 2017 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по восстановлению освещения территории детского сада |
|  |  |  | Установить видеонаблюдение в МКДОУ д/с N 498 - 12 камер |  | - |  | 2018 | ДО |  |
| 715 | 28-042 | Осветить ул. Дубравы на участке вдоль домов NN 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 15, 19а | Освещение ул. Дубравы на участке вдоль домов NN 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 15, 19а | 253,0 | 253,0 | 109,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 716 | 28-045 | Выполнить ремонт участка дороги, расположенного между торговым центром "Ласточка" и общежитием по ул. Выборная, 118 | Ремонт асфальтового покрытия | 690,0 | 690,0 | 490,1 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальных дорог (801,3 кв. м) |
| 717 | 28-0015 | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы в микрорайоне Ключ-Камышенское плато | Начало строительства | 601400,0 | 50000,0 | 602074,2 | 2016 - 2018, 2020 <*> | ДСиА | Выполнен <1>. Введена школа на 750 мест. Общая сумма затрат на реализацию наказа 659031,4 тыс. рублей |
| Октябрьский район, избирательный округ N 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |
| 718 | 29-002 | Обустройство придомовой территории дома N 214/1 по ул. Лескова (установка детских игровых форм) | Установка детских игровых форм на территории дома N 214/1 по ул. Лескова | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 2017 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке |
| 719 | 29-005 | Обустройство придомовой территории дома N 32 по ул. Грибоедова (установка элементов детских игровых форм) | Установка элементов детских игровых форм на территории дома N 32 по ул. Грибоедова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке |
| 720 | 29-008 | Благоустройство придомовой территории дома N 280 по ул. Лескова (асфальтирование придомовой территории дома) | Асфальтирование придомовой территории | 1200,0 | 1200,0 | 510,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (691,8 кв. м) |
| 721 | 29-010 | Благоустройство придомовой территории дома N 182 по ул. Тургенева (асфальтирование придомовой территории дома) | Асфальтирование придомовой территории | 1350,0 | 1350,0 | 1173,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1587,0 кв. м) |
| 722 | 29-011 | Установка детских игровых форм на придомовой территории дома N 182 по ул. Тургенева | Установка детских игровых форм на территории дома N 182 по ул. Тургенева | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2017 | Администрация Октябрьского района | Выполнен. Установлены детские игровые элементы на детской площадке |
| 723 | 29-012 | Благоустройство придомовой территории дома N 185 по ул. Толстого (асфальтирование придомовой территории) | Асфальтирование придомовой территории дома N 185 по ул. Толстого | 1080,0 | 1080,0 | 422,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (437,0 кв. м) |
| 724 | 29-015 | Благоустройство придомовой территории дома N 143 по ул. Ленинградская (устройство парковочных карманов) | Устройство парковочных карманов у дома N 143 по ул. Ленинградская | 920,0 | 920,0 | 830,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (526,9 кв. м) |
| 725 | 29-018 | Благоустройство (асфальтирование) пешеходного тротуара по ул. Лобова, от ул. Кирова до ул. Нижегородская | Асфальтирование пешеходного тротуара по ул. Лобова от ул. Кирова до ул. Нижегородская | 200,0 | 200,0 | 791,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 726 | 29-021 | Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенная к дому N 73 по ул. Автогенная и к дому N 254 по ул. Чехова (устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенная, 73, и ул. Чехова, 254) | Устройство системы водоотвода на проезде между домами по ул. Автогенная, 73, и ул. Чехова, 254 | 1639,0 | 473,0 | 288,0 | 2016, 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (297,7 кв. м). Общая сумма затрат на реализацию наказа 1454,0 тыс. рублей |
| 727 | 29-022 | Благоустройство въезда в жилой массив с ул. Автогенная к дому N 73 по ул. Автогенная и к дому N 254 по ул. Чехова (асфальтирование въезда с ул. Автогенная к домам) | Асфальтирование въезда с ул. Автогенная к домам | 675,0 | 675,0 | - | 2016, 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 29-021) |
| 728 | 29-026 | Замена оконных рам (100 шт.) в здании МБОУ СОШ N 97 по ул. Кирова, 327 | Замена оконных рам (100 шт.) - 428 кв. м | 3674,0 | 1674,0 | 2888,9 | 2017 - 2019 | ДО | Выполнен <1>. Установлены 100 оконных блоков |
| 729 | 29-029 | Восстановление дорожного полотна по ул. Московская, от дома N 249 до дома N 317 | Восстановление дорожного полотна (отсыпка) | 1100,0 | 1100,0 | 1112,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Московская |
| 730 | 29-031 | Восстановление дорожного полотна по ул. Коммунстроевская, от ул. Пролетарская до ул. Лескова | Восстановление дорожного полотна по ул. Коммунстроевская, от ул. Пролетарская до ул. Лескова | 1800,0 | 1800,0 | 1494,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт ул. Коммунстроевской |
| 731 | 29-033 | Освещение ул. Автогенная, от ул. Кирова до ул. Пролетарская | Установка освещения улицы | 1583,0 | 72,0 | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения |
| 732 | 29-043 | Благоустройство ул. Артиллерийская, от дома N 88 до дома N 122 (восстановление дорожного полотна по ул. Артиллерийская, от дома N 88 до N 122) | Восстановление дорожного полотна по ул. Артиллерийская, от дома N 88 до дома N 122 | 660,0 | 660,0 | 630,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Артиллерийская |
| 733 | 29-056 | Восстановление дорожного полотна по проезду Курганский | Восстановление дорожного полотна проезда Курганский | 360,0 | 360,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 734 | 29-057 | Благоустройство внутриквартального проезда, от дома N 392 по ул. Чехова до дома N 347 по ул. Ленинградская (асфальтирование внутриквартального проезда) | Асфальтирование внутриквартального проезда, от дома N 392 по ул. Чехова, вдоль дома N 351 по ул. Ленинградская до дома N 347 по ул. Ленинградская | 1200,0 | 1200,0 | 1152,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1080,0 кв. м) |
| Октябрьский район, избирательный округ N 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич |
| 735 | 30-001 | Выполнить работы по замене 15 окон в МБУДО ДШИ N 7 им. А.П. Новикова по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 | Работы по замене 15 окон | 200,0 | 65,0 | 65,0 | 2017 - 2019 | ДКСиМП | Выполнен в части 2017 года. Установлено 5 оконных блоков |
| 736 | 30-004 | Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия территории, прилегающей к дому по адресу: ул. Нижегородская, 27 | Работы по ремонту асфальтового покрытия территории | 720,0 | 720,0 | 447,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (727,6 кв. м) |
| 737 | 30-008 | Выполнить работы по замене оконных блоков в столовой (6 шт.) и спортивном зале (20 шт.) в МБОУ СОШ N 32 по адресу: ул. Никитина, 2 | Замена окон в столовой (6 шт.) и спортивном зале (20 шт.) МОУ СОШ N 32 | 1504,0 | 504,0 | 370,9 | 2017 - 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 6 оконных блоков |
| 738 | 30-010 | Выполнить работы по благоустройству территории МБОУ СОШ N 19 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 46 | Благоустройство территории | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории школы |
| 739 | 30-011 | Выполнить работы по замене 50 шт. окон в МКДОУ д/с N 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25 | Установка пластиковых окон (50 шт.) | 1642,0 | 821,0 | 797,8 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены 9 оконных блоков |
| 740 | 30-030 | Выполнить работы по ремонту внутриквартальной дороги от ул. Бориса Богаткова, 46 (МБОУ СОШ N 19), до ул. Восход, 26/1 | Ремонт внутриквартальной территории от ул. Бориса Богаткова, 46, до ул. Восход, 26/1 | 750,0 | 750,0 | 631,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (605,7 кв. м) |
| 741 | 30-032 | Выполнить работы по благоустройству ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | Ремонт дорожного покрытия с щебеночным основанием по ул. Нижегородской на участке от дома N 89 до дома N 107 | 430,0 | 430,0 | 534,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Нижегородской |
| 742 | 30-034 | Выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Грибоедова (нечетная сторона), от дома N 33 до дома N 49 | Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Грибоедова, от дома N 33 до дома N 49 | 200,0 | 200,0 | 199,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 743 | 30-039 | Выполнить работы по установке огороженной спортивной площадки с уличным покрытием на территории МБОУ НГПЛ им. А.С. Пушкина по адресу: ул. Декабристов, 86 | Установка огороженной спортивной площадки (волейбольной, баскетбольной, футбольной) с уличным покрытием по адресу: ул. Декабристов, 86 | 2500,0 | 2500,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 744 | 30-043 | Установить освещение на территории парковой зоны по адресу: ул. Кирова, 44а | Проектирование линии наружного освещения | 474,0 | 16,0 | 249,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
|  |  |  | Строительно-монтажные работы |  | 458,0 |  | 2017 | ДТиДБК |  |
| 745 | 30-052 | Выполнить работы по ремонту помещения ТОС "Гурьевский" по адресу: ул. Восход, 18 | Работы по ремонту помещения ТОС по адресу: ул. Восход, 18 | 546,0 | 256,1 | 254,8 | 2016, 2017 | УОС | Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения. Общая сумма затрат на реализацию наказа 470,3 тыс. рублей |
| Октябрьский район, избирательный округ N 31, депутат Плотников Денис Васильевич |
| 746 | 31-006 | Произвести текущий ремонт бассейна в МКДОУ д/с N 490 по адресу: ул. Федосеева, 1а | Ремонт бассейна в МКДОУ д/с N 490 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2017 - 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по текущему ремонту бассейна |
| 747 | 31-012 | Произвести ремонт дороги от придомовой территории дома N 183 по ул. Бориса Богаткова до ул. Федосеева | Ремонт внутриквартальной дороги от придомовой территории дома N 183 по ул. Бориса Богаткова до ул. Федосеева | 540,0 | 540,0 | 276,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (286,4 кв. м) |
| 748 | 31-016 | Установить видеонаблюдение в МКДОУ ЦРР д/с N 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9 | Установка 7 камер видеонаблюдения в МКДОУ ЦРР д/с N 501 | 210,0 | 210,0 | 244,9 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 15 камер видеонаблюдения |
| 749 | 31-034 | Проложить тротуар рядом с магистральной дорогой, от дома по адресу: ул. Бориса Богаткова, 171/3, до гаражного общества "Ветеран" | Ремонт тротуара рядом с магистральной дорогой, от дома по ул. Бориса Богаткова, 171/3, до гаражного общества "Ветеран" | 260,0 | 260,0 | 895,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 750 | 31-035 | Провести замену витражных окон и жалюзи в помещении основного отдела ЦРМИ "Продвижение" МБУ "Территория молодежи" Октябрьского района по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201. Приобрести музыкальное оборудование для проведения мероприятий | Замена витражных окон и жалюзи в помещении основного отдела ЦРМИ "Продвижение" МБУ "Территория молодежи" по адресу: ул. Бориса Богаткова, 201; приобретение музыкального оборудования | 900,0 | 900,0 | 982,6 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по замене витражных окон и жалюзи, приобретено оборудование |
| 751 | (180 <*>) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | 77800,0 | - | 60710,2 | 2020 <*> | УЖВ | Выполнен <1>. Дома N 7, 10, 17, 18 по ул. 2-й Кирзавод расселены |
| Октябрьский район, избирательный округ N 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 752 | 32-003 | Снос аварийных деревьев на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | Снос аварийных деревьев на территории МКДОУ д/с N 237 по адресу: ул. Панфиловцев, 10 | 122,0 | 50,0 | 50,0 | 2017, 2018 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 753 | 32-014 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по улицам Радиотехническая, Профсоюзная, Угловая | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Радиотехническая, Профсоюзная, Угловая | 3300,0 | 3300,0 | 4375,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведен ремонт по ул. Радиотехническая и по ул. Угловая. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 754 | 32-015 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Крамского, от ул. Никитина до 2-го пер. Панфиловцев | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Крамского, от ул. Никитина до 2-го пер. Панфиловцев | 1000,0 | 1000,0 | 1112,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Крамского |
| 755 | 32-016 | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Ремонт фасада здания МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 1750,0 | 1750,0 | 1132,2 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания |
| 756 | 32-017 | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 532,0 | 100,0 | 100,0 | 2016, 2017, 2019 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Установлены малые формы |
| 757 | 32-018 | Ремонт подъездных путей к МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | Ремонт подъездных путей к МКДОУ д/с N 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а | 350,0 | 350,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведен ремонт по ул. Радиотехническая (финансирование в рамках наказа N 32-014) |
| 758 | 32-022 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Узловая, Псковская, а также ул. Высоковольтная; ул. Черемховская - в асфальтовом покрытии | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Узловая, Псковская, а также ул. Высоковольтная; ул. Черемховская - в асфальтовом покрытии | 5200,0 | 700,0 | 700,0 | 2016, 2017, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт по ул. Черемховская |
| 759 | 32-028 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Зеленодолинской, от дома N 61 до дома N 124 и за воинской частью, от дома N 125 до дома N 275 | Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы | 3000,0 | 1328,0 | 1328,0 | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Зеленодолинской |
| 760 | 32-029 | Капитальный ремонт фасада здания и подсобных помещений МКДОУ д/с N 482 по адресу: Гусинобродский тракт, 18 | Капитальный ремонт фасада здания и подсобных помещений МКДОУ д/с N 482 по Гусинобродскому тракту, 18 | 1500,0 | 1500,0 | 687,9 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания |
| 761 | 32-030 | Замена оконных блоков в группе N 15 в МКДОУ д/с N 482 по адресу: Гусинобродский тракт, 18 | Замена оконных блоков | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены 12 оконных блоков |
| 762 | 32-032 | Благоустройство придомовой территории жилого дома N 25 по Гусинобродскому тракту | Благоустройство придомовой территории жилого дома N 25 по Гусинобродскому тракту | 720,0 | - | 480,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда МКД (545,4 кв. м) |
| 763 | 32-035 | Благоустройство трамвайной остановки "Ул. Панфиловцев" | Благоустройство трамвайной остановки "Ул. Панфиловцев" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по благоустройству трамвайной остановки |
| 764 | 32-037 | Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия дворового проезда) по адресу: ул. Лазурная, 4 | Благоустройство придомовой территории: ремонт асфальтового покрытия дворового проезда по адресу: ул. Лазурная, 4 | 1050,0 | 525,0 | 645,5 | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (985, 0 кв. м) |
| 765 | 32-038 | Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Лазурная, 6 | Благоустройство внутриквартальной дороги с обустройством дополнительных парковочных карманов по адресу: ул. Лазурная, 6 | 2550,0 | - | 147,7 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (210,5 кв. м) |
| Первомайский район, избирательный округ N 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 766 | 33-002 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 2 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 22,8 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 767 | 33-012 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Новоселов, 18 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 144,9 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 768 | 33-013 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Тенистая, 6 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 55,1 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 769 | 33-016 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранская, 1 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 24,9 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 770 | 33-017 | Обрезка аварийных деревьев по ул. Сызранская, 3 | Обрезка деревьев | 100,0 | - | 11,0 | 2019 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обрезке деревьев |
| 771 | 33-019 | Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Героев Революции, 100 | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 494,2 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 772 | 33-033 | Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Первомайская, 116 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 2,9 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Произведены работы по сносу аварийного дерева |
| 773 | 33-036 | Установка детского городка на территории домов по ул. Шмидта, 2б, ул. Первомайская, 172 (убрать гаражи, засыпать погреба) | Снос гаражей и погребов. Установка детского городка | 470,0 | 470,0 | 527,2 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 774 | 33-065 | Благоустройство территории Чапаевского микрорайона (благоустройство территории между хлебокомбинатом ЗАО "Инской" и МКДОУ д/с N 282 (вынос погребов, расчистка, посадка деревьев, установка малых форм) | Благоустройство территории | 2500,0 | 2500,0 | 209,0 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории |
| 775 | 33-069 | Устройство дороги по ул. Шолкина со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | Устройство дороги со щебеночным покрытием с устройством водоотводных канав | 3600,0 | 1800,0 | 1664,5 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Шолкина |
| 776 | 33-075 | Перенести остановку общественного транспорта к зданию по ул. Нахимова, 3 | Перенос остановки. Устройство тротуара | 310,0 | 310,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 777 | 33-084 | Ремонт фундамента здания, крылец МКДОУ д/с N 11 | Ремонт крылец запасных выходов, восстановление отмостки | 350,0 | 350,0 | 353,1 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту крылец, отмосток |
| 778 | 33-086 | Выполнить ремонт фасада здания МБОУ Технический лицей-интернат N 128 | Металлический сайдинг с утеплением | 4000,0 | 200,0 | 140,5 | 2017, 2018 | ДО | Не выполнен в части 2017 года. Подготовлен проект по ремонту фасада здания |
| 779 | 33-090 | Установка спортивной площадки на территории бассейна "Молодость" МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС по адресу: ул. Аксенова, 38 | Установка спортивной площадки | 5115,9 | 2615,9 | 2516,3 | 2017 - 2019 | ДКСиМП | Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию площадки, подготовлена "подушка-основание" для площадки, проведено ее асфальтирование |
| 780 | 33-092 | Установить ограждение территории бассейна "Молодость" МАУДОД СДЮСШОР ЦВВС, по ул. Аксенова, 38 | Установить ограждение территории | 2384,1 | 384,1 | 351,2 | 2017 - 2019 | ДКСиМП | Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по установке ограждения из профиля (34 м) и гардинно-сетчатого ограждения (66 м) |
| 781 | 33-093 | Обустройство хоккейной площадки для использования в летнее время года по ул. Первомайская, 118 | Укладка покрытия из резиновой крошки, установка съемных щитов | 700,0 | 700,0 | 307,1 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по установке нового ограждения и отсыпке отсевом площадки |
| 782 | 33-096 | Строительство спортивной воркаут-площадки в сквере МБУ МЦ "Дом молодежи" по ул. Эйхе, 1 | Строительство спортивной площадки | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Установлена воркаут-площадка |
| 783 | 33-100 | Выполнить капитальный ремонт мембранной кровли МБУ КЦСОН Первомайского района по ул. 4-я Пятилетка, 28а | Выполнение ремонтных работ | 1700,0 | 1700,0 | 1652,8 | 2017 | ДСП | Выполнен. Произведены ремонтные работы |
| 784 | 33-0011 | Завершить строительство теплого стояночного комплекса МКУ "ДЭУ N 5" | Строительство стояночного комплекса | 30000,0 | 5000,0 | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 785 | 822 | Снос ветхого жилья по адресам: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовская, 18а, ул. Чапаева, 1а, ул. Чапаева, 17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | - | - | - | 2016 - 2020 <*> | УЖВ | Не выполнен в части 2017 года. Дом N 18а по ул. Ростовской признан аварийным и подлежащим сносу. Не признаны аварийными и подлежащими сносу дома по ул. Красный Факел, 24, и ул. Первомайская, 92 |
| Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ N 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович |
| Октябрьский район |
| 786 | 34-003 | Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" города Новосибирска | Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Корчагина, 1-му - 5-му Инюшенским пер. | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района | Выполнен в части 2017 года. Водопровод передан в эксплуатацию МУП г. Новосибирска "Горводоканал" |
|  |  |  | Подготовка постановления мэрии города Новосибирска об определении обслуживающей организации бесхозяйного имущества | - | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты | - | - | - | 2019 | ДЗиИО |  |
| 787 | 34-007 | Благоустройство улиц в щебеночном покрытии (ул. Инюшенская, от дома N 5 до дома N 90, 4-й Инюшенский пер., от дома N 1 до выезда на технологическую дорогу, заезд и выезд в частный сектор) | Грейдирование, отсыпка щебнем (центральные улицы: ул. Инюшенская, от дома N 5 до дома N 90, 4-й Инюшенский пер., от дома N 1 до выезда на технологическую дорогу; заезд и выезд в частный сектор) | 2300,0 | 2300,0 | 788,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. 4-й Инюшенский переулок. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 788 | 34-009 | Благоустройство (отсыпка щебнем) улиц: 1-я Родниковая, Загородная, Камышенский Лог, от дома N 34 до дома N 56 | Грейдирование, отсыпка щебнем улиц | 1300,0 | - | 1328,0 | 2016, 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Камышенский Лог |
| 789 | 34-010 | Рекомендовать ТОС "Высокогорный" подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки спортивных тренажеров (воркаут) по адресу: ул. 1-я Родниковая, 19; ул. Родниковая, 24 | Провести консультацию с представителями ТОС "Высокогорный" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта | - | - | - | 2017 | УОС | Не выполнен. Проведена консультация с представителями ТОС "Высокогорный" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 790 | 34-012 | Замена центральной водопроводной трубы (ул. Загородная), ревизия и замена запорной арматуры в колодцах, ремонт и восстановление колодцев, ремонт водоразборных колонок N 71 и N 91. Содействие в передаче центрального водопровода в муниципальную собственность | Выявление бесхозяйных водопроводных сетей по ул. Загородная | - | - | - | 2017 | Администрация Октябрьского района | Выполнен в части 2017 года. Администрацией Октябрьского района подготовлена документация по бесхозяйным водопроводным сетям по ул. Загородная. Документация передана в ДЗиИО для осуществления мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска |
|  |  |  | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на фактически бесхозяйные объекты | - | - | - | 2019 | ДЗиИО |  |
|  |  |  | Содействие в проведении ремонта | - | - | - | 2020 | ДЭЖКХ |  |
| 791 | 34-013 | Проведение технической экспертизы дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей | Провести техническую экспертизу дамбы, соединяющей ул. Дубравы и ул. Родниковая. Организация на ней ограждения, освещения. Определение статуса дамбы как сооружения и ее технических возможностей (допустимые нагрузки, прочность, устойчивость к разрушению) | 1500,0 | 1500,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 792 | 34-016 | Благоустройство улицы с отсыпкой щебнем ул. Камышенский Лог, от дома N 2 до дома N 56, ул. Загородная, от дома N 19 до дома N 21, ул. Взлетная, от дома N 1 до дома N 23, ул. Высокогорная, от дома N 1 до дома N 25, ул. 2-я Высокогорная, от дома N 2 до дома N 12, ул. Осипова, дома NN 11 - 19, 21 - 25 | Грейдирование, отсыпка щебнем улиц | 2500,0 | 1328,0 | 1328,0 | 2017, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного дорожного покрытия по ул. Камышенский Лог |
| 793 | 34-017 | Рекомендовать ТОС "Иня" подготовить пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта для установки малых форм и спортивных тренажеров (воркаут) по 1-му Камышенскому пер. | Провести консультацию с представителями ТОС "Иня" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта | - | - | - | 2017 | УОС | Не выполнен. Проведена консультация с представителями ТОС "Иня" о подготовке пакета документов для участия в конкурсе на получение гранта. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| Первомайский район |
| 794 | 34-018 | Установить детский городок по ул. Тенистая, 27 | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 706,4 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 795 | 34-023 | Благоустройство территории дома по ул. Березовая, 7/1 | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | 650,0 | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по благоустройству территории |
| 796 | 34-026 | Благоустройство территории дома по ул. Березовая, 5/2 (асфальтирование) | Асфальтирование территории с обустройством парковочных мест | 1300,0 | 1300,0 | 1135,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1227,4 кв. м) |
| 797 | 34-030 | Благоустройство сценической площадки по ул. Березовая, 3: снос аварийных деревьев или подрезка | Включение в придомовую территорию дома N 3 по ул. Березовая. Снос и обрезка аварийных деревьев | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 798 | 34-036 | Установить детскую площадку по адресу: ул. Грунтовая, 12 | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 251,3 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 799 | 34-040 | Благоустройство придомовой территории с асфальтированием по ул. Тенистая, 5 | Асфальтирование с обустройством парковочных мест | 700,0 | 700,0 | 863,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковок (715,0 кв. м) |
| 800 | 34-041 | Заасфальтировать дорогу от остановки общественного транспорта "Разъезд Иня" до ТОС "Заречный" | Ремонт дороги | 8700,0 | - | 2405,7 | 2016, 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены работы по устройству дорожного покрытия из органоминеральной смеси. Общая сумма затрат на реализацию наказа 4196,7 тыс. рублей |
| 801 | 34-045 | Провести реконструкцию освещения по ул. Зеркальная | Реконструкция освещения | 810,0 | 10,0 | - | 2017, 2019, 2020 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по проектированию электроснабжения линии наружного освещения |
| 802 | 34-052 | Увеличить количество рейсов автобусного маршрута N 54 | Увеличить количество рейсов маршрута автобуса N 54 | - | - | - | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. На автобусном маршруте N 54 введено новое расписание, начало движения перенесено на более раннее время, окончание движения - на более позднее, интервал движения сократился с 20 - 25 мин. до 13 - 18 мин. |
| 803 | 34-053 | Асфальтирование ул. Березовая от дома N 1 до дома N 11, с пешеходным тротуаром | Ремонт дороги | 7400,0 | 3700,0 | 5323,3 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведен ремонт ул. Березовая |
| 804 | 34-057 | Благоустройство ул. Вересаева от ул. Лениногорская до ул. Можайского с асфальтированием | Ремонт дороги | 1450,0 | 1450,0 | 2487,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Вересаева |
| 805 | 34-067 | Установка освещения территории сквера "Белый сад" | Установка освещения | 380,0 | 330,0 | 127,8 | 2016, 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 127,8 тыс. рублей |
| 806 | 34-069 | Благоустройство ул. Павленко от ул. Вересаева до ул. Баргузинская с щебенением и устройством водоотводных канав | Ремонт дорог | 2100,0 | 2100,0 | 2492,9 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Павленко |
| 807 | 34-094 | Капитальный ремонт СП "Перспектива" МКУ МЦ "Сфера" по ул. 1-я Механическая, 18 | Капитальный ремонт здания | 2000,0 | 2000,0 | 2098,6 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений |
| 808 | 34-097 | Благоустройство хоккейной коробки в микрорайоне "Весенний" (асфальтирование) | Обустройство хоккейной коробки | 100,0 | - | - | 2016 - 2018 | Администрация Первомайского района | Выполнен <1>. Произведены работы по обустройству хоккейной коробки |
| Советский район, избирательный округ N 35, депутат Пинус Наталья Ивановна |
| 809 | 35-001 | Провести текущий ремонт МБУ КЦСОН Советского района с обеспечением доступности для маломобильных групп населения | Проведение текущего ремонта МБУ КЦСОН Советского района | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2016, 2017 | ДСП | Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений. Общая сумма затрат на реализацию наказа 889,9 тыс. рублей |
| 810 | 35-013 | Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами | Установка и замена в 2016 году 50 урн, в 2017 - 2020 годах по 30 урн ежегодно | 340,0 | 60,0 | 40,0 | 2016 - 2020 | Администрация Советского района | Выполнен в части 2017 года. Установлено 20 урн |
| 811 | 35-018 | Обеспечение работы существующих уличных светильников в ночное время | Обеспечить работу уличных светильников в ночное время | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. Существующие уличные светильники работают в ночное время |
| 812 | 35-020 | В целях безопасности движения на пешеходных переходах по пр. Строителей, 15, у ГАУК НСО ДМ "Юность" (пр. Строителей, 30), у ФГБУН Институт теплофизики СО РАН (пр. Академика Лаврентьева, 1) разработать необходимые мероприятия и выполнить их | Обустройство технических средств регулирования дорожного движения | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Установлены светофорный объект и дорожные знаки |
| 813 | 35-026 | Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Боровая партия | Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Боровая партия | - | - | 147,0 | 2020 | Администрация Советского района | Выполнен в части 2017 года <1>. Произведены работы по благоустройству перехода через теплотрассу в районе ул. Боровая партия (установлена лестница с перилами). Работы по обустройству подходов к лестнице будут запланированы на 2018 год |
| 814 | 35-029 | Строительство новой детской площадки между домами по ул. Академическая, 4, 6, 8, 10 | Установка детского городка | 300,0 | 300,0 | 279,1 | 2017 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 815 | 35-033 | Устройство спортивной площадки между домами по ул. Терешковой, 40, 42 | Установка спортивного игрового комплекса | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 2017 | Администрация Советского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 816 | 35-036 | Произвести ремонт на внутриквартальных территориях между домами NN 1а, 2 и 13 по ул. Боровая партия | Выполнение ремонтных работ | 1800,0 | - | 254,5 | 2018, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (193,0 кв. м) |
| 817 | 35-040 | Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Строителей, ул. Кутателадзе, ул. Российской | Проведение ремонтных работ тротуаров | 6000,0 | 2000,0 | 2094,5 | 2017 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству тротуара |
| 818 | 35-043 | Организация работы ресурсного центра общественных инициатив в правобережной части Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а | Организация работы ресурсного центра общественных инициатив в правобережной части Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а | - | - | - | 2017 | УОС | Выполнен. Введена должность администратора ресурсного центра, утвержден график работы центра. Ресурсный центр работает в штатном режиме |
| Советский район, избирательный округ N 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович |
| 819 | 36-004 | Установить детские игровые площадки у домов по ул. Ветлужская, 2, 4, 3, ул. Новоморская, 2 (за управлением ГЭС), ул. Красноуфимская, 2, 15, ул. Софийская, 9 | Установка детского городка | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 2017, 2018 | Администрация Советского района | Выполнен в части 2017 года. Установлены спортивная и детская игровая площадки |
| 820 | 36-007 | Произвести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Ветлужская, 18, 22 | Благоустройство внутриквартальной территории | 3500,0 | - | 2393,6 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1949,0 кв. м) |
| 821 | 36-013 | Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00 | Обеспечение работы муниципального и коммерческого общественного транспорта в вечернее время | - | - | - | 2016 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. На маршрутах общественного пассажирского транспорта расписанием предусмотрены закрывающие выходы до 24:00 |
| 822 | 36-015 | Установить спортивную площадку во дворе дома по ул. Иванова, 17 | Установка спортивного игрового комплекса | 300,0 | - | 300,0 | 2018 | Администрация Советского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 823 | 36-017 | Благоустройство ул. Летняя | Работы по благоустройству | 350,0 | 350,0 | 656,7 | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. Произведен ремонт по ул. Летняя. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 824 | 36-019 | Разработать концепцию создания сквера напротив Храма (на территории, ограниченной улицами Приморской, Софийской, Новоморской) | Разработка проекта | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. Выполнен концептуальный проект территории. Разработка проектной документации будет запланирована на 2018 год |
| 825 | 36-021 | Обустроить пешеходную дорожку на территории сквера от пересечения ул. Ветлужской и ул. Новоморской | Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 826 | 36-022 | Отремонтировать покрытие дорожного полотна внутриквартальной дороги у домов NN 33, 37, 41 по ул. Сиреневая | Отремонтировать дорожное покрытие | Финансирование в рамках наказа N 36-049 | - | - | 2016, 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ул. Сиреневая, 33 (финансирование в рамках реализации наказа N 36-049) |
| 827 | 36-025 | Установить новые кресла в актовом зале МБОУ СОШ N 121 | Установка кресел | 500,0 | - | 498,7 | 2019 | ДО | Выполнен <1>. Установлены кресла в актовом зале |
| 828 | 36-030 | Установить освещение вдоль пешеходной дорожки от ул. Шлюзовая до ул. Сиреневая в сторону ГСК "Сирень" | Установка освещения | 20,0 | - | 6,2 | 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы |
| 829 | 36-031 | Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской | Выполнение проектных и благоустроительных работ | 1700,0 | 1700,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 830 | 36-033 | Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а | Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а | 40,0 | 40,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 831 | 36-036 | Разработать и реализовать проект благоустройства сквера "Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны" в микрорайоне "Правые Чемы" | Проектирование, установка ограждения, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм | 1500,0 | 1000,0 | 410,6 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев |
| 832 | 36-040 | Выполнить устройство линии наружного освещения по ул. Иванова, от дома N 7 до дома N 17 | Выполнить проектные работы. Выполнить строительно-монтажные работы | 1592,0 | 92,0 | 501,4 | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы |
| 833 | 36-049 | Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по ул. Сиреневая, 23, 19, 33, 35, 37, 41 | Благоустройство внутриквартальной территории | 9000,0 | 1619,6 | 1778,4 | 2016, 2017, 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1345,0 кв. м) по адресу: ул. Сиреневая, 33 |
| 834 | 36-050 | Провести благоустройство внутриквартальной территории вдоль фасада домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9 | Благоустройство внутриквартальной территории | 6000,0 | 2783,8 | 2663,9 | 2017, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2637,9 кв. м) по адресам: по ул. Тружеников, 5, 7 |
| 835 | 36-056 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Тружеников, 5, 7, 9 | Установка детского городка | 483,8 | 233,8 | 300,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка по ул. Тружеников, 5, 7 |
|  |  |  |  |  | - | - | 2019 | Администрация Советского района |  |
| 836 | 36-057 | Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Русская, 3, 5, 9, 11 | Установка детских городков | 767,6 | 467,6 | 595,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Установлена детская игровая площадка по ул. Русская, 5, 9 |
|  |  |  |  |  | - | - | 2020 | Администрация Советского района |  |
| 837 | 36-062 | Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Русская, 3, 5, 9, 11, 13, 21, 25, 31 | Выполнить внутриквартальное благоустройство | 12000,0 | 4336,1 | 5749,5 | 2017, 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по обустройству дворовой территории МКД по адресу: ул. Русская, 3, 5, 9 (5080,8 кв. м) |
| 838 | 36-068 | Установить детские спортивные площадки по адресам: ул. Иванова, 3, 5, 7 | Установить детские игровые площадки | 300,0 | - | 200,0 | 2018 | Администрация Советского района | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 839 | 36-069 | Провести благоустройство внутриквартальной территории дома по адресу: ул. Иванова, 15 | Провести благоустройство внутриквартальной территории | 1200,0 | 1200,0 | 1179,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1249,8 кв. м) |
| 840 | 36-078 | Разработать мастер-план велосипедных дорожек микрорайона "Правые Чемы" | Разработать мастер-план велосипедных дорожек микрорайона "Правые Чемы" | - | - | - | 2017 | ДСиА | Не выполнен. Разработана схема велосипедных дорожек в составе проекта планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской, в Советском районе города Новосибирска (далее - ПП "Шлюз"). В 2018 году ПП "Шлюз" утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 N 98 |
| 841 | 36-080 | Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10 | Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по ул. Ветлужской, 10 | 30,0 | 30,0 | - | 2017 | Администрация Советского района | Выполнен. Демонтировано 16 самовольно размещенных нестационарных объектов |
| 842 | 36-087 | Оборудование беговой дорожки с искусственным покрытием на спортивной площадке МБОУ СОШ N 121 | Оборудование беговой дорожки | 1120,0 | 1120,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 843 | 36-092 | Оборудовать в МКОДУ д/с N 442 спортивную площадку для занятий физической культурой с целью приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни | Оборудование спортивной площадки | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Оборудована спортивная площадка |
| 844 | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории р. Оби и микрорайона "Правые Чемы" строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | 700,0 | 700,0 | 334,3 | 2017 | ДСиА | Не выполнен. Подготовлен ПП "Шлюз", 29.11.2017 проведены публичные слушания по ПП "Шлюз". В 2018 году ПП "Шлюз" утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 N 98 |
| Первомайский район, Советский район, избирательный округ N 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |
| Первомайский район |
| 845 | 37-011 | Установить детскую площадку по ул. Узорная, 17, 19 | Установка детского городка | 200,0 | 200,0 | 339,5 | 2017 | Администрация Первомайского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 846 | 37-016 | Ремонт проезжей части дороги по ул. Сокольническая, от дома N 1 до дома N 28 | Ремонт дороги | 1000,0 | 1000,0 | 843,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Сокольническая |
| 847 | 37-022 | Замена окон в МБОУ СОШ N 154 (пер. Прибрежный, 9) | Замена окон на лестничной клетке | 55,0 | 55,0 | 317,8 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по замене окон на лестничной клетке |
| 848 | 37-023 | Ремонт крыльца, отмостки МБОУ СОШ N 117 по ул. Узорная, 1 | Восстановить разрушенную штукатурку, покрасить, заасфальтировать отмостку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца и отмостки |
| Советский район |
| 849 | 37-029 | Строительство тротуара от перекрестка ул. Демакова и ул. Кутателадзе, вдоль проезжей части дороги по ул. Кутателадзе до въезда на территорию дома N 16а по ул. Кутателадзе | Строительство тротуара | 350,0 | 350,0 | 103,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 850 | 37-046 | Отсыпка ЩПС переулка от ул. 2-й Рощинской, 44, до ул. Иртышской, 79 | Проведение ремонтных работ | 300,0 | 300,0 | 328,3 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия переулка |
| 851 | 37-052 | Установка детского городка по адресу: ул. Экваторная, 8 | Установка детского городка | 250,0 | 250,0 | 300,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 852 | 37-053 | Подключить к сети холодного водоснабжения и установить водоразборные колонки по адресам: ул. 2-я Моховая, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 49 | Подключить дома к сети холодного водоснабжения и установить водоразборные колонки | 6000,0 | 3000,0 | - | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Разработана проектно-сметная документация |
| 853 | 37-054 | Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения по ул. Экваторной: проезд от магазина "Клио" (ул. Экваторная, 15а, к. 1) мимо дома N 12 к дому N 16 по ул. Экваторной | Проведение работ по обустройству линий наружного освещения | 220,0 | - | 88,0 | 2018, 2019 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы |
| Советский район, избирательный округ N 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич |
| 854 | 38-001 | Обустройство тротуара между домом по ул. Барьерная, 2, и автодорогой по ул. Приморской | Выполнение работ по ремонту тротуара | 100,0 | 100,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа N 38-017) |
| 855 | 38-003 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Бердышева вблизи дома по ул. Смежная, 34 | Обустройство пешеходного перехода | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходного перехода с установкой дорожных знаков |
| 856 | 38-004 | Обустройство тротуара по ул. Смоленской, от ул. Динамовцев до ул. Энгельса, со стороны дома по ул. Энгельса, 6 (МБОУ СОШ N 80) | Обустройство тротуара | 1200,0 | 1200,0 | 274,6 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара |
| 857 | 38-005 | Обустройство тротуара от ул. 40 лет ВЛКСМ до дома по ул. Барьерная, 10 | Выполнение работ по сносу/обрезке деревьев и обустройству тротуара | 200,0 | 200,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа N 38-017) |
| 858 | 38-006 | Установка столбов освещения по ул. Энгельса, от дома по ул. Молодости, 24, до ул. Гидромонтажной | Установка столбов освещения | 1205,0 | - | 109,4 | 2018 | ДТиДБК | Выполнен <1>. Произведены строительно-монтажные работы |
| 859 | 38-007 | Установка столбов освещения по ул. Молодости, от дома N 26 до ул. Гидромонтажной | Установка столбов освещения | 1200,0 | - | - | 2017 - 2020 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| 860 | 38-008 | Восстановление ограждения сквера у МБУК ДК "Приморский" | Восстановление ограждения | 1000,0 | 1000,0 | 711,2 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по монтажу ограждения |
| 861 | 38-015 | Обустройство линии наружного освещения по ул. Динамовцев, от ул. Гидромонтажной до ул. Приморской | Выполнение работ по устройству линии наружного освещения | 1598,0 | 1598,0 | 725,2 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 862 | 38-016 | Ремонт тротуара по ул. Варшавской, от магазина "Солнышко" до перекрестка улиц Варшавская - Бердышева | Выполнение работ по обустройству тротуара | 600,0 | 600,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 863 | 38-017 | Ремонт тротуара по ул. Барьерной, от ул. Печатников до ул. Гидромонтажной | Выполнение работ по обустройству тротуара | 300,0 | 300,0 | 1383,1 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара |
| 864 | 38-022 | Проведение работ по ремонту тротуара от остановки общественного транспорта "Ул. Бердышева", расположенной у забора ГАУЗ НСО "Стоматологическая поликлиника N 8", до перекрестка улиц Бердышева - Печатников | Проведение работ по ремонту тротуара | 100,0 | 100,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 865 | 38-024 | Ремонт ул. Молодости от пересечения с ул. Варшавской до конечной остановки автобуса N 77 (ул. Ветлужская - с/о "Чистые пруды") | Ремонт дороги | 4000,0 | 4000,0 | 4179,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен частично. Произведен ремонт по ул. Молодости. Завершение работ будет запланировано на 2018 год |
| 866 | 38-027 | Установка детской и спортивной площадок по адресу: ул. Молодости, 6 | Установка детского городка | 300,0 | 300,0 | 300,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 867 | 38-040 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Печатников, 3 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1500,0 | 1500,0 | 780,3 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (775,0 кв. м) |
| 868 | 38-041 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Абаканская, 4 | Благоустройство внутриквартальной территории | 1800,0 | 1800,0 | 644,7 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (597,6 кв. м) |
| 869 | 38-042 | Установка дополнительных элементов на детской площадке по адресу: ул. Печатников, 9 | Установка дополнительных игровых элементов | 250,0 | 250,0 | 313,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 870 | 38-048 | Устройство линий наружного освещения на территории МБОУ СОШ N 80 | Устройство линий наружного освещения на территории школы | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по освещению территории школы |
| 871 | 38-054 | Устройство парковочных мест по адресу: ул. Динамовцев, 11 | Устройство парковочных мест | 500,0 | 500,0 | 239,0 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по устройству парковочных мест (211,2 кв. м) |
| 872 | 38-055 | Установка дополнительных элементов на детских площадках по адресу: ул. Абаканская, 16 и 16а | Установка дополнительных игровых элементов | 300,0 | 300,0 | 303,9 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 873 | 38-0024 | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | 530,0 | 265,0 | - | 2017, 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
| Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ N 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович |
| Центральный район |
| 874 | 39-008 | Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома по ул. Мичурина, 20/1 | Установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе дома | 100,0 | 100,0 | 532,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена спортивная игровая площадка |
| 875 | 39-009 | Благоустройство придомовой территории дома по ул. Мичурина, 20/1 | Благоустройство придомовой территории | 150,0 | - | 212,5 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Произведены работы по обустройству придомовой территории |
| 876 | 39-011 | Благоустроить двор дома по ул. Крылова, 27 | Благоустройство придомовой территории | 800,0 | 800,0 | 675,6 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (669,0 кв. м) |
| 877 | 39-016 | Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина, 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ N 54 в соответствии с действующими СНиП | Принять меры для предотвращения затопления дома по ул. Мичурина, 21а, сделать водоотвод с территории МБОУ СОШ N 54 | 100,0 | 100,0 | 133,3 | 2016, 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по отводу сточных вод с территории школы. Общая сумма затрат на реализацию наказа 133,3 тыс. рублей |
| 878 | 39-020 | Восстановить ограждение между проезжей частью дороги и тротуаром на перекрестке Красного проспекта и ул. Достоевского | Восстановить ограждение между проезжей частью дороги и тротуаром на перекрестке Красного проспекта и ул. Достоевского | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходных переходов пешеходными ограждениями перильного типа |
| 879 | 39-027 | Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина | Разработать проект на изготовление стелы на Красном проспекте в память о награждении города Новосибирска орденом Ленина | - | - | - | 2017 | ДСиА | Не выполнен. Произведены работы по косметическому ремонту стелы "Орден Ленина городу Новосибирску". Выполнен эскиз реконструкции стелы. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 880 | 39-033 | Сделать ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской | Провести ревизию ливневой канализации на ул. Серебренниковской | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Проведено обследование ливневой канализации по ул. Серебренниковской |
| 881 | 39-036 | Благоустройство дворовой территории дома по ул. Советская, 4 | Благоустройство дворовой территории | 710,0 | - | 825,0 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (1007,9 кв. м) |
| 882 | 39-037 | Установка детской площадки у дома по ул. Советская, 4 | Установка детской площадки | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 883 | 39-038 | Отремонтировать трибуну возле хоккейной коробки по адресу: ул. Серебренниковская, 2/1 | Отремонтировать трибуну возле хоккейной коробки по ул. Серебренниковская, 2/1 | 300,0 | 300,0 | 44,4 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту трибуны |
| 884 | 39-040 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1, и по ул. Серебренниковская, 2 | Отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Серебренниковская, 2/1 и 2 | 460,0 | 124,7 | 124,7 | 2017, 2018 | ДЭЖКХ | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт внутриквартального проезда (180,0 кв. м) |
| 885 | 39-042 | Оборудовать освещением пешеходную дорожку (спуск) возле ул. Каинской, 21а | Организация освещения | 530,0 | 500,0 | 45,7 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы по восстановлению наружного освещения. Произведены работы по обрезке деревьев |
|  |  |  | Обрезка аварийных деревьев |  | 30,0 | 1,6 | 2017 | Администрация Центрального округа |  |
| 886 | 39-043 | Отремонтировать помещение ТОС "Весна" | Отремонтировать помещение ТОС "Весна" | 350,0 | 350,0 | 472,3 | 2017 | УОС | Выполнен. Произведен ремонт помещения |
| 887 | 39-047 | Сделать ремонт часов в доме по Красному проспекту, 11 | Рассмотреть возможность восстановления работы механизма часов | 2500,0 | 2500,0 | - | 2017, 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
|  |  |  | Оказать содействие в проведении ремонта крыши дома N 11 по Красному проспекту |  | - | - | 2017 | ДЭЖКХ |  |
| 888 | 39-049 | Провести обустройство дворовой территории по ул. Фрунзе, 2, ул. Советская, 32, с установкой нового детского городка | Провести обустройство дворовой территории с установкой нового детского городка | 2300,0 | 2300,0 | 2807,5 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обустройству дворовой территории. Установлена детская игровая площадка |
| 889 | 39-050 | Установка пластиковых окон в здании филиала МКУК "Музей города Новосибирска" - Музее Центрального района | Установка пластиковых окон | 300,0 | 174,4 | 24,6 | 2016, 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Установлен оконный блок. Общая сумма затрат на реализацию наказа 150,2 тыс. рублей |
| 890 | 39-058 | Ремонт внутриквартального проезда между домами по ул. Советская, 30, и ул. Фрунзе, 2 | Ремонт внутриквартального проезда между домами | 520,0 | - | 428,5 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда и обустройству парковок (448,8 кв. м) |
| 891 | 39-063 | Установить детскую площадку по адресам: ул. Крылова, 27, 29 | Установить детскую площадку | 150,0 | - | 150,0 | 2020 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Установлена детская игровая площадка |
| 892 | 39-066 | Провести реконструкцию МКДОУ д/с N 34 (ул. Лермонтова, 30а) | Рассмотреть возможность использования здания бывшего детского дома N 15 под детский сад | 27200,0 | - | - | 2016 | ДО | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |
|  |  |  | Выборочный ремонт здания МКДОУ д/с N 34 |  | 4933,5 |  | 2016 - 2020 | ДО |  |
| 893 | 39-067 | Благоустройство территории МУП ПКиО "Центральный" | Благоустройство территории МУП ПКиО "Центральный" | 13000,0 | 13000,0 | 17318,4 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожно-тропиночной сети, монтаж уличного освещения, ремонт фасадов зданий |
| 894 | 39-068 | На хоккейной площадке во дворе дома по ул. Серебренниковская, 2/1, провести освещение, нарастить высоту сетки со стороны детской площадки | На хоккейной площадке во дворе дома по ул. Серебренниковская, 2/1, провести освещение, нарастить высоту сетки со стороны детской площадки | 500,0 | 500,0 | 282,9 | 2017 | ДКСиМП | Выполнен. Произведены работы по установке столбов для светильников и щитка с автоматическим выключателем и реле времени. Наращена высота сетки |
| Центральный район, избирательный округ N 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 895 | 40-008 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Гоголя, 27 | Благоустройство внутриквартальной территории | 520,0 | 520,0 | 546,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (649,2 кв. м) |
| 896 | 40-011 | Ремонт и асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Ольги Жилиной (после пересечения с ул. Гоголя) до ул. Некрасова | Ремонт и асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Ольги Жилиной (после пересечения с ул. Гоголя) до ул. Некрасова | 400,0 | 400,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 897 | 40-013 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фрунзе, 53 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Фрунзе, 53 (двор, проезд) | 1700,0 | 1700,0 | 4121,8 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (3677,0 кв. м) |
| 898 | 40-019 | Ремонт тротуара вдоль дома по ул. Ипподромской, 30 | Ремонт тротуара вдоль дома по ул. Ипподромской, 30 | 800,0 | 800,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 899 | 40-022 | По ул. Ипподромская, 29, оборудовать парковочные карманы | Оборудовать парковочные карманы | 200,0 | - | 147,6 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по обустройству парковок (135,0 кв. м) |
| 900 | 40-023 | По ул. Ипподромская, 29, произвести санитарную обрезку деревьев, выкорчевку пней | Санитарная обрезка деревьев, выкорчевка пней | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев, выкорчевке пней |
| 901 | 40-028 | По ул. Фрунзе, 53, установить на существующей детской площадке детские игровые элементы во дворе дома (качели, песочница) | Установить на существующей детской площадке детские игровые элементы во дворе дома (качели, песочница) | 250,0 | 250,0 | 999,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлены детская игровая и спортивная площадки |
| 902 | 40-029 | Асфальтирование внутриквартальной территории вдоль дома со стороны ул. Фрунзе, 53 | Асфальтирование внутриквартальной территории | 500,0 | 500,0 | - | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (финансирование в рамках реализации наказа N 40-013) |
| 903 | 40-033 | По ул. Крылова, 64а, установить детский городок | Установить детский городок | 250,0 | 250,0 | 256,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 904 | 40-034 | По ул. Крылова, 64а, провести благоустройство придомовой территории | Благоустройство придомовой территории | 1670,0 | 1670,0 | 2656,2 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (2036,0 кв. м) |
| 905 | 40-044 | Благоустройство придомовой территории и водоотведение (ул. Ипподромская, 32, подъезд N 4) | Благоустройство придомовой территории и водоотведение (ул. Ипподромская, 32, подъезд N 4) | 290,0 | - | 875,8 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (885,9 кв. м) |
| 906 | 40-045 | По ул. Крылова, 64б, дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами для детей и подростков | Дополнить существующую детскую площадку спортивными элементами для детей и подростков | 150,0 | 150,0 | 415,5 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлена спортивная площадка |
| 907 | 40-050 | Произвести демонтаж нестационарных торговых объектов (магазин по адресу: ул. Демьяна Бедного, 62 - 64) | Произвести демонтаж нестационарных объектов | 100,0 | 100,0 | 36,9 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Демонтирован нестационарный объект |
| 908 | 40-051 | Произвести асфальтирование дороги от торца дома N 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование дороги от торца дома N 39 по ул. Селезнева до ул. Демьяна Бедного | 550,0 | 550,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 909 | 40-052 | Убрать металлические гаражи по ул. Селезнева, 50, 52 | Убрать металлические гаражи | 150,0 | 150,0 | 62,2 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен частично. Демонтированы 16 гаражей. Продолжение работ по демонтажу гаражей будет запланировано на 2018 год |
| 910 | 40-054 | Благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крылова, 66, с устройством парковочных мест | Благоустройство внутриквартальной территории | 500,0 | - | 317,7 | 2020 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (287,5 кв. м) |
| 911 | 40-055 | По ул. Державина, 46, оказать содействие в устройстве зеленой зоны (поставить скамейки, к ним выложить плиткой дорожку, у скамеек поставить вазоны с цветами, посадить кустарник) | Оказать содействие в устройстве зеленой зоны | - | - | 245,7 | 2017, 2018 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке деревьев, измельчению пней, посадке кустарников |
| 912 | 40-060 | Оказать содействие в проведении работ по асфальтированию дороги от ул. Фрунзе до дома по ул. Фрунзе, 57 | Асфальтирование дороги | 800,0 | - | 277,0 | 2019 | ДЭЖКХ | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту внутриквартального проезда (441,5 кв. м) |
| 913 | 40-081 | Придомовую территорию домов по ул. Ольги Жилиной, 92, 92а, 92б, считать внутриквартальным проездом и закрепить за муниципалитетом в части ее содержания и ремонта (часть ул. Достоевского) | Провести межевание квартала, ограниченного ул. Ольги Жилиной, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромской и ул. Некрасова (для исключения части ул. Достоевского из придомовой территории домов по ул. Ольги Жилиной, 92, 92а и 92б) | 500,0 | 500,0 | - | 2017 | ДСиА | Не выполнен. 22.12.2017 проведены публичные слушания по проекту межевания территории квартала 010.03.07.04 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска. В 2018 году проект межевания утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 05.03.2018 N 803 |
| 914 | 40-089 | Продолжить освещение ул. Достоевского до Ипподромской магистрали | Продолжить освещение ул. Достоевского до Ипподромской магистрали | 870,0 | 870,0 | 270,1 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы |
| 915 | 40-095 | Сделать полноценный проход между выходом из метро на станции Маршала Покрышкина в сторону пешеходного перехода через ул. Ольги Жилиной на светофоре (убрать киоск мороженого и рекламный щит) | Сделать полноценный проход между выходом из метро на станции Маршала Покрышкина в сторону пешеходного перехода через ул. Ольги Жилиной на светофоре | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа, ДЗиИО | Выполнен. Киоск-мороженое перенесен на место, не мешающее проходу через ул. Ольги Жилиной |
| 916 | 40-096 | По ул. Демьяна Бедного, 70, установить детскую горку для круглогодичного использования (в том числе в зимнее время) | Установить детскую горку для круглогодичного использования | 50,0 | - | 30,0 | 2019 | Администрация Центрального округа | Выполнен <1>. Установлено детское игровое оборудование (горка) |
| 917 | 40-099 | Выполнить работы по аварийной обрезке деревьев вдоль линии электропередачи по ул. Татарская, ул. Потанинская, ул. Романова, Гуляевский пер., Татарский спуск с последующим вывозом деревьев (спиленных) | Оказать содействие в аварийной обрезке деревьев вдоль линии электропередачи с последующим вывозом спиленных деревьев | - | - | 242,5 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по обрезке аварийных деревьев |
| 918 | 40-100 | Изменить регламент очистки от снега в зимнее время улиц: Татарская, Потанинская, Гуляевский пер. | Изменить регламент очистки от снега в зимнее время ул. Татарская, ул. Потанинская, Гуляевского пер. | - | - | - | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. Грейдирование проезжей части с раздвижкой валов составляет 8 раз в год |
| 919 | 40-103 | Обратиться к администрации МКДОУ д/с N 451 по вопросу упорядочения парковок для родителей посещающих детей для урегулирования напряженной ситуации с автотранспортом в утреннее и вечернее время | Упорядочить парковку у МКДОУ д/с N 451 для автотранспорта родителей детей, посещающих учреждение | - | - | - | 2017 | ДО | Не выполнен. Работы по реализации наказа будут запланированы на 2018 год |
| 920 | 40-105 | Открыть проезд по проезжей части ул. Ермака (от ул. Ипподромской до ул. Селезнева) | Рассмотреть вопрос об открытии проезда по проезжей части улицы | - | - | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 921 | 40-106 | По ул. Кольцова, 130, установить многофункциональную детскую площадку | Установить многофункциональную детскую площадку | 150,0 | 150,0 | 993,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Установлены спортивная и детская игровая площадка |
| 922 | 40-110 | Исполнение проекта обустройства дворовой территории дома по ул. Ипподромская, 31 | Обустройство придомовой территории | 900,0 | 900,0 | 306,4 | 2017 | ДЭЖКХ | Выполнен. Произведены работы по ремонту и обустройству дворовой территории МКД (218,0 кв. м) |
| 923 | 40-115 | Сделать пешеходную дорожку вдоль дома по ул. Ипподромская, 27 | Строительство пешеходной дорожки | 110,0 | 110,0 | 102,9 | 2017 | Администрация Центрального округа | Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по устройству пешеходной дорожки (76,4 кв. м) |
| 924 | 40-129 | Асфальтирование и благоустройство внутренней территории МКДОУ д/с N 376 (ул. Чаплыгина, 101) | Асфальтирование и благоустройство внутренней территории | 700,0 | 700,0 | - | 2017 | ДО | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 925 | 40-132 | Провести капитальный ремонт МКДОУ д/с N 376 (фасад, отмостки, электрика) | Провести ремонт фасада, отмосток и электрики здания | 4500,0 | 600,0 | 319,4 | 2017 - 2020 | ДО | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по ремонту фасада, отмосток и электрики здания |
| 926 | 40-135 | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 (ул. Державина, 51) | Обеспечить безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 | - | - | - | 2017 | ДО | Не выполнен. Безопасность входа, выхода, выезда из ворот МКДОУ д/с N 421 обеспечена. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| 927 | 40-136 | Устроить на футбольном поле МКДОУ д/с N 421 искусственное покрытие | Установить на футбольном поле искусственное покрытие | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по установке искусственного покрытия на футбольном поле |
| 928 | 40-139 | Частичная замена асфальтового покрытия, замена ограждения в МКДОУ д/с N 117 | Частично заменить асфальтовое покрытие и заменить ограждение | 1250,0 | 450,0 | 389,2 | 2017, 2020 | ДО | Выполнен <1>. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия территории детского сада и замене малого ограждения |
| 929 | 40-140 | Установка малых форм на территории МКДОУ д/с N 117 | Установить малые игровые формы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Установлены малые формы |
| 930 | 40-141 | Оборудование автогородка на уличной площадке МКДОУ д/с N 117 | Оборудовать автогородок на уличной площадке | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Оборудован автогородок на уличной площадке |
| 931 | 40-142 | Оборудование спортивной площадки в МКДОУ д/с N 117 | Оборудовать спортивную площадку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | ДО | Выполнен. Произведены работы по оборудованию спортивной площадки |
| Единый избирательный округ |
| Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсук Владимир Евгеньевич |
| 932 | 41-001 | Установить детскую площадку на территории ТОС "Коминтерна" | Установка детской площадки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 933 | 41-002 | Установить детскую площадку между домами N 9 и N 7 по ул. Республиканская | Установка детской площадки | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2017 | Администрация Дзержинского района | Выполнен. Установлена детская игровая площадка |
| 934 | 41-009 | Ремонт дорожного полотна улиц микрорайона "Золотая горка" (улицы: Европейская, Науки, Циолковского, Верещагина, Джамбула, Зейская, Дежнева, Потемкина, Грекова; тупики: Циолковского, Грекова; переулки: 1-й и 2-й Грекова, Дежнева, Верещагина) | Ремонт дорожного полотна | 7200,0 | 2000,0 | 4284,8 | 2016 - 2019 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Грекова, ул. Зейская, пер. Циолковского |
| 935 | 41-011 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой "зебра" между домами NN 3б и 4 по ул. Ползунова | Устройство пешеходного перехода с разметкой "зебра" | 10,0 | 10,0 | - | 2017 | ДТиДБК | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Работы будут запланированы на 2018 год |
| 936 | 41-014 | Ремонт асфальтового покрытия на ул. Коминтерна и ул. Техническая с устройством пешеходных тротуаров | Ремонт асфальтового покрытия с устройством пешеходных тротуаров | 25000,0 | 10000,0 | 11641,5 | 2016 - 2018 | ДТиДБК | Выполнен в части 2017 года. Произведен ремонт ул. Коминтерна и ул. Техническая |
| 937 | 41-017 | Ремонт дороги ЩПС по ул. Экономическая в сторону лога до пер. Давыдовского | Ремонт дороги ЩПС | 700,0 | 700,0 | 1723,8 | 2017 | ДТиДБК | Выполнен. Произведены работы по устройству щебеночно-песчаного покрытия по ул. Экономическая |
| Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич |
| Кировский район |
| 938 | 43-010 | Установка тренажеров на придомовой территории домов NN 95, 99, 101 по ул. Петухова | Установка тренажеров | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2017 | Администрация Кировского района | Выполнен. Установлено спортивное оборудование |
| Октябрьский район |
| 939 | 43-014 | Оказать содействие во включении в ведомственную целевую программу "Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий" на 2012 - 2017 годы домов, расположенных по адресам: дома NN 1, 58, 162, 160, 166, 168, 170 по ул. Грибоедова, дом N 6 по ул. Красносельская, дома NN 167, 165, 163 по ул. Коммунстроевская | Рассмотреть вопрос о возможности включения жилых домов в программу | - | - | - | 2017 | УЖВ | Не выполнен. Дома N 160, 166, 168, 170 по ул. Грибоедова, N 167, 165, 163 по ул. Коммунстроевской признаны аварийными и подлежащими сносу. Комиссией по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территории города Новосибирска, занимаемой ветхим и аварийным жилищным фондом, принято решение о целесообразности развития данной застроенной территории. ДЗиИО осуществляет подготовку документов, необходимых для проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. Дома N 158, 162 по ул. Грибоедова, дом N 6 по ул. Красносельской аварийными не признаны, поэтому не были включены в действующие программы по расселению аварийного жилищного фонда. Выполнение мероприятия по реализации наказа будет запланировано на 2018 год |
| Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панферов Евгений Андреевич |
| 940 | 44-007 | Благоустройство спусков с Бердского шоссе с нанесением асфальтового покрытия до ул. Приобская | Благоустройство спусков с нанесением асфальтового покрытия | 3000,0 | 1000,0 | - | 2017 - 2019 | ДТиДБК | Не выполнен в части 2017 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились |

Примечания:

1. <1> - работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 N 221 "О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 - 2020 годы" будут подготовлены необходимые изменения;

<*> - срок реализации наказа избирателей может превысить срок полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.

2. Используемые сокращения: ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

УАСИ - управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска;

Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;

Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;

Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;

Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;

Администрация Октябрьского района - администрация Октябрьского района города Новосибирска;

Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;

Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;

Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

ЖК - жилой комплекс;

МКД - многоквартирный дом;

МКДОУ д/с - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МКУ - муниципальное казенное учреждение;

МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

ДК - Дом культуры;

ТОС - территориальное общественное самоуправление;

ТЦ - торговый центр;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

ПВХ - поливинилхлорид;

ЩПС - щебеночно-песчаная смесь.