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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2006 г. N 197

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

НА 2000 - 2005 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 11.05.2000 N 325

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2000 - 2005 годы, утвержденной Решением городского Совета от 11.05.2000 N 325 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Кожемякин Э.А.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение

к Решению

городского Совета

от 22.02.2006 N 197

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2000 - 2005 ГОДЫ

1. Общие положения

В 2005 году закончился срок реализации Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2000 - 2005 годы, утвержденной Решением городского Совета Новосибирска от 11.05.2000 N 325 (далее по тексту - Программа).

Комплексность Программы предполагала реализацию мероприятий в самых различных сферах, направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на различные компоненты окружающей среды.

Программой по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2000 - 2005 годы предусматривалась реализация мероприятий как общегородского плана за счет средств бюджета города с привлечением средств из федерального и областного бюджетов, так и на отдельных предприятиях за счет собственных средств.

Финансирование мероприятий Программы по улучшению

экологического состояния города Новосибирска

на 2000 - 2005 годы

Таблица 1

	  Финансирование,   

    тыс. рублей     
	  Факт   

	Всего               
	2096563,0

	в том числе:        
	

	бюджет города       
	1098430,0

	областной бюджет    
	 226929,0

	федеральный бюджет  
	  14200,0

	средства предприятий
	 757004,0


Финансирование мероприятий Программы по улучшению

экологического состояния города Новосибирска на

2000 - 2005 годы за счет средств бюджета города

Таблица 2

	N 

п.
	 Год  
	   Объемы финансирования,   

   утвержденные решениями   

      городского Совета     

о бюджете на соответствующий

 финансовый год, млн. рублей
	  Факт 
	Выполнение,

     %     

	 1
	  2   
	              3             
	   4   
	     5     

	1 
	2000  
	            11,3            
	  12,5 
	   110,6   

	2 
	2001  
	            15,0            
	   5,8 
	    38,7   

	3 
	2002  
	            72,1            
	  58,8 
	    81,6   

	4 
	2003  
	            35,8            
	  30,4 
	    84,9   

	5 
	2004  
	           224,17           
	 329,58
	   147,0   

	6 
	2005  
	            289,4           
	 661,35
	   228,5   

	
	Итого:
	           647,77           
	1098,43
	   169,6   


За период действия Программы полностью реализовано 70 мероприятий, находятся в различной стадии реализации 27 мероприятий, 4 мероприятия не выполнены из-за отсутствия финансирования ("Очистные сооружения мойки трамваев МУП "Октябрьское трамвайное депо", "Строительство очистных сооружений ливневых стоков ОАО "Сибтрансмаш", "Строительство очистных сооружений оборотного водоснабжения типа "Кристалл" для мойки автобусов на МУП "ПАТП-3", "Разработка общегородского тома предельно допустимых выбросов в атмосферу г. Новосибирска").

Кроме мероприятий Программы, ежегодно предприятиями города реализовывалось (в том числе по предписаниям Горкомприроды) до 1,5 тысячи организационных и технических мероприятий. В целом по городу общие затраты предприятий на охрану окружающей среды по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат), с 2000 года превысили 5,5 млрд. рублей.

Информация по исполнению программных мероприятий представлена в приложении 1.
2. Охрана атмосферного воздуха

Выполнение мероприятий Программы, направленных на защиту атмосферного воздуха, позволило уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу города более чем на 30,0 тысячи тонн, в том числе на 90% снизить валовый выброс соединений свинца за счет применения неэтилированного бензина и газомоторного топлива.

В рамках Программы проводилась газификация частного жилого сектора, котельных. Завершены работы по газификации микрорайонов: ул. Марата - Красный Факел, ул. Коминтерна - ул. Севастопольская, ул. Черняховского, ул. Ереванская - Шапошникова, ул. Воинская - Артиллерийская, ул. Тополева - Покатная, ул. Северная до Мочищенского шоссе, ул. Бестужева. Подведен газ к домам по Порт-Артурским переулкам в Ленинском районе. Всего за период действия Программы газифицировано более 6,5 тыс. домов частного сектора, проведено более 330 км газопроводов. Затраты на газификацию частных домовладений из городского бюджета составили более 27,8 млн. рублей. Валовые выбросы загрязняющих веществ в приземный слой атмосферы от низких теплоисточников - труб печного отопления, сократились на 2,0 тыс. тонн.

С 2000 года закрыто 37 экологически неэффективных котельных (снижение выбросов загрязняющих веществ - 2,0 тыс. т/год), переведены на газ 20 производственно-отопительных котельных (снижение выбросов - 1,3 тыс. т/год), законсервировано 8 котельных (снижение выбросов - 0,33 тыс. т/год).

Завершено строительство внутриплощадочных газопроводов и переведены на газ 4 печи цеха углеродистого литья ОАО "Новосибирский стрелочный завод", мазутные технологические печи на ОАО "Хлебокомбинат "Инской", газифицированы котельные и технологические печи на хлебозаводах N 2 и N 4 ОАО "ПКФ "Новосибхлеб", завершены работы по переводу котлов с мазута на газ в ФГУП "НМЗ "Искра", переведены на газ котельные ЗАО "Новосибирская хлопко-льняная компания". Выполненные работы позволили снизить загрязнение атмосферного воздуха в городе на 400 тонн в год. Кроме того, ОАО "Новосибирскэнерго" выполнены природоохранные мероприятия, которые позволили снизить выбросы загрязняющих веществ на 4,2 тыс. тонн в год.

Выполнение режимно-наладочных работ на теплоисточниках (ОАО "Сиблитмаш", ООО "Бест" и др.) позволило значительно увеличить КПД котельных установок и снизить выбросы загрязняющих веществ на 10 - 15%.

Доля выбросов от автотранспорта составляет более 70% в общей структуре валовых выбросов. С целью снижения негативного воздействия выхлопных газов на состояние атмосферного воздуха на газомоторное топливо переведены 124 единицы муниципального автотранспорта. Всего на газомоторном топливе в городе эксплуатируется около 8300 автомобилей; для оптимизации движения автотранспорта и, как следствие, для снижения выбросов велись работы по изменению схемы движения, строительству транспортных развязок и бессветофорных пешеходных переходов (Березовая Роща, Фрунзе - Ипподромская, ТЭЦ-2 и др.), по строительству скоростной магистрали непрерывного движения по ул. Ипподромской (введено в эксплуатацию около 4,8 км автодороги).

График 1

Структура валового выброса загрязняющих веществ

от различных источников за 2004 год

	
	Новосибирскэнерго
	Котельные
	Технологические

    выбросы    
	Автомобили

	2004
	          72131,6
	  16959,4
	           9333
	    232351

	%   
	               22
	        5
	              3
	        70


Реализация мероприятий по охране атмосферного воздуха позволила стабилизировать уровень загрязнения атмосферы на величине вдвое меньшей по сравнению с 90-ми годами (1991 - 1995 гг.).

График 2

Динамика изменения индекса загрязнения атмосферы

	год 
	  Индекс изменения   

загрязнения атмосферы

	1991
	        30,8         

	1992
	        24,50        

	1993
	        24,00        

	1994
	        17,16        

	1995
	        20,29        

	1996
	        13,42        

	1997
	         13          

	1998
	        12,10        

	1999
	        10,77        

	2000
	        10,80        

	2001
	        11,55        

	2002
	        13,03        

	2003
	        11,63        

	2004
	        11,53        


3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Водоохранные мероприятия предусматривались с целью снижения и прекращения сброса в водные объекты и на рельеф загрязненных сточных вод от предприятий и учреждений. В рамках Программы завершается строительство 1-й очереди коллектора N 6 в Дзержинском районе, проложено 948 п. м коллектора из запланированных 1178 п. м, т.е. 80,5%; выполнено благоустройство улиц Есенина и Технической; завершено строительство: участка напорного коллектора (3-я нитка) от канализационной насосной станции N 17 до камеры переключения, обводного канализационного коллектора "Звездный", коллектора по ул. Семьи Шамшиных; выполнен значительный объем работ по строительству канализационного коллектора Государственной психиатрической больницы N 6. МУП "Горводоканал" осуществило ремонт и реконструкцию эксплуатируемых канализационных сетей и сооружений, объемы выполняемых работ в течение срока реализации Программы увеличились в десять раз по сравнению с 90-ми годами (1991 - 1995 гг.).

Практически закончено строительство ливневого коллектора по ул. Широкой в Ленинском районе, осталось проложить 115 п. м (15,5%) трубопровода диаметром 2000 мм. Из-за отсутствия финансирования не начата реализация проекта по прокладке напорного дюкерного перехода через реку Обь.

Следует отметить, что экологический эффект ряда высокозатратных мероприятий (строительство Ипподромской магистрали, коллектора N 6) не может проявиться до окончания реализации мероприятия в полном объеме.

4. Охрана окружающей среды от отходов производства

и потребления

Для совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, в Дзержинском и Кировском районах выделены земельные участки для строительства мусороперерабатывающих заводов, проектные материалы согласованы с государственной экологической экспертизой. В Кировском районе ведется строительство главного корпуса станции по сортировке отходов.

Совместно с администрациями районов города ежегодно проводилась работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. За время действия Программы с несанкционированных свалок, каждая третья из которых - в водоохранных зонах, вывезено 165,5 тыс. куб. м отходов с площади 17,0 га (в том числе из водоохранных зон - 38,90 тыс. куб. м с площади 2,87 га).

Наибольшее количество несанкционированных свалок образуется в районах частной жилой застройки, что зависит от объемов и регулярности вывоза мусора из частного сектора. В целях предотвращения повторного образования несанкционированных свалок в частном секторе устроено 59 накопительных контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, установлено 12 съемных платформ, действуют 52 кольцевых маршрута по сбору и вывозу отходов. В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов осуществляется от половины частных домовладений (показатель по сравнению с 1999 годом увеличился в 8 раз). За период с 2000 г. с территории жилого частного сектора вывезено 178,08 тыс. куб. м твердых бытовых отходов (за 2005 год - 56,24 тыс. куб. м твердых бытовых отходов).

График 3

Вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора

	
	2000 
	 2001 
	 2002 
	 2003 
	 2004 
	 2005 

	выполнено мероприятий,

тыс. куб. м           
	9,892
	17,314
	23,443
	41,397
	51,862
	56,235


В рамках реализации Программы проведена работа по утилизации почти полутора миллионов ртутьсодержащих ламп (2005 г. - 307390 шт.), что позволило предотвратить попадание в объекты окружающей среды около 200,0 кг ртути.

5. Озеленение города, защита и воспроизводство

городских лесов

ФГУП "Западно-Сибирское лесоустроительное предприятие" выполнен проект лесоустройства городских лесов, утвержденный Постановлением мэра от 30.12.2004 N 1475. Согласно проекту площадь городских лесов увеличилась вдвое и составляет 10417,0 га.

Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству проведена инвентаризация 33 земельных участков, занятых скверами и парками. Утверждены границы земельных участков объектов озеленения общего пользования в 8 районах города.

За истекший период на территории города на объектах озеленения высажено более 80 тыс. деревьев и 103 тыс. кустарников, разбито 80 га газонов (2005 г. - 5755 деревьев, 10368 кустарников, 20726 кв. м газонов). Выполнялись работы по реконструкции зеленых насаждений в парках, скверах и бульварах города, заложены парки перед муниципальным культурным центром "Сибирь-Хоккайдо" и сквер на набережной р. Оби "Городское начало". Распоряжением мэра от 10.10.2002 N 2353-р "О разработке Комплексной программы озеленения города Новосибирска до 2010 года" создана рабочая группа по разработке Комплексной программы озеленения г. Новосибирска до 2010 года.

6. Обеспечение радиологической безопасности

В рамках радиоэкологического раздела Программы выполнены гамма- и эманационные съемки в Калининском и Дзержинском районах, эманационная съемка в Ленинском районе. На основании накопленной информации составлена карта-схема радиационной обстановки города, подготовлены радиационно-гигиенические паспорта за 2003 и 2004 годы. Осуществляется сбор информации по радиационному обследованию зданий и сооружений при выделении участков под строительство и о выявленных и дезактивированных участках радиационного загрязнения. В 2005 году выполнены полевые работы по радиационно-экологическому обследованию (автогамма- и эманационная съемки) территории города. Ведется работа по обновлению атласа радиационной обстановки г. Новосибирска, составленного с применением геоинформационных (ГИС) технологий.

7. Расширение мониторинга состояния объектов окружающей

среды и источников эмиссии веществ в объекты

окружающей среды

В рамках выполнения мероприятий Программы проводился мониторинг состояния объектов окружающей среды (атмосферный воздух, снег, почва, вода) в различных районах города, в том числе:

влияние полигона твердых бытовых отходов МУП "Спецавтохозяйство" на поверхностные и подземные воды;

определение состава и свойств поверхностных вод малых рек;

качество атмосферного воздуха и почв в Калининском районе по ул. Б. Хмельницкого;

содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе вблизи крупных предприятий и автотранспортных магистралей;

содержание взвешенных веществ, свинца и нефтепродуктов на снегоотвалах города;

содержание загрязняющих веществ в составе снежного покрова города (более 400 проб в селитебных и рекреационных зонах, на автомагистралях, территориях общеобразовательных учреждений).

В связи с сообщениями служб ГО и ЧС, жалобами жителей, выполнялись измерения концентрации паров ртути по ул. Янтарной в районе домов NN 47, 48, 49, ООО "Дискус Плюс", расположенного по ул. Новоселов, 14. Были выявлены превышения ПДК содержания паров ртути от 5 до 50 раз, результаты доводились до сведения руководства ГО и ЧС и администраций районов, после демеркуризации результаты измерений не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК).

Отбирались пробы воздуха при возгораниях на полигонах МУП "Спецавтохозяйство" и ГУП ННЦ СО РАН, в период загрязнения атмосферного воздуха пылью золоотвала ТЭЦ-2 (районы "Затон" и "Лесоперевалка"), при задымлении от асфальтобетонного завода (ул. Родники в Калининском районе).

Итого за 2000 - 2005 годы, в общей сложности, с целью мониторинга объектов окружающей среды, было отобрано 1268 проб и выполнено 11568 элементоопределений.

Выполнен медико-экологический мониторинг состояния окружающей среды и здоровья детского населения на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города.

Данные мониторинга позволяли принимать технические решения, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

8. Основные направления и первоочередные мероприятия

развития системы непрерывного экологического образования,

воспитания и просвещения населения города Новосибирска

Основные мероприятия данного раздела были направлены на создание системы экологического образования, воспитания и просвещения, ориентированной на природно-географические и социально-экономические особенности города и региона в целом.

С 2000 по 2004 год на территории города процесс экологического образования осуществлялся в рамках ежегодно разрабатываемых временных базисных планов, проводились работы по разработке и корректировке программ для образовательных учреждений, анализ существующих учебников, сборников по экологии.

С 2004 года все общеобразовательные учреждения России, в том числе и города Новосибирска, работают по базисному учебному плану, разработанному на основании государственного стандарта образования. Предмет "Экология" входит в образовательную область "Естествознание".

В 50 школах, лицеях и гимназиях преподаются предметы экологической направленности, охват экологическим образованием составляет 25% от общего числа образовательных учреждений. Экологическое образование осуществляется и во внеурочное время - факультативно в 8 школах города.

В настоящее время экологическое направление работы является приоритетным и в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) города. Пособия и программы для ДОУ неразрывно связаны со школьными программами и учебниками, обеспечивая непрерывность экологического образования и воспитания.

Экологическое образование в возрастной группе с 18 до 21 года осуществляется в рамках среднеспециального и вузовского образования, которое строится на индивидуальных программах, специфичных для каждого образовательного учреждения, и единого государственного стандарта. Научно-исследовательская работа по экологии проводится и в учреждениях дополнительного образования.

Просвещение и пропаганда экологических знаний осуществляются библиотеками города, где ежегодно организуются и проводятся семинары, праздники-путешествия, совещания, викторины, конкурсы и т.д.

В Новосибирске проводится работа по подготовке и переподготовке преподавателей экологии, специалистов в области охраны окружающей среды на базе ООО "ДИАСИБ", Сибирской академии государственной службы, НО "Сибирь".

Активно работают и общественные объединения, которые вовлекают горожан в процесс экологического просвещения, проводя "круглые столы", семинары, фестивали, олимпиады, конкурсы, летние полевые школы ("Центр экологического воспитания молодежи", Лаборатория экологического воспитания, Сибирский Центр поддержки общественных инициатив, Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны природы, Сибирское отделение "ИСАР-Сибирь", Экологический центр НГУ и другие).

Процесс экологического просвещения, образования и пропаганды экологических знаний на территории города соответствует требованиям и нормам федеральной и региональной образовательной системы развития непрерывного экологического образования.

Информация о выполнении основных направлений и первоочередных мероприятий развития системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения города Новосибирска представлена в приложении 2.
Достигнутые результаты по итогам реализации целевой программы рассматриваем как вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и в обеспечение конституционных прав жителей на благоприятную окружающую среду с отсутствием чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями на территории города.

Выполнение мероприятий Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2000 - 2005 годы - это результат совместной работы мэрии, предприятий и организаций всех форм собственности, научных организаций, образовательных учреждений, общественных организаций.

Приложение 1

к отчету об исполнении Программы

по улучшению экологического

состояния города Новосибирска

на 2000 - 2005 годы

ВЫПОЛНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Г. НОВОСИБИРСКА НА 2000 - 2005 ГОДЫ

┌──────┬───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│  N   │        Мероприятия        │     Исполнитель    │               Выполнение               │   Экологический   │    Примечание     │
│  п.  │                           │                    │                                        │       эффект      │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│  1   │             2             │          3         │                    4                   │         5         │        6          │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│1     │Защита воздушного бассейна                                                                                                       │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1   │Снижение выбросов от автомобильного транспорта                                                                                   │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│1.1.1 │Обеспечение контроля за    │Мэрия, Горкомприроды│Мероприятие выполнено.                  │Снижение выбросов  │                   │
│      │исполнением Решения        │                    │В 2001 году в городе работало 193       │свинца по городу   │                   │
│      │городского Совета от       │                    │организации, реализующие бензин в       │на 90% (32 тонны)  │                   │
│      │03.10.97 N 77 "Об          │                    │розницу и имеющие 267 АЗС, в том числе  │                   │                   │
│      │исключительном применении  │                    │112 технологических (на территории      │                   │                   │
│      │на территории г.           │                    │предприятий) и 155 коммерческих.        │                   │                   │
│      │Новосибирска               │                    │Ежегодно комитетом проводились          │                   │                   │
│      │неэтилированного бензина и │                    │проверки АЗС города с отбором проб на   │                   │                   │
│      │экологически чистого       │                    │содержание свинца, фактов реализации    │                   │                   │
│      │дизельного топлива" и      │                    │этилированного бензина не обнаружено,   │                   │                   │
│      │Постановления мэра от      │                    │что также подтверждает информация НОО   │                   │                   │
│      │13.08.98 N 773 "О          │                    │РТИ. Анализ проб снега с 12 городских   │                   │                   │
│      │применении на территории г.│                    │снегоотвалов показал отсутствие ионов   │                   │                   │
│      │Новосибирска               │                    │свинца. Дизельное топливо в городе      │                   │                   │
│      │неэтилированного бензина и │                    │используется с содержанием серы до      │                   │                   │
│      │экологически чистого       │                    │0,2% (по ГОСТ до 0,5)                   │                   │                   │
│      │дизельного топлива"        │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.2 │Осуществление перевода     │Мэрия               │Переведено на газ около 8300 единиц     │Снижение вредных   │                   │
│      │муниципального             │                    │автотранспорта, в том числе 124         │выбросов в         │                   │
│      │автотранспорта на сжатый   │                    │единицы муниципального, из них 102      │отработавших газах │                   │
│      │природный газ              │                    │автобуса; проведена модернизация        │автомобилей:       │                   │
│      │                           │                    │газобаллонного оборудования на 33       │CO - 2536 тонн;    │                   │
│      │                           │                    │автобусах                               │CH - 423 тонны;    │                   │
│      │                           │                    │                                        │SO - 291 тонна     │                   │
│      │                           │                    │                                        │  2                │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.3 │Обеспечение контроля за    │Горкомприроды,      │Мероприятие выполнено.                  │Снижение вредного  │Постановление      │
│      │выполнением Постановления  │ГИБДД УВД           │В 2000 - 2002 гг. Горкомприроды, с      │воздействия        │10.11.97 N 993     │
│      │мэра от 10.11.97 N 993 "О  │                    │привлечением лицензированных            │автотранспорта на  │"О мерах по        │
│      │мерах по соблюдению        │                    │организаций по проведению               │окружающую среду   │соблюдению         │
│      │требований ГОСТов по       │                    │инструментального контроля,             │                   │требований         │
│      │токсичности и дымности в   │                    │осуществлен инструментальный контроль   │                   │ГОСТов по          │
│      │отработавших газах         │                    │и, при необходимости, регулировка       │                   │токсичности и      │
│      │автотранспортных средств"  │                    │107568 единиц автотранспорта. Контроль  │                   │дымности в         │
│      │                           │                    │подтвержден талонами токсичности.       │                   │отработавших газах │
│      │                           │                    │По результатам контроля при превышении  │                   │автотранспортных   │
│      │                           │                    │нормативов выбросов запрещалась         │                   │средств" утратило  │
│      │                           │                    │эксплуатация автомобилей, взималась     │                   │силу в связи с     │
│      │                           │                    │плата по сверхнормативным выбросам с    │                   │изданием           │
│      │                           │                    │коэффициентом 25                        │                   │Постановления      │
│      │                           │                    │                                        │                   │Правительства      │
│      │                           │                    │                                        │                   │Российской         │
│      │                           │                    │                                        │                   │Федерации от       │
│      │                           │                    │                                        │                   │06.02.2002 N 83    │
│      │                           │                    │                                        │                   │"О проведении      │
│      │                           │                    │                                        │                   │регулярных проверок│
│      │                           │                    │                                        │                   │транспортных и иных│
│      │                           │                    │                                        │                   │передвижных средств│
│      │                           │                    │                                        │                   │на соответствие    │
│      │                           │                    │                                        │                   │техническим        │
│      │                           │                    │                                        │                   │нормативам         │
│      │                           │                    │                                        │                   │выбросов вредных   │
│      │                           │                    │                                        │                   │(загрязняющих)     │
│      │                           │                    │                                        │                   │веществ в          │
│      │                           │                    │                                        │                   │атмосферный воздух"│
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.4 │Организация и обеспечение  │Автотранспортные    │Мероприятие выполнено.                  │Недопущение выпуска│                   │
│      │работы контрольно-         │предприятия,        │Общее количество КРП в городе на        │на линию           │                   │
│      │регулировочных пунктов     │Горкомприроды       │01.01.2002 составило 155 единиц.        │автомобилей с      │                   │
│      │(КРП) на предприятиях,     │                    │Требовалось наличие КРП на 127          │превышением        │                   │
│      │имеющих 50 и более         │                    │предприятиях города (с 50-ю и более     │предельно          │                   │
│      │автомобилей                │                    │автомобилями)                           │допустимых норм    │                   │
│      │                           │                    │                                        │содержания         │                   │
│      │                           │                    │                                        │загрязняющих       │                   │
│      │                           │                    │                                        │веществ в          │                   │
│      │                           │                    │                                        │отработанных газах │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.5 │Развитие центров           │Автотранспортные    │Мероприятие выполнено.                  │Снижение вредного  │                   │
│      │инструментального контроля │предприятия         │Организовано 18 центров                 │воздействия        │                   │
│      │                           │                    │инструментального контроля              │автотранспорта на  │                   │
│      │                           │                    │                                        │окружающую среду   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.6 │Подготовка программы       │Мэрия (ДТСиД,       │ГУАиГ выполнена комплексная             │Снижение вредных   │        -          │
│      │проектирования и           │Горкомприроды, ДСиА)│транспортная схема с учетом новых       │выбросов от        │                   │
│      │строительства общегородских│                    │скоростных магистралей (утв. Решением   │автотранспорта,    │                   │
│      │объектов наземного         │                    │городского Совета от 17.12.2001 N 80    │уменьшение шума    │                   │
│      │транспорта (магистрали     │                    │"Об утверждении схемы развития          │                   │                   │
│      │непрерывного движения,     │                    │территории города Новосибирска и        │                   │                   │
│      │обходные дороги транзитного│                    │комплексной схемы развития всех видов   │                   │                   │
│      │движения, транспортные     │                    │городского пассажирского транспорта г.  │                   │                   │
│      │развязки и т.д.) на период │                    │Новосибирска")                          │                   │                   │
│      │до 2005 года               │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.7 │Строительство магистрали по│Мэрия (ГУБО)        │Работы продолжаются, по состоянию на    │Снижение вредного  │        -          │
│      │ул. Ипподромской от ул.    │                    │конец 2005 года выполнено:              │воздействия        │                   │
│      │Крылова до ул. Военной     │                    │завершено строительство жилого дома по  │автотранспорта на  │                   │
│      │                           │                    │ул. Пермской для расселения жителей     │окружающую среду   │                   │
│      │                           │                    │сносимого частного сектора;             │                   │                   │
│      │                           │                    │завершены работы по строительству       │                   │                   │
│      │                           │                    │подземного путепровода по ул. Фрунзе;   │                   │                   │
│      │                           │                    │ведется строительство путепровода-      │                   │                   │
│      │                           │                    │эстакады через русло р. Каменки         │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.8 │Организация транспортного  │Мэрия (ДТСиД),      │Мероприятие выполнено.                  │Снижение вредного  │        -          │
│      │потока на магистралях      │ГИБДД УВД           │В городе Новосибирске работают 340      │воздействия        │                   │
│      │города для уменьшения      │                    │светофорных объектов, в том числе на    │автотранспорта на  │                   │
│      │вредных выбросов, шума, в  │                    │98 перекрестках осуществляется          │окружающую среду   │                   │
│      │том числе организация      │                    │автоматическая система управления       │                   │                   │
│      │режима "Зеленая волна" на  │                    │дорожным движением (АСУД-М) "Зеленая    │                   │                   │
│      │основных магистралях       │                    │волна".                                 │                   │                   │
│      │                           │                    │В Советском районе на 16 перекрестках   │                   │                   │
│      │                           │                    │внедрена телемеханическая система       │                   │                   │
│      │                           │                    │управления (ТСКУ-4).                    │                   │                   │
│      │                           │                    │Система АСУД-М охватывает 16 основных   │                   │                   │
│      │                           │                    │магистралей города                      │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.1.9 │Содержание магистралей в   │Мэрия               │Ежегодно выполняется                    │Снижение содержания│        -          │
│      │надлежащем состоянии       │(ГУБО)              │                                        │взвешенных веществ │                   │
│      │                           │                    │                                        │в атмосферном      │                   │
│      │                           │                    │                                        │воздухе (по данным │                   │
│      │                           │                    │                                        │Западно-Сибирского │                   │
│      │                           │                    │                                        │межрегионального   │                   │
│      │                           │                    │                                        │территориального   │                   │
│      │                           │                    │                                        │управления по      │                   │
│      │                           │                    │                                        │гидрометеорологии и│                   │
│      │                           │                    │                                        │мониторингу        │                   │
│      │                           │                    │                                        │окружающей среды)  │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│1.2   │Снижение выбросов от стационарных объектов                                                                                       │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│1.2.1 │Формирование перечня       │Городской комитет   │Застройка города Новосибирска ведется   │Снижение           │        -          │
│      │вредных предприятий и      │охраны окружающей   │в соответствии с Положением о           │негативного        │                   │
│      │производств, подлежащих    │среды и природных   │застройке, утвержденным Решением        │воздействия        │                   │
│      │выносу из жилых и          │ресурсов, ДСиА      │городского Совета от 09.04.2003 N 241.  │промышленных       │                   │
│      │общественных зон, в первую │                    │Территория разделена на зоны и          │предприятий на     │                   │
│      │очередь центральной части  │                    │подзоны, в которых действует            │селитебную         │                   │
│      │г. Новосибирска            │                    │градостроительный регламент.            │территорию города  │                   │
│      │                           │                    │Вынос предприятий осуществляется по     │                   │                   │
│      │                           │                    │градостроительным требованиям           │                   │                   │
│      │                           │                    │(согласно зонированию) и при наличии    │                   │                   │
│      │                           │                    │инвесторов                              │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.2 │Подготовка плана           │Горкомприроды       │Из центральной части города вынесены:   │Снижение           │                   │
│      │организационно-технических │                    │МУП ПАТП-1, УМ "Метрострой", ПКБ        │негативного        │                   │
│      │мероприятий по выносу      │                    │"Мебель" и другие.                      │воздействия        │                   │
│      │вредных предприятий и      │                    │В Ленинском районе отведена площадка    │промышленных       │                   │
│      │производств из жилых и     │                    │под застройку, на которой ранее         │предприятий на     │                   │
│      │общественных зон           │                    │располагался совхоз "Кировец"           │селитебную         │                   │
│      │центральной части г.       │                    │                                        │территорию города  │                   │
│      │Новосибирска               │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.3 │Завершение строительства на│ОАО "Стрелочный     │Мероприятие выполнено в 2001 году.      │                   │Проектом II-й      │
│      │Стрелочном заводе          │завод"              │Построен и сдан в эксплуатацию          │                   │очереди            │
│      │внутриплощадочных          │                    │газопровод D = 530 мм, L = 5,5 км от    │                   │реконструкции      │
│      │газопроводов,              │                    │ГРС-2 до ул. Аксенова. Проведено        │                   │НСЗ,               │
│      │газораспределительных      │                    │гидравлическое испытание газопровода    │                   │утвержденным       │
│      │пунктов                    │                    │                                        │                   │указанием N Г-302-у│
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤Министерства путей │
│1.2.4 │Перевод технологических    │ОАО                 │Осуществлена подача газа к 5            │Планируемое        │сообщения          │
│      │мазутных печей цехов       │"Стрелочный завод"  │нагревательным печам кузнечно-          │сокращение         │Российской         │
│      │углеродного сырья,         │                    │прессовочного цеха. Выполнена наладка   │выбросов - 760,0 т │Федерации          │
│      │кузнечного, остряков на газ│                    │3 печей, которые переведены на газ.     │в год              │предусмотрена      │
│      │                           │                    │Для цеха углеродистого литья выполнена  │                   │газификация        │
│      │                           │                    │корректировка проекта перевода на газ   │                   │завода с           │
│      │                           │                    │цеха углеродного сырья, приобреталось   │                   │переводом на       │
│      │                           │                    │оборудование                            │                   │газовое топливо    │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤                   │нагревательных     │
│1.2.5 │Перевод котлов с твердого  │ОАО                 │Получены лимиты на газ, подготовлен     │                   │печей отжига, а    │
│      │топлива на газ в котельной │"Стрелочный завод"  │инвестиционный проект, включающий       │                   │также котельной    │
│      │завода                     │                    │перевод котельной на газовое топливо    │                   │завода с вводом    │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤в эксплуатацию в   │
│1.2.6 │Установка автоматического  │ОАО                 │Мероприятие выполнено.                  │Оптимизация        │2007 г.            │
│      │газоанализатора для        │"Стрелочный завод"  │Установлен автоматический               │процесса горения   │                   │
│      │контроля выбросов          │                    │газоанализатор ГИАМ-15М.                │                   │                   │
│      │загрязняющих веществ       │                    │Приобретен и внедрен в систему          │                   │                   │
│      │котельными установками     │                    │производственного экологического        │                   │                   │
│      │                           │                    │контроля портативный модульный          │                   │                   │
│      │                           │                    │газоанализатор "TESTO 350XL" фирмы      │                   │                   │
│      │                           │                    │"Testo Osteuropa GmbH", Германия        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.7 │Перевод котельной          │ОАО "НХБК"          │Мероприятие выполнено.                  │Снижение выбросов  │                   │
│      │Новосибирского             │                    │Переведены на газ все 3 котла           │на 548,0 т/год     │                   │
│      │хлопчатобумажного          │                    │котельной                               │(33%)              │                   │
│      │комбината с твердого       │                    │                                        │                   │                   │
│      │топлива на газ             │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.8 │Перевод котельной          │ОАО "НЖК"           │Переведены на газ 3 рабочих котла (NN   │Снижение выбросов  │В 2006 году        │
│      │Новосибирского жирового    │                    │5, 7, 8) котельной N 2.                 │на 30,0 т/год      │планируется пуск   │
│      │комбината с жидкого топлива│                    │Ведутся работы по монтажу газового      │                   │в эксплуатацию     │
│      │на газ                     │                    │оборудования резервного котла N 6       │                   │резервного котла   │
│      │                           │                    │                                        │                   │N 6                │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.9 │Перевод на газ мазутных    │ОАО "Хлебокомбинат  │Мероприятие выполнено в 2003 г.         │Сокращение выбросов│                   │
│      │печей и котельной          │"Инской"            │Переведены на газ котельная и 6         │на 30,0 т/год      │                   │
│      │хлебокомбината "Инской"    │                    │технологических печей                   │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.10│Перевод котельной МУП      │Мэрия, МУП "ПАТП-9" │Рассматривается вариант подключения     │Сокращение выбросов│МУП "ПАТП-9" и     │
│      │"ПАТП-9" на газ            │                    │МУП "ПАТП-8" к системе                  │на 50 т/год (при   │МУП "ПАТП-8" в     │
│      │                           │                    │централизованного теплоснабжения.       │условии реализации │2005 году          │
│      │                           │                    │Подключение планируется в 2006 году     │мероприятия по     │объединены в       │
│      │                           │                    │                                        │подключению к      │одно предприятие - │
│      │                           │                    │                                        │централизованным   │МУП "ПАТП-8"       │
│      │                           │                    │                                        │сетям)             │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.11│Закрытие угольной котельной│МУП "Энергия"       │Мероприятие выполнено                   │Ликвидация выбросов│                   │
│      │по ул. Марата в            │                    │                                        │в количестве 87    │                   │
│      │Первомайском районе с      │                    │                                        │т/год              │                   │
│      │переподключением           │                    │                                        │                   │                   │
│      │потребителей к ТЭЦ-5       │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.12│Реконструкция на ТЭЦ-4     │ОАО                 │Проведено приоритетное мероприятие -    │Снижение выбросов  │Проектом нормативов│
│      │золоулавливающих установок │"Новосибирскэнерго" │замена эмульгаторов котлов N 12 и N 9   │загрязняющих       │предельно          │
│      │котлов 2 очереди           │                    │(золоуловители котлов 3-й очереди)      │веществ в атмосферу│допустимых выбросов│
│      │                           │                    │                                        │                   │запланировано      │
│      │                           │                    │                                        │                   │мероприятие по     │
│      │                           │                    │                                        │                   │переводу станции   │
│      │                           │                    │                                        │                   │с твердого топлива │
│      │                           │                    │                                        │                   │на газообразное,   │
│      │                           │                    │                                        │                   │что приведет к     │
│      │                           │                    │                                        │                   │прекращению        │
│      │                           │                    │                                        │                   │выбросов           │
│      │                           │                    │                                        │                   │загрязняющих       │
│      │                           │                    │                                        │                   │веществ в атмосферу│
│      │                           │                    │                                        │                   │при нормальном     │
│      │                           │                    │                                        │                   │режиме эксплуатации│
│      │                           │                    │                                        │                   │станции            │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.13│Обеспечение технологии     │Горкомприроды, ИТФ  │Мероприятие выполнено. Внедрена         │Сокращение выбросов│                   │
│      │сжигания активированных    │"Мысль" СО РАН      │технология на следующих предприятиях:   │на 20%             │                   │
│      │водомазутных эмульсий на 5 │                    │ОАО "ПКФ "Новосибхлеб";                 │                   │                   │
│      │объектах города            │                    │ОАО "Завод молочный "Новосибирский";    │                   │                   │
│      │                           │                    │ОАО "Новосибирский энергомеханический   │                   │                   │
│      │                           │                    │завод";                                 │                   │                   │
│      │                           │                    │ОАО "Хлебокомбинат "Инской".            │                   │                   │
│      │                           │                    │Проведены испытания на котельной НМЗ    │                   │                   │
│      │                           │                    │"Искра"                                 │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.14│Обеспечение режимно-       │Горкомприроды       │Мероприятие выполнено.                  │Оптимизация режимов│                   │
│      │наладочных работ на        │                    │Ежегодно проводится работа на 20        │работы котлов,     │                   │
│      │котельных 10 предприятий   │                    │объектах                                │снижение выбросов  │                   │
│      │                           │                    │                                        │загрязняющих       │                   │
│      │                           │                    │                                        │веществ в атмосферу│                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.15│Газификация м/р Коминтерна │ПО "Луч-97"         │Мероприятие выполнено.                  │Суммарное          │                   │
│      │- Севастопольская, 15 км,  │                    │Газифицировано 189 домов                │сокращение валовых │                   │
│      │в Дзержинском районе       │                    │                                        │выбросов           │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤загрязняющих       ├───────────────────┤
│1.2.16│Строительство газопровода  │ПО "Очаг"           │Мероприятие выполнено.                  │веществ в приземный│                   │
│      │высокого давления от ул.   │                    │Газифицировано 134 дома                 │слой атмосферы на  │                   │
│      │Северной до Мочищенского   │                    │                                        │2,0 тыс. тонн      │                   │
│      │шоссе с газификацией м/р по│                    │                                        │                   │                   │
│      │ул. Бестужева, 6,3 км, в   │                    │                                        │                   │                   │
│      │Заельцовском районе        │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤                   ├───────────────────┤
│1.2.17│Газификация м/района по    │ПО "Аэропорт Газ"   │Мероприятие выполнено.                  │                   │                   │
│      │ул. Черняховского, 9,5 км  │                    │Газифицировано 266 домов                │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤                   ├───────────────────┤
│1.2.18│Газификация м/района по    │ПО "Жарок"          │Мероприятие выполнено.                  │                   │                   │
│      │ул. Ереванской -           │                    │Газифицировано 47 домов                 │                   │                   │
│      │Шапошникова, 15,8 км       │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤                   ├───────────────────┤
│1.2.19│Газификация ПО "Стройгаз-  │ПО "Стройгаз-       │Мероприятие выполнено. Газифицировано   │                   │                   │
│      │Западный" по Порт-         │Западный"           │126 домов                               │                   │                   │
│      │Артурским переулкам, 13    │                    │                                        │                   │                   │
│      │км, в Ленинском районе     │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤                   ├───────────────────┤
│1.2.20│Газификация ПК "Плющиха"   │ПК "Плющиха"        │Мероприятие выполнено. Газифицировано   │                   │                   │
│      │по ул. Переселенческой, 16 │                    │149 домов                               │                   │                   │
│      │км, в Октябрьском районе   │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤                   ├───────────────────┤
│1.2.21│Газификация НГОО           │НГОО "Созвездие"    │Мероприятие выполнено.                  │                   │                   │
│      │"Созвездие" по ул.         │                    │Газифицировано 98 домов                 │                   │                   │
│      │Воинской - Артиллерийской, │                    │                                        │                   │                   │
│      │4,1 км                     │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.22│Газификация микрорайона по │                    │Мероприятие выполнено НГОО "Созвездие"  │                   │                   │
│      │ул. Тополевой - Покатной,  │                    │м/р по ул. Тополева - Покатная входит   │                   │                   │
│      │1,5 км                     │                    │в состав м/р по ул. Воинская -          │                   │                   │
│      │                           │                    │Артиллерийская                          │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.23│Газификация по ул. Марата -│ПО "Иня Газ"        │Мероприятие выполнено.                  │                   │                   │
│      │Красный Факел, 16 км, в    │                    │Газифицировано 76 домов                 │                   │                   │
│      │Первомайском районе        │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│1.2.24│Строительство автономных   │Организации города  │Комиссией по внедрению в г.             │Внедрение          │                   │
│      │источников теплоснабжения в│                    │Новосибирске локальных источников       │теплофикационных   │                   │
│      │г. Новосибирске на газе    │                    │теплоснабжения согласовано 39           │установок,         │                   │
│      │                           │                    │материалов на размещение автономных     │соответствующих    │                   │
│      │                           │                    │источников теплоснабжения, работающих   │требованиям        │                   │
│      │                           │                    │на газе.                                │природоохранных    │                   │
│      │                           │                    │За отчетный период введено в            │норм               │                   │
│      │                           │                    │эксплуатацию 9 автономных источников    │                   │                   │
│      │                           │                    │теплоснабжения                          │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│2     │Охрана и рациональное использование водных ресурсов                                                                              │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1   │Развитие городских систем канализования                                                                                          │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│2.1.1 │Завершение строительства II│МУП "УЗСПТС"        │                                        │Снижение           │                   │
│      │очереди городских очистных │                    │                                        │негативного        │                   │
│      │сооружений канализации, а  │                    │                                        │воздействия на     │                   │
│      │также:                     │                    │                                        │водные объекты и   │                   │
│      │                           │                    ├────────────────────────────────────────┤почвы, решение     │                   │
│      │строительство 11 иловых    │                    │Мероприятие выполнено.                  │проблемы обращения │                   │
│      │карт;                      │                    │Введено в эксплуатацию 11 иловых карт.  │с осадком очистных │                   │
│      │                           ├────────────────────┼────────────────────────────────────────┤сооружений         ├───────────────────┤
│      │площадки временного        │МУП "УЗСПТС"        │Введены в эксплуатацию 2 площадки       │                   │                   │
│      │хранения обезвоженного     │                    │временного хранения обезвоженного       │                   │                   │
│      │осадка;                    │                    │осадка. Прорабатывается вопрос          │                   │                   │
│      │                           │                    │дальнейшего использования осадка        │                   │                   │
│      │                           │                    │(утилизации)                            │                   │                   │
│      │                           ├────────────────────┼────────────────────────────────────────┤                   ├───────────────────┤
│      │приобретение и монтаж      │МУП "УЗСПТС"        │Приобретено и смонтировано              │                   │Монтаж завершен    │
│      │оборудования по            │                    │оборудование по обезвоживанию осадка    │                   │в 2001 г.          │
│      │обезвоживанию осадка       │                    │очистных сооружений                     │                   │                   │
│      │очистных сооружений        │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2 │Строительство обводного    │МУ "УКС"            │Мероприятие выполнено.                  │Ликвидация         │                   │
│      │канализационного коллектора│                    │Проложено 556 м коллектора, построено   │аварийных          │                   │
│      │"Звездный"                 │                    │5 камер гашения напора, осуществлено    │затоплений         │                   │
│      │                           │                    │переподключение трубопроводов           │хозбытовыми стоками│                   │
│      │                           │                    │                                        │территории частного│                   │
│      │                           │                    │                                        │сектора по ул. 1-я │                   │
│      │                           │                    │                                        │Искитимская и ул.  │                   │
│      │                           │                    │                                        │Юбилейная,         │                   │
│      │                           │                    │                                        │исключение         │                   │
│      │                           │                    │                                        │загрязнения водных │                   │
│      │                           │                    │                                        │объектов           │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.3 │Строительство двух напорных│МУП "Горводоканал"  │Разработан рабочий проект дюкера L =    │После строительства│Мероприятие        │
│      │дюкерных переходов через р.│                    │1246 п. м, велось согласование          │- предотвращение   │запланировано к    │
│      │Обь                        │                    │проектно-сметной документации           │аварийных сбросов  │выполнению в       │
│      │                           │                    │                                        │хозбытовых стоков в│Программе по       │
│      │                           │                    │                                        │р. Обь             │улучшению          │
│      │                           │                    │                                        │                   │экологического     │
│      │                           │                    │                                        │                   │состояния города   │
│      │                           │                    │                                        │                   │Новосибирска на    │
│      │                           │                    │                                        │                   │2006 - 2010 годы,  │
│      │                           │                    │                                        │                   │принятой Решением  │
│      │                           │                    │                                        │                   │городского Совета  │
│      │                           │                    │                                        │                   │от 25.10.2005 N 108│
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.4 │Строительство коллектора по│МУ "УКС"            │Мероприятие выполнено                   │Ликвидировано      │                   │
│      │ул. С. Шамшиных            │                    │                                        │загрязнение        │                   │
│      │                           │                    │                                        │территории города и│                   │
│      │                           │                    │                                        │водных объектов    │                   │
│      │                           │                    │                                        │хозбытовыми стоками│                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.5 │Строительство коллектора N │МУ "УКС"            │По состоянию на конец 2005 года         │Улучшение          │                   │
│      │6 в Дзержинском районе     │                    │выполнено:                              │экологической      │                   │
│      │                           │                    │632 м коллектора D = 500, 300 м D =     │обстановки в       │                   │
│      │                           │                    │1200, 16 м D = 200 (всего проложено     │Дзержинском районе,│                   │
│      │                           │                    │948,0 м коллектора из 1178,0 м);        │прекращение сброса │                   │
│      │                           │                    │благоустройство ул. Есенина (площадью   │неочищенных        │                   │
│      │                           │                    │350,0 кв. м), ул. Техническая           │хозбытовых стоков в│                   │
│      │                           │                    │(площадью 202,0 кв. м)                  │водные объекты     │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.6 │Строительство              │МУ "УКС"            │Произведена укладка труб и прокол       │Прекращение сбросов│                   │
│      │канализационного коллектора│МУП "Горводоканал"  │через ул. Тульскую. Необходимо          │хозбытовых стоков в│                   │
│      │от Государственной         │                    │выполнить строительство                 │р. Тулу            │                   │
│      │психиатрической больницы N │                    │канализационной насосной станции и      │                   │                   │
│      │6 в Кировском районе       │                    │врезку в городской коллектор            │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.7 │Строительство              │МУ "УКС"            │Выполняется проработка вариантов с      │                   │Изменение схемы    │
│      │канализационного коллектора│                    │учетом перспективной застройки района,  │                   │канализования      │
│      │от МУП "ПАТП-9" до ул.     │                    │с возможностью подключения              │                   │предприятия,       │
│      │Доватора                   │                    │потребителей к канализационному         │                   │связанное с        │
│      │                           │                    │коллектору N 6 в районе ул.             │                   │реализацией        │
│      │                           │                    │Волочаевской                            │                   │мероприятия по     │
│      │                           │                    │                                        │                   │строительству      │
│      │                           │                    │                                        │                   │коллектора N 6     │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.8 │Строительство напорного    │МУ "УКС"            │По состоянию на конец 2005 года         │Увеличение         │                   │
│      │коллектора от КНС-17 до    │                    │выполнен дюкерный переход через реку    │пропускной         │                   │
│      │камеры гашения напора      │                    │Иню, выполнялись строительные работы    │способности КНС-17,│                   │
│      │                           │                    │по монтажу 3 нитки напорного            │исключение         │                   │
│      │                           │                    │коллектора D = 1400 до камеры           │аварийных сбросов в│                   │
│      │                           │                    │переключения                            │водные объекты     │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.9 │Строительство              │УКС СО РАН          │В связи с реконструкцией КНС-17 и       │                   │                   │
│      │канализационной насосной   │                    │увеличением ее мощности на 25%          │                   │                   │
│      │станции 17а с коллектором  │                    │строительство не требуется              │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.10│Строительство КНС-18а      │МУП "УЗСПТС"        │Выполнены строительные работы           │Предотвращение     │                   │
│      │                           │                    │подземной части КНС. Проложена сеть     │аварийных сбросов  │                   │
│      │                           │                    │временного электроснабжения.            │хозбытовых стоков в│                   │
│      │                           │                    │Выполнен участок напорного коллектора   │р. Обь в черте     │                   │
│      │                           │                    │длиной 209 п. м от КНС-18 до            │города             │                   │
│      │                           │                    │пересечения улиц Красный проспект -     │                   │                   │
│      │                           │                    │Фабричная. Завершено строительство      │                   │                   │
│      │                           │                    │трех камер переключения.                │                   │                   │
│      │                           │                    │Начаты работы по сооружению надземной   │                   │                   │
│      │                           │                    │части здания.                           │                   │                   │
│      │                           │                    │Всего проложено 239 п. м коллектора из  │                   │                   │
│      │                           │                    │1598 п. м                               │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.11│Ремонт и реконструкция     │МУП "Горводоканал"  │Ежегодно выполняется.                   │Предотвращение     │                   │
│      │эксплуатируемых            │                    │За период с 2000 года переложено и      │техногенных аварий │                   │
│      │канализационных сетей и    │                    │отремонтировано 24130 п. м              │с экологически     │                   │
│      │сооружений                 │                    │канализационных сетей                   │и/или санитарно-   │                   │
│      │                           │                    │                                        │эпидемиологическими│                   │
│      │                           │                    │                                        │последствиями      │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.12│Проектирование и           │Мэрия               │Ежегодно распоряжениями мэра "Об        │                   │Проводятся         │
│      │строительство снегоотвалов │(ГУБО)              │организации уборки территории города    │                   │проверки условий   │
│      │в Заельцовском, Центральном│                    │Новосибирска в зимний период"           │                   │эксплуатации       │
│      │и Кировском районах        │                    │определяются места временных снежных    │                   │снегоотвалов, за   │
│      │                           │                    │отвалов в районах города.               │                   │последние 2 года   │
│      │                           │                    │На все площадки снегоотвалов            │                   │нарушений не       │
│      │                           │                    │составлены паспорта с правилами         │                   │выявлено           │
│      │                           │                    │производства работ, обозначены границы  │                   │                   │
│      │                           │                    │территорий, организован учет            │                   │                   │
│      │                           │                    │количества принимаемого снега.          │                   │                   │
│      │                           │                    │Места размещения снегоотвалов ежегодно  │                   │                   │
│      │                           │                    │согласуются с Горкомприроды и           │                   │                   │
│      │                           │                    │федеральными природоохранными органами  │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.13│Строительство городских    │МУ "УКС"            │Работы по реализации мероприятия        │Общее улучшение    │Завершение работ   │
│      │сетей ливневой канализации,│                    │ведутся.                                │санитарного и      │по строительству   │
│      │в том числе:               │                    │Проложено 623 п. м (84,5%) коллектора   │экологического     │запланировано в    │
│      │ливневого коллектора по ул.│                    │D = 2000 из 738 п. м.                   │состояния р. Обь в │Программе по       │
│      │Широкой от ул.             │                    │Задержка строительства связана с        │черте города       │улучшению          │
│      │Новосибирской до ул.       │                    │работами по реконструкции ул.           │Новосибирска       │экологического     │
│      │Связистов в Ленинском      │                    │Станционной (расширение проезжей        │                   │состояния города   │
│      │районе (760 м)             │                    │части, оснащение системой ливневой      │                   │Новосибирска на    │
│      │                           │                    │канализации с врезкой в ливневой        │                   │2006 - 2010 годы   │
│      │                           │                    │коллектор по ул. Широкой - Связистов)   │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.14│Строительство очистных     │МУ "УКС", дольщики  │Разработана проектно-строительная       │                   │                   │
│      │сооружений ливневой        │                    │документация. Определен заказчик по     │                   │                   │
│      │канализации с коллекторами │                    │строительству ливневой канализации.     │                   │                   │
│      │ж/м "Горский"              │                    │Сроки выполнения работ по               │                   │                   │
│      │                           │                    │строительству системы ливневой          │                   │                   │
│      │                           │                    │канализации ж/м "Горский" и ж/м         │                   │                   │
│      │                           │                    │"Тепличный" перенесены, т.к. в течение  │                   │                   │
│      │                           │                    │2005 года осуществлялась передача       │                   │                   │
│      │                           │                    │функций исполнителя строительных работ  │                   │                   │
│      │                           │                    │и поиск источников финансирования       │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.15│Резервирование земельных   │ДСиА                │Институтом "Новосибгражданпроект"       │Снижение           │                   │
│      │участков для строительства │                    │разработана "Схема развития ливневой    │негативного        │                   │
│      │очистных сооружений        │                    │канализации и очистка поверхностного    │воздействия на     │                   │
│      │ливневой канализации (52   │                    │стока в г. Новосибирске" с определением │водный объект      │                   │
│      │площадки)                  │                    │мест размещения очистных сооружений.    │                   │                   │
│      │                           │                    │ГУБО выполнялась корректировка проекта  │                   │                   │
│      │                           │                    │"Схемы ливневой канализации и очистки   │                   │                   │
│      │                           │                    │поверхностного стока в г. Новосибирске".│                   │                   │
│      │                           │                    │В департаменте земельных и имущественных│                   │                   │
│      │                           │                    │отношений мэрии зарезервирована площадка│                   │                   │
│      │                           │                    │под строительство очистных сооружений   │                   │                   │
│      │                           │                    │ливневой канализации в Дзержинском      │                   │                   │
│      │                           │                    │районе                                  │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.1.16│Проектирование и           │Проектные институты │Выполнен проект нормативов предельно    │                   │Мероприятия по     │
│      │строительство очистных     │города, мэрия       │допустимых сбросов на все выпуски       │                   │проектированию и   │
│      │сооружений ливневой        │(ГУБО), МУ "УКС",   │ливневой канализации, которые           │                   │строительству      │
│      │канализации в районах      │дольщики            │находятся на балансе МУ "Гормост".      │                   │очистных           │
│      │города                     │                    │По инвестиционным программам            │                   │сооружений на      │
│      │                           │                    │планируется проектирование и            │                   │выпусках NN 46,    │
│      │                           │                    │строительство очистных сооружений при   │                   │58 запланированы   │
│      │                           │                    │застройке м/р "Береговой" и             │                   │в Программе по     │
│      │                           │                    │строительстве дилерского центра         │                   │улучшению          │
│      │                           │                    │"Тойота"                                │                   │экологического     │
│      │                           │                    │                                        │                   │состояния города   │
│      │                           │                    │                                        │                   │Новосибирска на    │
│      │                           │                    │                                        │                   │2006 - 2010 годы   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│2.2   │Водоохранные мероприятия на предприятиях города                                                                                  │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│2.2.1 │Строительство очистных     │ОАО                 │За период действия Программы на ТЭЦ     │                   │                   │
│      │сооружений промышленных    │"Новосибирскэнерго" │произошли технологические изменения,    │                   │                   │
│      │стоков на НТЭЦ-3 (2-й      │                    │изменения тепловых нагрузок на          │                   │                   │
│      │пусковой комплекс)         │                    │подразделениях, что повлекло за собой   │                   │                   │
│      │                           │                    │пересмотр ранее принятых технических    │                   │                   │
│      │                           │                    │мероприятий и проектных решений. С      │                   │                   │
│      │                           │                    │этой целью выполнена корректировка      │                   │                   │
│      │                           │                    │проектной документации очистных         │                   │                   │
│      │                           │                    │сооружений промышленных стоков ТЭЦ-3,   │                   │                   │
│      │                           │                    │проработаны варианты технологических    │                   │                   │
│      │                           │                    │схем очистки промышленных стоков ТЭЦ-4, │                   │                   │
│      │                           │                    │разработана проектная документация на   │                   │                   │
│      │                           │                    │строительство очистных сооружений ТЭЦ-5 │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.2 │Строительство на НТЭЦ-2    │ОАО                 │ОАО "Новосибирскэнерго" выполнены       │                   │                   │
│      │КНС-3 для подачи           │"Новосибирскэнерго" │компенсационные мероприятия:            │                   │                   │
│      │замазученных стоков на     │                    │введены в эксплуатацию энергоблок N 6   │                   │                   │
│      │очистные сооружения НТЭЦ-3 │                    │и градирня N 3 на НТЭЦ-5;               │                   │                   │
│      │                           │                    │монтаж и освоение контрольно-           │                   │                   │
│      │                           │                    │измерительных приборов за состоянием    │                   │                   │
│      │                           │                    │подземных и сточных вод на              │                   │                   │
│      │                           │                    │промплощадках ТЭЦ;                      │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┤                                        │                   │                   │
│2.2.3 │Строительство очистных     │ОАО                 │технические мероприятия по сокращению   │Снижение           │                   │
│      │сооружений промышленных    │"Новосибирскэнерго" │количества сбросов промышленных стоков  │негативного        │                   │
│      │стоков НТЭЦ-4              │                    │                                        │воздействия на     │                   │
│      │                           │                    │                                        │водный объект      │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┤                                        │                   │                   │
│2.2.4 │Строительство системы      │ОАО                 │                                        │                   │                   │
│      │канализации промливневых   │"Новосибирскэнерго" │                                        │                   │                   │
│      │стоков с очистными         │                    │                                        │                   │                   │
│      │сооружениями на НТЭЦ-5     │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.5 │Строительство очистных     │Новосибирские       │ТЭЦ-1 и угольный склад ликвидированы.   │Снижение           │Изменение вида     │
│      │сооружений ливневой        │тепловые сети       │Площадка заасфальтирована,              │негативного        │хозяйственной      │
│      │канализации промплощадки   │                    │благоустроена.                          │воздействия на     │деятельности с     │
│      │Новосибирских тепловых     │                    │Строительство очистных сооружений не    │водный объект      │уменьшением        │
│      │сетей                      │                    │требуется                               │                   │негативного        │
│      │                           │                    │                                        │                   │воздействия на     │
│      │                           │                    │                                        │                   │окружающую среду   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.6 │Строительство очистных     │ОАО "Оксид"         │Выполнено компенсационное мероприятие.  │Снижение           │                   │
│      │сооружений ливневых стоков │                    │Территория благоустроена, достигнуты    │негативного        │                   │
│      │на ОАО "Оксид"             │                    │нормативы по сбросу загрязняющих        │воздействия на     │                   │
│      │                           │                    │веществ                                 │водный объект      │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.7 │Очистные сооружения мойки  │МУП "Октябрьское    │Работы не выполнялись в связи с         │                   │Вопрос о           │
│      │трамваев МУП "Октябрьское  │трамвайное депо"    │отсутствием финансирования. В           │                   │строительстве      │
│      │трамвайное депо"           │                    │соответствии с определением             │                   │очистных           │
│      │                           │                    │Арбитражного суда Новосибирской         │                   │сооружений         │
│      │                           │                    │области от 16.06.2005 МУП "Октябрьское  │                   │требует решения    │
│      │                           │                    │трамвайное депо N 3" признано           │                   │при дальнейшей     │
│      │                           │                    │несостоятельным (банкротом) и в         │                   │эксплуатации       │
│      │                           │                    │отношении его введена процедура         │                   │моечного узла      │
│      │                           │                    │банкротства - наблюдение с последующей  │                   │                   │
│      │                           │                    │ликвидацией                             │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.8 │Строительство ливневой     │ЗАО "Новосибирскопт"│Выполнено компенсационное мероприятие.  │Снижение           │                   │
│      │канализации ЗАО            │                    │Территория предприятия обнесена         │негативного        │                   │
│      │"Новосибирскопт"           │                    │бордюром, организовано                  │воздействия на     │                   │
│      │                           │                    │асфальтобетонное покрытие, сбор и       │водный объект      │                   │
│      │                           │                    │транспортировка поверхностного стока в  │                   │                   │
│      │                           │                    │сторону сетей ливневой канализации      │                   │                   │
│      │                           │                    │гостиницы "Обь"                         │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.9 │Строительство очистных     │ОАО "Завод          │Мероприятие выполнено.                  │Снижение           │Для снижения       │
│      │сооружений ливневых стоков │"Большевик"         │Проведены мероприятия по благоустройству│негативного        │негативного        │
│      │ОАО "Завод "Большевик"     │                    │прилегающей территории и территории     │воздействия на     │воздействия в      │
│      │                           │                    │предприятия. На имеющихся двух выпусках │водный объект      │производственных   │
│      │                           │                    │ливневой канализации установлены        │                   │помещениях         │
│      │                           │                    │локальные очистные сооружения (кассетные│                   │установлено        │
│      │                           │                    │фильтры)                                │                   │высокотехнологичное│
│      │                           │                    │                                        │                   │оборудование.      │
│      │                           │                    │                                        │                   │Для повышения      │
│      │                           │                    │                                        │                   │эффективности      │
│      │                           │                    │                                        │                   │работы кассетных   │
│      │                           │                    │                                        │                   │фильтров с 2006    │
│      │                           │                    │                                        │                   │года частота       │
│      │                           │                    │                                        │                   │регенерации        │
│      │                           │                    │                                        │                   │угольных фильтров  │
│      │                           │                    │                                        │                   │увеличится с 3 раз │
│      │                           │                    │                                        │                   │до 5 раз в год     │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.10│Строительство очистных     │ОАО "Сибтрансмаш"   │Работы не проводились                   │                   │В 2002 году        │
│      │сооружений ливневых стоков │                    │                                        │                   │предприятие было   │
│      │ОАО "Сибтрансмаш"          │                    │                                        │                   │объявлено банкротом│
│      │                           │                    │                                        │                   │и с 2003 года не   │
│      │                           │                    │                                        │                   │работает.          │
│      │                           │                    │                                        │                   │Предполагается     │
│      │                           │                    │                                        │                   │изменение профиля и│
│      │                           │                    │                                        │                   │структуры          │
│      │                           │                    │                                        │                   │деятельности       │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.11│Строительство очистных     │ОАО                 │Выполнено компенсационное мероприятие.  │Снижение           │                   │
│      │сооружений ливневых стоков │"Новосибирскрыба"   │Достигнуты предельно допустимые         │негативного        │                   │
│      │ОАО "Новосибирскрыба"      │                    │нормативы по нефтепродуктам,            │воздействия на     │                   │
│      │                           │                    │легкоокисляемым органическим            │водный объект      │                   │
│      │                           │                    │веществам, соединениям азота за счет    │                   │                   │
│      │                           │                    │благоустройства территории              │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.12│Строительство станции      │ГУП "НАПО"          │Сибирским научно-исследовательским      │После              │                   │
│      │очистки гальванических     │                    │институтом авиационной промышленности   │строительства -    │                   │
│      │стоков ГУП "НАПО"          │                    │выполнено техническое обоснование       │снижение сброса    │                   │
│      │                           │                    │проекта строительства станции очистки   │загрязняющих       │                   │
│      │                           │                    │гальванических стоков                   │веществ в водный   │                   │
│      │                           │                    │                                        │объект             │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.13│Проектирование и           │ОАО "ВИНАП", СО     │Выполнено компенсационное мероприятие.  │Снижение           │Владельцем         │
│      │строительство очистных     │РАСХН               │Выполнено благоустройство территории    │негативного        │коллектора является│
│      │сооружений по очистке      │                    │предприятия ОАО "ВИНАП", достигнуты     │воздействия на     │СО РАСХН (через    │
│      │промышленно-ливневых       │                    │нормативы по сбросу всех загрязняющих   │водный объект      │коллектор отводятся│
│      │сточных вод на коллекторе  │                    │веществ в водный объект (данные         │                   │поверхностные      │
│      │СО РАСХН и ОАО "ВИНАП"     │                    │подтверждены протоколами анализов ФГУ   │                   │стоки с селитебной │
│      │                           │                    │"ЦЛАТИ по СФО")                         │                   │территории п.      │
│      │                           │                    │                                        │                   │Краснообск)        │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.14│Реконструкция очистных     │МУП "Новосибирский  │Выполнен первый этап проектных работ    │Снижение           │                   │
│      │сооружений ливневого стока │метрополитен"       │по реконструкции очистных сооружений.   │негативного        │                   │
│      │площадки электродепо       │                    │Для повышения эффективности работы      │воздействия на     │                   │
│      │"Ельцовское"               │                    │существующих очистных сооружений        │водный объект      │                   │
│      │                           │                    │изменен процесс регенерации фильтров    │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.2.15│Внедрение сорбентов        │ЗАО "СорбСиб"       │Мероприятие выполнено.                  │Предотвращение     │                   │
│      │"Гуминол" для сбора        │                    │Сорбент используется на предприятиях    │загрязнения почвы и│                   │
│      │розливов нефтепродуктов на │                    │города и АЗС                            │водного бассейна   │                   │
│      │АЗС, нефтебазах, в пунктах │                    │                                        │нефтепродуктами при│                   │
│      │перекачки нефтепродуктов,  │                    │                                        │аварийных ситуациях│                   │
│      │автотранспортных и других  │                    │                                        │и случайных        │                   │
│      │предприятиях с последующей │                    │                                        │проливах.          │                   │
│      │утилизацией продуктов      │                    │                                        │Предварительная    │                   │
│      │сорбции нефтепродуктов на  │                    │                                        │очистка            │                   │
│      │предприятии ЗАО "СорбСиб"  │                    │                                        │загрязненных       │                   │
│      │                           │                    │                                        │нефтепродуктами    │                   │
│      │                           │                    │                                        │сточных вод до     │                   │
│      │                           │                    │                                        │сброса их в        │                   │
│      │                           │                    │                                        │городскую          │                   │
│      │                           │                    │                                        │канализационную    │                   │
│      │                           │                    │                                        │сеть               │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│2.3   │Мероприятия по экономии воды                                                                                                     │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│2.3.1 │Разработка целевой         │МУП "Горводоканал"  │Мероприятие выполнено.                  │                   │                   │
│      │программы "Питьевая вода г.│                    │Постановлением мэра от 17.08.2000 N     │                   │                   │
│      │Новосибирска"              │                    │1554 "О строительстве и реконструкции   │                   │                   │
│      │                           │                    │инженерных сетей водоснабжения и        │                   │                   │
│      │                           │                    │канализации на 2000 - 2005 годы"        │                   │                   │
│      │                           │                    │утвержден Перечень первоочередных       │                   │                   │
│      │                           │                    │мероприятий по развитию и               │                   │                   │
│      │                           │                    │реконструкции сетей водоснабжения на    │                   │                   │
│      │                           │                    │2000 - 2005 годы                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.3.2 │Строительство системы      │МУП "ПАТП-6"        │Мероприятие выполнено                   │Рациональное       │МУП "ПАТП-6" в     │
│      │повторного использования   │                    │                                        │использование воды,│настоящее время    │
│      │очищенной воды после мойки │                    │                                        │прекращение сброса │ликвидировано,     │
│      │автотранспорта в МУП       │                    │                                        │сточных вод        │мойка              │
│      │"ПАТП-6"                   │                    │                                        │                   │автотранспорта     │
│      │                           │                    │                                        │                   │на территории не   │
│      │                           │                    │                                        │                   │производится       │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.3.3 │Строительство очистных     │Автокомбинат N 7    │Выполнено компенсационное мероприятие.  │Снижение           │                   │
│      │сооружений ливневой        │                    │Поверхностные стоки с территории        │негативного        │                   │
│      │канализации с резервуарами │                    │предприятия отводятся в городской       │воздействия на     │                   │
│      │накопителями NN 1, 2 и     │                    │ливневый коллектор.                     │водный объект,     │                   │
│      │использование очищенных    │                    │Отвод ливневых стоков осуществляется    │рациональное       │                   │
│      │стоков в оборотной системе │                    │по договору с МУ "Гормост". Мойка       │использование воды │                   │
│      │мойки автомобилей на       │                    │автотранспорта осуществляется на ОАО    │                   │                   │
│      │Автокомбинате N 7          │                    │"Новосибирский автокомбинат", имеющем   │                   │                   │
│      │                           │                    │автомойку с оборотной системой          │                   │                   │
│      │                           │                    │водоснабжения                           │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.3.4 │Реконструкция станции      │ГУП ПО "НПЗ"        │Мероприятие выполнено.                  │Рациональное       │                   │
│      │нейтрализации с целью      │                    │Произведен монтаж нестандартного        │использование воды,│                   │
│      │обеспечения глубокой       │                    │оборудования                            │прекращение сброса │                   │
│      │безреагентной очистки      │                    │                                        │сточных вод.       │                   │
│      │сточных вод                │                    │                                        │Экономия водных    │                   │
│      │гальванопроизводства для   │                    │                                        │ресурсов составляет│                   │
│      │оборотного водоснабжения на│                    │                                        │18 тыс. куб. м в   │                   │
│      │ГУП ПО "НПЗ"               │                    │                                        │год. Достигнута    │                   │
│      │                           │                    │                                        │эффективность      │                   │
│      │                           │                    │                                        │очистки            │                   │
│      │                           │                    │                                        │хромсодержащих     │                   │
│      │                           │                    │                                        │стоков до 94%      │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.3.5 │Строительство очистных     │МУП "ПАТП-3"        │Построено здание очистных сооружений,   │Снижение           │Ввиду отсутствия   │
│      │сооружений оборотного      │                    │закуплено технологическое оборудование  │негативного        │финансирования     │
│      │водоснабжения типа         │                    │                                        │воздействия на     │дальнейшее         │
│      │"Кристалл" для мойки       │                    │                                        │водный объект      │строительство      │
│      │автобусов на МУП "ПАТП-3"  │                    │                                        │                   │очистных сооружений│
│      │                           │                    │                                        │                   │приостановлено.    │
│      │                           │                    │                                        │                   │Существующая       │
│      │                           │                    │                                        │                   │автомойка с        │
│      │                           │                    │                                        │                   │отстойником        │
│      │                           │                    │                                        │                   │работает без       │
│      │                           │                    │                                        │                   │оборотного цикла.  │
│      │                           │                    │                                        │                   │Из отстойника      │
│      │                           │                    │                                        │                   │сточные воды       │
│      │                           │                    │                                        │                   │поступают в        │
│      │                           │                    │                                        │                   │городскую          │
│      │                           │                    │                                        │                   │канализацию        │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│2.4   │Мероприятия по водоохранным зонам водных объектов города                                                                         │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│2.4.1 │Нанесение на генплан г.    │ДСиА                │Мероприятие выполнено. Постановлением   │                   │                   │
│      │Новосибирска границ        │                    │главы администрации Новосибирской       │                   │                   │
│      │водоохранных зон водных    │                    │области от 08.08.2002 N 662 "Об         │                   │                   │
│      │объектов г. Новосибирска   │                    │установлении минимальных размеров       │                   │                   │
│      │                           │                    │водоохранных зон и прибрежных защитных  │                   │                   │
│      │                           │                    │полос водных объектов в границах        │                   │                   │
│      │                           │                    │города Новосибирска" установлены        │                   │                   │
│      │                           │                    │минимальные размеры водоохранных зон    │                   │                   │
│      │                           │                    │водных объектов и нанесены на           │                   │                   │
│      │                           │                    │топооснову                              │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.4.2 │Обеспечение соблюдения     │Землепользователи,  │В соответствии с Постановлением         │Снижение           │Мероприятие        │
│      │Положения о водоохранных   │ДСиА, Горкомзем,    │Правительства Российской Федерации от   │негативного        │проводится         │
│      │зонах водных объектов на   │Горкомприроды       │23.11.96 N 1404 "Об утверждении         │воздействия на     │ежегодно           │
│      │территории г. Новосибирска │                    │Положения о водоохранных зонах водных   │водные объекты     │                   │
│      │и их защитных прибрежных   │                    │объектов и их прибрежных защитных       │                   │                   │
│      │полосах                    │                    │полосах", Постановлением главы          │                   │                   │
│      │                           │                    │администрации Новосибирской области от  │                   │                   │
│      │                           │                    │18.03.98 N 155 "Об установлении         │                   │                   │
│      │                           │                    │минимальных размеров водоохранных зон   │                   │                   │
│      │                           │                    │и прибрежных защитных полос водных      │                   │                   │
│      │                           │                    │объектов на территории Новосибирской    │                   │                   │
│      │                           │                    │области", Постановлением главы          │                   │                   │
│      │                           │                    │администрации Новосибирской области от  │                   │                   │
│      │                           │                    │08.08.2002 N 662 "Об установлении       │                   │                   │
│      │                           │                    │минимальных размеров водоохранных зон   │                   │                   │
│      │                           │                    │и прибрежных защитных полос водных      │                   │                   │
│      │                           │                    │объектов в границах города              │                   │                   │
│      │                           │                    │Новосибирска", Постановлением мэра от   │                   │                   │
│      │                           │                    │04.01.2002 N 6 "Об очистке и            │                   │                   │
│      │                           │                    │предотвращении загрязнения берегов рек  │                   │                   │
│      │                           │                    │и водоемов на территории города         │                   │                   │
│      │                           │                    │Новосибирска", с целью исполнения       │                   │                   │
│      │                           │                    │требований природоохранного             │                   │                   │
│      │                           │                    │законодательства ежегодно проводится    │                   │                   │
│      │                           │                    │проверка организаций, расположенных в   │                   │                   │
│      │                           │                    │водоохранных зонах, принимаются меры    │                   │                   │
│      │                           │                    │по устранению выявленных нарушений.     │                   │                   │
│      │                           │                    │Ежегодно обследуются берега рек и       │                   │                   │
│      │                           │                    │водоемов города, выявляются             │                   │                   │
│      │                           │                    │несанкционированные свалки и            │                   │                   │
│      │                           │                    │потенциально опасные участки, на        │                   │                   │
│      │                           │                    │которых возможно образование заторов.   │                   │                   │
│      │                           │                    │При рассмотрении материалов на          │                   │                   │
│      │                           │                    │размещение и строительство объектов и   │                   │                   │
│      │                           │                    │сооружений в водоохранных зонах         │                   │                   │
│      │                           │                    │учитываются требования к режиму их      │                   │                   │
│      │                           │                    │использования                           │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2.4.3 │Очистка и благоустройство  │Землепользователи,  │В целях реализации мероприятия издано   │Снижение           │                   │
│      │водоохранных зон и         │администрации       │Постановление мэра от 04.01.2002 N 6    │негативного        │                   │
│      │прибрежных полос, очистка  │районов города      │"Об очистке и предотвращении            │воздействия на     │                   │
│      │русел малых рек города     │                    │загрязнения берегов рек и водоемов на   │водный объект      │                   │
│      │                           │                    │территории города Новосибирска".        │                   │                   │
│      │                           │                    │Ликвидированы свалки объемом 38935      │                   │                   │
│      │                           │                    │куб. м на площади 2,87 га. Работы       │                   │                   │
│      │                           │                    │проводились в поймах рек Обь, Н.        │                   │                   │
│      │                           │                    │Ельцовка, Каменка, Тула, Ельцовка-1,    │                   │                   │
│      │                           │                    │2, Камышенка, Плющиха и прибрежной      │                   │                   │
│      │                           │                    │зоне Обского моря                       │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│3     │Защита окружающей среды от отходов                                                                                               │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│3.1   │Строительство              │                    │1) Выделен в аренду земельный участок   │Предотвращение     │Запуск в           │
│      │мусороперерабатывающего    │                    │для строительства мусоросортировочного  │загрязнения        │эксплуатацию       │
│      │предприятия                │                    │предприятия в Дзержинском районе.       │окружающей среды   │планируется в      │
│      │                           │                    │Проведена разметка площадки под         │отходами           │2006 году          │
│      │                           │                    │строительство объектов.                 │производства и     │                   │
│      │                           │                    │2) Выделен земельный участок для        │потребления.       │                   │
│      │                           │                    │строительства мусороперерабатывающего   │Вовлечение отходов │                   │
│      │                           │                    │завода N 2. Ведется строительство       │во вторичный оборот│                   │
│      │                           │                    │главного корпуса станции по сортировке  │                   │                   │
│      │                           │                    │отходов.                                │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│3.2   │Организация вывоза бытового│Администрации       │В целях реализации мероприятия изданы:  │Предотвращение     │Работы ведутся     │
│      │мусора из частного сектора │районов города,     │Постановление мэра от 04.01.2002 N 6    │захламленности     │ежегодно           │
│      │                           │мэрия               │"Об очистке и предотвращении            │территории,        │                   │
│      │                           │                    │загрязнения берегов рек и водоемов на   │возникновения      │                   │
│      │                           │                    │территории города Новосибирска";        │несанкционированных│                   │
│      │                           │                    │Постановление мэра от 28.11.2002 N      │свалок, улучшение  │                   │
│      │                           │                    │2623 "О мерах по улучшению санитарного  │санитарного        │                   │
│      │                           │                    │состояния городской территории";        │состояния города   │                   │
│      │                           │                    │Распоряжение мэра от 23.06.2004 N       │                   │                   │
│      │                           │                    │3671-р "О ходе исполнения               │                   │                   │
│      │                           │                    │Постановления мэра от 28.11.2002 N      │                   │                   │
│      │                           │                    │2623 "О мерах по улучшению санитарного  │                   │                   │
│      │                           │                    │состояния городской территории".        │                   │                   │
│      │                           │                    │Администрациями районов города          │                   │                   │
│      │                           │                    │разработаны планы мероприятий на 2001 - │                   │                   │
│      │                           │                    │2005 годы по организация вывоза бытового│                   │                   │
│      │                           │                    │мусора из частного сектора и ликвидации │                   │                   │
│      │                           │                    │несанкционированных свалок.             │                   │                   │
│      │                           │                    │Всего из частного сектора с 2000 года   │                   │                   │
│      │                           │                    │вывезено 178,08 тыс. куб. м твердых     │                   │                   │
│      │                           │                    │бытовых отходов (за 2005 - 56,235 тыс.  │                   │                   │
│      │                           │                    │куб. м, объем вывоза твердых бытовых    │                   │                   │
│      │                           │                    │отходов по сравнению с 1999 годом       │                   │                   │
│      │                           │                    │увеличился в 8 раз). По состоянию на    │                   │                   │
│      │                           │                    │31.12.2005 в городе действует 52        │                   │                   │
│      │                           │                    │кольцевых маршрута в 10 районах         │                   │                   │
│      │                           │                    │города, 71 накопительная площадка, в    │                   │                   │
│      │                           │                    │том числе 38 контейнерных, 21           │                   │                   │
│      │                           │                    │накопительная и 12 съемных платформ в   │                   │                   │
│      │                           │                    │5 районах города                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│3.3   │Организация и выполнение   │Администрации       │В целях реализации мероприятия издано   │Улучшение          │Работы ведутся     │
│      │работ по ликвидации        │районов города,     │Постановление мэра от 28.11.2002 N      │санитарного        │по ежегодным       │
│      │несанкционированных свалок │мэрия (ГУБО)        │2623 "О мерах по улучшению санитарного  │состояния города   │планам             │
│      │                           │                    │состояния городской территории".        │                   │администраций      │
│      │                           │                    │Ликвидированы несанкционированные       │                   │районов города     │
│      │                           │                    │свалки объемом 164502,0 куб. м на       │                   │                   │
│      │                           │                    │суммарной площади 17,0 га               │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│4     │Озеленение города, защита и воспроизводство городских лесов                                                                      │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│4.1   │Закрепление за парками и   │ДСиА                │Комитетом по земельным ресурсам и       │Сохранение         │                   │
│      │скверами статуса территорий│                    │землеустройству проведена               │городских парков,  │                   │
│      │общего пользования с       │                    │инвентаризация 33 земельных участков,   │скверов, зеленых   │                   │
│      │временными объектами       │                    │занимаемых скверами и парками на        │насаждений.        │                   │
│      │                           │                    │территории города Новосибирска. ГУАиГ   │Улучшение          │                   │
│      │                           │                    │проведено согласование границ объектов  │экологического     │                   │
│      │                           │                    │озеленения по районам города.           │состояния города   │                   │
│      │                           │                    │В соответствии с Распоряжением мэра от  │Новосибирска       │                   │
│      │                           │                    │13.10.2004 N 5757-р "О мерах по         │                   │                   │
│      │                           │                    │совершенствованию учета объектов        │                   │                   │
│      │                           │                    │озеленения общего пользования на        │                   │                   │
│      │                           │                    │территории города Новосибирска"         │                   │                   │
│      │                           │                    │создана комиссия по организации работ   │                   │                   │
│      │                           │                    │по определению границ и определению     │                   │                   │
│      │                           │                    │статуса объектов озеленения общего      │                   │                   │
│      │                           │                    │пользования (парков, садов, скверов,    │                   │                   │
│      │                           │                    │бульваров, лесопарков).                 │                   │                   │
│      │                           │                    │Приказом МУ "Горзеленхоз" от            │                   │                   │
│      │                           │                    │21.03.2005 N 78 утвержден график        │                   │                   │
│      │                           │                    │выполнения инвентаризации зеленых       │                   │                   │
│      │                           │                    │насаждений.                             │                   │                   │
│      │                           │                    │Утверждены проекты границ земельных     │                   │                   │
│      │                           │                    │участков объектов озеленения в 10       │                   │                   │
│      │                           │                    │районах города                          │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│4.2   │Развитие и реконструкция   │Горкомприроды,      │Ежегодно в соответствии с               │Повышение          │Работы ведутся     │
│      │зеленых насаждений г.      │специализированные  │распоряжением мэра "О мероприятиях по   │самоочищающейся    │по ежегодным       │
│      │Новосибирска               │организации         │озеленению г. Новосибирска"             │способности        │планам             │
│      │                           │                    │выполняются работы по реконструкции     │атмосферы и        │                   │
│      │                           │                    │зеленых насаждений и благоустройству    │оздоровление среды;│                   │
│      │                           │                    │парков                                  │улучшение          │                   │
│      │                           │                    │                                        │микроклимата       │                   │
│      │                           │                    │                                        │города.            │                   │
│      │                           │                    │                                        │Улучшение          │                   │
│      │                           │                    │                                        │экологического     │                   │
│      │                           │                    │                                        │состояния города   │                   │
│      │                           │                    │                                        │Новосибирска       │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│4.3   │Реконструкция и            │ГУБО                │Заложен сквер по ул. Комсомольской,     │Сохранение и       │                   │
│      │благоустройство парков г.  │                    │восстановлены липовая аллея и живая     │развитие городских │                   │
│      │Новосибирска               │                    │изгородь из яблони на бульваре по ул.   │парков - мест      │                   │
│      │                           │                    │Геодезической в Ленинском районе,       │массового отдыха   │                   │
│      │                           │                    │реконструирована территория парка КиО   │населения          │                   │
│      │                           │                    │им. С.М. Кирова, реконструирован сквер  │                   │                   │
│      │                           │                    │у монумента Славы, дополнен хвойными    │                   │                   │
│      │                           │                    │породами сквер "Сосновый бор",          │                   │                   │
│      │                           │                    │проведено озеленение Новосибирского     │                   │                   │
│      │                           │                    │зоопарка и территории оздоровительного  │                   │                   │
│      │                           │                    │центра "Кропоткинский" в Заельцовском   │                   │                   │
│      │                           │                    │районе, разбит парк площадью 6,0 га     │                   │                   │
│      │                           │                    │перед муниципальным культурным центром  │                   │                   │
│      │                           │                    │"Сибирь-Хоккайдо", в Калининском        │                   │                   │
│      │                           │                    │районе ведется реконструкция зеленой    │                   │                   │
│      │                           │                    │зоны Храма в честь Божьей Матери на     │                   │                   │
│      │                           │                    │площади 0,5 га, в Кировском районе на   │                   │                   │
│      │                           │                    │бульваре по ул. Петухова ведется        │                   │                   │
│      │                           │                    │реконструкция на площади 4,1 га, в      │                   │                   │
│      │                           │                    │Ленинском районе ведется реконструкция  │                   │                   │
│      │                           │                    │Комсомольского сквера на площади 8,0    │                   │                   │
│      │                           │                    │га, на площади 2,6 га выполняются       │                   │                   │
│      │                           │                    │работы по реконструкции сквера          │                   │                   │
│      │                           │                    │"Городское начало", продолжается        │                   │                   │
│      │                           │                    │реконструкция сквера "Первомайский" на  │                   │                   │
│      │                           │                    │площади 4,5 га, ведутся работы по       │                   │                   │
│      │                           │                    │реконструкции сквера "Театральный" на   │                   │                   │
│      │                           │                    │площади 2,2 га. МУ "Горзеленхоз"        │                   │                   │
│      │                           │                    │проведена инвентаризация объектов       │                   │                   │
│      │                           │                    │озеленения общего пользования на        │                   │                   │
│      │                           │                    │площади 19,0 га                         │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│4.4   │Разработка основных        │Горкомприроды, ФГУП │Мероприятие выполнено.                  │Защита и           │                   │
│      │положений организации и    │"ЗапСиблеспроект"   │Проект лесоустройства городских лесов   │воспроизводство    │                   │
│      │ведения лесного хозяйства в│                    │г. Новосибирска утвержден               │городских лесов    │                   │
│      │городских лесах (проект    │                    │Постановлением мэра от 30.12.2004 N     │                   │                   │
│      │парко- и лесоустроительных │                    │1475 "Об утверждении проекта парко-,    │                   │                   │
│      │работ в городских лесах с  │                    │лесоустройства в городских лесах        │                   │                   │
│      │изготовлением              │                    │Новосибирска"                           │                   │                   │
│      │лесоустроительных          │                    │                                        │                   │                   │
│      │документов)                │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│5     │Обеспечение радиоэкологической безопасности                                                                                      │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│5.1   │Проведение радиационно-    │Горкомприроды и     │Выполнены радиационно-экологические     │Информация о       │                   │
│      │экологического обследования│аккредитованные,    │обследования на территории города в     │радиационно-       │                   │
│      │территории города и        │лицензированные     │Калининском и Дзержинском районах.      │экологической      │                   │
│      │составление Атласа         │организации и       │Составлен Атлас радиационной            │обстановке (в том  │                   │
│      │радиационной обстановки г. │лаборатории         │обстановки г. Новосибирска, который     │числе выделение    │                   │
│      │Новосибирска масштаба      │                    │был представлен с составе других        │радононосных зон)  │                   │
│      │1:50000 с порайонным       │                    │материалов на конкурс "Самый            │                   │                   │
│      │комплектом карт масштаба   │                    │благоустроенный город России".          │                   │                   │
│      │1:10000                    │                    │В 2004 - 2005 гг. выполнена             │                   │                   │
│      │                           │                    │эманационная (радоновая) съемка на      │                   │                   │
│      │                           │                    │территории левобережной части города    │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.2   │Создание                   │Горкомприроды и     │Создана и ведется электронная           │Специализированная │                   │
│      │автоматизированного        │другие организации- │картографическая база данных            │информация для     │                   │
│      │(электронного)             │исполнители         │радиоэкологической обстановки           │принятия           │                   │
│      │общегородского и           │                    │(эксхоляции радона с поверхности, ЭРОА  │градостроительных и│                   │
│      │порайонного банка данных   │                    │радона в помещениях, радона в           │иных управленческих│                   │
│      │(городского регистра)      │                    │почвенном воздухе, участков             │решений            │                   │
│      │радиоэкологической         │                    │радиоактивного загрязнения - УРЗ,       │                   │                   │
│      │обстановки                 │                    │предприятий использующих ИИИ).          │                   │                   │
│      │(специализированного "слоя"│                    │Составлена электронная карта-схема      │                   │                   │
│      │в существующей электронной │                    │радиационной обстановки города.         │                   │                   │
│      │карте города)              │                    │Ведется специализированный слой         │                   │                   │
│      │                           │                    │радоноопасности города                  │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.3   │Обследование на содержание │Горкомприроды,      │Выполняются определения активности      │Обеспечение        │                   │
│      │радона жилых и             │аккредитованные,    │продуктов распада радона                │радиоэкологической │                   │
│      │производственных помещений,│лицензированные     │аттестованными лабораториями            │безопасности       │                   │
│      │учебных и детских          │организации и       │радиационного контроля (ЛРК) в          │населения          │                   │
│      │учреждений города в        │лаборатории         │помещениях зданий в пределах            │                   │                   │
│      │пределах выделяемых        │                    │выделенных потенциально радоноопасных   │                   │                   │
│      │радононосных зон           │                    │зон на территории города                │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.4   │Проведение радиационно-    │Горкомприроды,      │При выборе земельного участка и на      │Обеспечение        │                   │
│      │экологических изысканий при│аккредитованные,    │всех стадиях строительства проводятся   │радиоэкологической │                   │
│      │предоставлении земельных   │лицензированные     │радиационно-экологические изыскания,    │безопасности       │                   │
│      │участков под строительство,│организации и       │Территориальным управлением             │населения,         │                   │
│      │осуществлении              │лаборатории         │Роспотребнадзора по Новосибирской       │производственного  │                   │
│      │строительства, сдаче в     │                    │области выдаются обязательные           │персонала          │                   │
│      │эксплуатацию и эксплуатации│                    │заключения и рекомендации.              │                   │                   │
│      │зданий и сооружений        │                    │Проведено обследование более 340        │                   │                   │
│      │                           │                    │зданий и сооружений, более 570          │                   │                   │
│      │                           │                    │площадок под строительство.             │                   │                   │
│      │                           │                    │Ведется банк данных по землеотводам,    │                   │                   │
│      │                           │                    │исследованным на радиоактивность и      │                   │                   │
│      │                           │                    │радон в почвах                          │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.5   │Проведение радиационно-    │МУП "Новосибирский  │Мероприятие выполнено.                  │Обеспечение        │                   │
│      │экологических изысканий по │метрополитен",      │Отделом радиационной гигиены            │радиоэкологической │                   │
│      │линии строительства        │аккредитованные     │Территориального управления             │безопасности       │                   │
│      │метрополитена. Радиационно-│организации         │Роспотребнадзора по Новосибирской       │производственного и│                   │
│      │экологическое обследование │                    │области было проведено обследование     │обслуживающего     │                   │
│      │метрополитена. Организация │                    │станций метрополитена. Участков         │персонала,         │                   │
│      │постоянного радиационного  │                    │радиоактивного загрязнения не           │пассажиров         │                   │
│      │контроля в метрополитене   │                    │выявлено. Мощность гамма-излучения не   │                   │                   │
│      │                           │                    │превышала фоновых значений.             │                   │                   │
│      │                           │                    │На данном этапе работы завершены.       │                   │                   │
│      │                           │                    │Изыскания будут продолжены по мере      │                   │                   │
│      │                           │                    │развития сети метрополитена             │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.6   │Осуществление              │Горкомприроды и     │С 2000 года проведена дезактивация 12   │Обеспечение        │Работы выполнялись │
│      │дезактивационных работ и   │аккредитованные,    │участков радиоактивного загрязнения     │радиоэкологической │отделом надзора    │
│      │контроля за их качеством на│лицензированные     │(УРЗ) и контроль за качеством           │безопасности       │за радиационной    │
│      │ранее выявленных и вновь   │организации и       │выполненных работ                       │населения          │безопасностью      │
│      │выявляемых участках        │лаборатории         │                                        │                   │Территориального   │
│      │радиационного загрязнения в│                    │                                        │                   │управления         │
│      │селитебной части города    │                    │                                        │                   │Роспотребнадзора   │
│      │                           │                    │                                        │                   │по Новосибирской   │
│      │                           │                    │                                        │                   │области при участии│
│      │                           │                    │                                        │                   │Горкомприроды      │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.7   │Радиационное обследование и│Горкомприроды,      │Проведено обследование 44 предприятий:  │Обеспечение        │                   │
│      │проведение дезактивационных│аккредитованные,    │ОАО "Новосибирский аффинажный завод",   │радиоэкологической │                   │
│      │работ на промплощадках и   │лицензированные     │ОАО "НПП Сибгормаш", ООО                │безопасности       │                   │
│      │санитарно-защитных зонах   │организации и       │"Сибстройкамень", Мочищенский           │производственного  │                   │
│      │предприятий                │лаборатории         │щебеночный район - СП ДРП СП ЗСЖД -     │персонала          │                   │
│      │                           │                    │филиал ОАО "РЖД" и другие.              │                   │                   │
│      │                           │                    │Радиационных загрязнений не выявлено    │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.8   │Реализация мероприятий по  │Горкомприроды,      │Организована сеть наблюдательных        │Предотвращение     │Мероприятия по     │
│      │защите от загрязнения      │ОАО                 │скважин на ОАО "НЗХК" в соответствии с  │загрязнения        │созданию сети      │
│      │радионуклидами подземных   │"Новосибирскэнерго",│разработанным проектом сети             │подземных вод      │наблюдательных     │
│      │вод в результате           │ОАО "НЗХК", ОАО     │наблюдательных скважин для контроля     │радионуклидами     │скважин и контролю │
│      │производственной           │"Новосибирский      │влияния хвостохранилища на загрязнение  │                   │включены в         │
│      │деятельности промышленных  │оловокомбинат" и    │подземных вод.                          │                   │Программу по       │
│      │предприятий. Организация   │другие              │Организовано 5 наблюдательных скважин   │                   │улучшению          │
│      │постоянного контроля за    │                    │на ОАО "НОК".                           │                   │экологического     │
│      │уровнем загрязнения.       │                    │Контроль за уровнем загрязнения         │                   │состояния г.       │
│      │Создание сети режимных     │                    │осуществлялся в соответствии с          │                   │Новосибирска на    │
│      │наблюдательных скважин на  │                    │графиками контроля                      │                   │2006 - 2010 гг.    │
│      │предприятиях               │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.9   │Оценка радиоактивного      │Горкомприроды,      │Организован и проводится входной        │Обеспечение        │                   │
│      │загрязнения окружающей     │НОЦГСЭН, другие     │радиометрический контроль качества      │радиоэкологической │                   │
│      │среды и разработка         │организации         │поставляемых и используемых углей на    │безопасности       │                   │
│      │комплекса мероприятий по   │                    │ОАО "Новосибирскэнерго", на котельных   │населения          │                   │
│      │снижению облучения         │                    │и других установках сжигания (МУП       │                   │                   │
│      │населения города от        │                    │"Энергия", ОАО "Гортоп").               │                   │                   │
│      │деятельности предприятий   │                    │Выполнен анализ снеговых проб вблизи    │                   │                   │
│      │топливно-энергетического   │                    │теплоисточников на наличие              │                   │                   │
│      │комплекса                  │                    │радиоактивных частиц и аэрозолей        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.10  │Осуществление              │Горкомприроды,      │Выполняется Территориальным             │Обеспечение        │                   │
│      │радиогигиенического        │НОЦГСЭН, медицинские│управлением Роспотребнадзора по         │радиоэкологической │                   │
│      │мониторинга населения г.   │учреждения          │Новосибирской области на основании      │безопасности       │                   │
│      │Новосибирска               │                    │паспортов предприятий, использующих     │населения          │                   │
│      │                           │                    │источники ионизирующих излучений и      │                   │                   │
│      │                           │                    │радиоактивные вещества.                 │                   │                   │
│      │                           │                    │Ведется радиационно-гигиенический       │                   │                   │
│      │                           │                    │паспорт города                          │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.11  │Разработка профилактических│Горкомприроды,      │Территориальным управлением             │Обеспечение        │                   │
│      │мероприятий по             │НОЦГСЭН             │Роспотребнадзора по Новосибирской       │радиоэкологической │                   │
│      │радиационной, медицинской  │                    │области разработаны и выданы 910        │безопасности       │                   │
│      │защите населения города    │                    │санитарно-эпидемиологических            │населения          │                   │
│      │                           │                    │заключений с мероприятиями по           │                   │                   │
│      │                           │                    │противорадоновой защите                 │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.12  │Разработка эколого-        │НОЦГСЭН             │НИИ гигиены разработаны требования,     │Обеспечение        │                   │
│      │гигиенических требований к │                    │которые отражены в Радиационно-         │радиоэкологической │                   │
│      │реабилитации территорий г. │                    │гигиеническом паспорте города           │безопасности       │                   │
│      │Новосибирска, загрязненных │                    │                                        │населения          │                   │
│      │естественными              │                    │                                        │                   │                   │
│      │радионуклидами             │                    │                                        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.13  │Разработка рекомендаций по │МУП "Новосибирский  │Территориальным управлением             │Обеспечение        │                   │
│      │улучшению проветривания    │метрополитен"       │Роспотребнадзора по Новосибирской       │радиоэкологической │                   │
│      │сооружений метрополитена   │                    │области выполнялись специальные         │безопасности       │                   │
│      │                           │                    │исследования в метрополитене.           │населения          │                   │
│      │                           │                    │Содержание радона, превышающее          │                   │                   │
│      │                           │                    │предельно допустимые значения на        │                   │                   │
│      │                           │                    │станциях и в помещениях метрополитена   │                   │                   │
│      │                           │                    │не выявлено. Работы будут продолжены.   │                   │                   │
│      │                           │                    │На данном этапе разработка              │                   │                   │
│      │                           │                    │рекомендаций не требуется               │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.14  │Совершенствование системы  │ЗапСибгидромет,     │Система контроля радиационной           │Обеспечение        │                   │
│      │контроля радиационной      │Горкомприроды, ОАО  │обстановки совершенствовалась путем     │радиоэкологической │                   │
│      │обстановки на территории   │"НЗХК" и другие     │увеличения постов наблюдения            │безопасности       │                   │
│      │города                     │предприятия и       │Федеральной службы центра мониторинга,  │населения          │                   │
│      │                           │организации города  │приобретения управлением ГО и ЧС        │                   │                   │
│      │                           │                    │мобильной станции радиационной          │                   │                   │
│      │                           │                    │разведки и организации совместных       │                   │                   │
│      │                           │                    │оперативных мероприятий.                │                   │                   │
│      │                           │                    │Совершенствовалось взаимодействие       │                   │                   │
│      │                           │                    │служб и лабораторий радиационного       │                   │                   │
│      │                           │                    │контроля в чрезвычайных ситуациях       │                   │                   │
│      │                           │                    │радиационного характера. Сбор и         │                   │                   │
│      │                           │                    │организация информации ведется в        │                   │                   │
│      │                           │                    │однотипной системе ГИС                  │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│5.15  │Обеспечение органов        │Горкомприроды,      │Оперативная информация о радиационной   │Информационное     │                   │
│      │местного самоуправления г. │предприятия,        │обстановке ежедневно представляется по  │обеспечение        │                   │
│      │Новосибирска, а также      │ЗапСибгидромет,     │данным ЗапСибгидромета в СМИ при        │достоверной        │                   │
│      │населения оперативной и    │контролирующие      │объявлении прогноза погоды, в           │информацией о      │                   │
│      │достоверной информацией о  │организации,        │ежемесячных справках ЗапСибЦМС "О       │радиационной       │                   │
│      │радиационной обстановке    │средства массовой   │состояния загрязнения природной среды   │обстановке         │                   │
│      │                           │информации          │на территории Новосибирской области"    │                   │                   │
│      │                           │                    │(включая отдельно по городу             │                   │                   │
│      │                           │                    │Новосибирску).                          │                   │                   │
│      │                           │                    │Горкомприроды ежегодно                  │                   │                   │
│      │                           │                    │подготавливается обзор о состоянии      │                   │                   │
│      │                           │                    │окружающей среды города Новосибирска,   │                   │                   │
│      │                           │                    │где подробно описывается радиационная   │                   │                   │
│      │                           │                    │обстановка за прошедший год.            │                   │                   │
│      │                           │                    │При необходимости проблема              │                   │                   │
│      │                           │                    │радиационной обстановки освещается в СМИ│                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│6     │Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью                                                    │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1   │Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья населения                          │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│6.1.1 │Проведение медико-         │Новосибирский НИИ   │Мероприятие выполнено.                  │Информация для     │При наличии средств│
│      │экологического мониторинга │гигиены МЗ РФ,      │НИИ Гигиены подготовлены научные        │принятия решений,  │мониторинг будет   │
│      │состояния окружающей среды │Горкомприроды,      │отчеты:                                 │направленных на    │продолжен          │
│      │и здоровья детского        │ГорГСЭН, управление │"Медико-экологическое                   │повышение          │                   │
│      │населения на территориях,  │здравоохранения     │картографирование территорий г.         │экологической      │                   │
│      │прилегающих к промышленным │мэрии               │Новосибирска по показателям нарушения   │безопасности       │                   │
│      │предприятиям и             │                    │роста и развития детей школьного        │населения          │                   │
│      │автомагистралям города     │                    │возраста";                              │                   │                   │
│      │                           │                    │"Состояние окружающей среды и здоровья  │                   │                   │
│      │                           │                    │школьников в Ленинском районе г.        │                   │                   │
│      │                           │                    │Новосибирска на территориях с           │                   │                   │
│      │                           │                    │источниками повышенного                 │                   │                   │
│      │                           │                    │электромагнитного излучения";           │                   │                   │
│      │                           │                    │"Проведение медико-экологического       │                   │                   │
│      │                           │                    │мониторинга состояния окружающей среды  │                   │                   │
│      │                           │                    │и здоровья детского населения на        │                   │                   │
│      │                           │                    │территориях, прилегающих к              │                   │                   │
│      │                           │                    │промышленным предприятиям и             │                   │                   │
│      │                           │                    │автомагистралям г. Новосибирска".       │                   │                   │
│      │                           │                    │Работы на данном этапе завершены        │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│6.1.2 │Расширение мониторинга     │Горкомприроды       │1. Проведена аккредитация,              │Оценка             │                   │
│      │состояния объектов         │                    │позволяющая, дополнительно к            │эффективности      │                   │
│      │окружающей среды и         │                    │имеющимся, выполнять аналитические      │природоохранных    │                   │
│      │источников эмиссии вредных │                    │работы следующих объектов окружающей    │мероприятий,       │                   │
│      │веществ в окружающую среду │                    │среды:                                  │получение          │                   │
│      │                           │                    │"Атмосферные осадки" - 16 элементов;    │информации для     │                   │
│      │                           │                    │"Вода питьевая" - 43 элемента;          │осуществления      │                   │
│      │                           │                    │"Вода сточная" - 51 элемент;            │контроля и принятия│                   │
│      │                           │                    │"Твердые объекты (шламы, шлаки,         │управленческих     │                   │
│      │                           │                    │отходы биологического и растительного   │решений,           │                   │
│      │                           │                    │происхождения и т.д.)" - 13 элементов.  │направленных на    │                   │
│      │                           │                    │Кроме того, расширена область           │снижение           │                   │
│      │                           │                    │аккредитации:                           │негативного        │                   │
│      │                           │                    │по промышленным выбросам на 20          │воздействия на     │                   │
│      │                           │                    │элементов;                              │окружающую среду   │                   │
│      │                           │                    │по воде сточной и поверхностной на 10   │                   │                   │
│      │                           │                    │элементов.                              │                   │                   │
│      │                           │                    │Итого за 2000 - 2005 гг. в общей        │                   │                   │
│      │                           │                    │сложности область аккредитации          │                   │                   │
│      │                           │                    │расширена на 153 элемента.              │                   │                   │
│      │                           │                    │Получено свидетельство об аккредитации  │                   │                   │
│      │                           │                    │N РОСС РУ. 0001.510257 от 28.01.2003.   │                   │                   │
│      │                           │                    │2. Проводился мониторинг:               │                   │                   │
│      │                           │                    │- влияния полигона ТБО МУП              │                   │                   │
│      │                           │                    │"Спецавтохозяйство" на поверхностные и  │                   │                   │
│      │                           │                    │подземные воды;                         │                   │                   │
│      │                           │                    │- состава и свойств малых рек города;   │                   │                   │
│      │                           │                    │- состояния объектов окружающей среды   │                   │                   │
│      │                           │                    │(атмосферный воздух, снег, почва) в     │                   │                   │
│      │                           │                    │районах "Затон" и "Лесоперевалка";      │                   │                   │
│      │                           │                    │- атмосферного воздуха и почв в         │                   │                   │
│      │                           │                    │Калининском районе по ул. Б.            │                   │                   │
│      │                           │                    │Хмельницкого, 79 - 85;                  │                   │                   │
│      │                           │                    │- взвешенных веществ в атмосферном      │                   │                   │
│      │                           │                    │воздухе вблизи крупных предприятий и    │                   │                   │
│      │                           │                    │автотранспортных магистралей;           │                   │                   │
│      │                           │                    │- взвешенных веществ, свинца и          │                   │Проведена оценка   │
│      │                           │                    │нефтепродуктов на снегоотвалах города;  │                   │состояния          │
│      │                           │                    │- загрязняющих веществ в составе        │                   │атмосферного       │
│      │                           │                    │снежного покрова города.                │                   │воздуха с          │
│      │                           │                    │Итого за 2000 - 2005 гг. в общей        │                   │использованием     │
│      │                           │                    │сложности с целью мониторинга объектов  │                   │результатов        │
│      │                           │                    │окружающей среды было отобрано 1268     │                   │мониторинга        │
│      │                           │                    │проб и выполнено 11568                  │                   │снежного покрова   │
│      │                           │                    │элементоопределений                     │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│6.1.3 │Разработка методики        │Горкомприроды,      │Институтом почвоведения и агрохимии СО  │Информация о       │                   │
│      │обследования почвенного    │Институт            │РАН проводятся работы по обследованию   │состоянии почв     │                   │
│      │покрова, составление       │почвоведения и      │почвенного покрова в соответствии с     │                   │                   │
│      │почвенной карты г.         │агрохимии СО РАН    │действующими методическими              │                   │                   │
│      │Новосибирска, создание     │                    │рекомендациями. Данные используются     │                   │                   │
│      │автоматизированных данных  │                    │для комплексной оценки состояния        │                   │                   │
│      │по свойствам почв          │                    │окружающей среды.                       │                   │                   │
│      │                           │                    │Горкомприроды по обращениям граждан     │                   │                   │
│      │                           │                    │выполнялся анализ проб почвенного       │                   │                   │
│      │                           │                    │покрова с территорий садоводческих      │                   │                   │
│      │                           │                    │обществ, участков, прилегающих к жилым  │                   │                   │
│      │                           │                    │домам и предприятиям                    │                   │                   │
├──────┼───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│6.2   │Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды                                             │
├──────┼───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│6.2.1 │Разработка общегородского  │Горкомприроды       │С изменением законодательства в         │                   │                   │
│      │тома предельно допустимых  │                    │области охраны окружающей среды и       │                   │                   │
│      │выбросов в атмосферу г.    │                    │структуры федеральных природоохранных   │                   │                   │
│      │Новосибирска               │                    │органов функции по нормированию         │                   │                   │
│      │                           │                    │выбросов загрязняющих веществ в         │                   │                   │
│      │                           │                    │атмосферу перешли к федеральным         │                   │                   │
│      │                           │                    │органам                                 │                   │                   │
└──────┴───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
Примечания:

Горкомприроды - Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов;

ГУиАГ - Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии;

МУ "УКС" - МУ "Управление капитального строительства";

МУП "УЗСПТС" - МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений";

Горкомзем - комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Новосибирска;

УКС СО РАН - Управление капитального строительства СО РАН;

ГУБО - Главное управление благоустройства и озеленения мэрии;

НОЦГСЭН - Новосибирский областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (в настоящее время две организации - ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области" и Территориальное управление Роспотребнадзора по Новосибирской области);

ЗапСибгидромет - Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

НИИ гигиены - ГУ "Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены Минздрава России";

ГУП "НАПО" - ГУП "Новосибирское авиационно-производственное объединение им. Чкалова" (в настоящее время ОАО "Новосибирское авиационно-производственное объединение им. Чкалова");

ГУП ПО "НПЗ" - ФГУП ПО "Новосибирский приборостроительный завод";

ОАО "НХБК" - ОАО "Новосибирский хлопчатобумажный комбинат" (в настоящее время ОАО "Новосибирская хлопкольняная компания");

ОАО "НЖК" - ОАО "Новосибирский жировой комбинат";

ОАО "НЗХК" - ОАО "Новосибирский завод химконцентратов";

ОАО "НОК" - ОАО "Новосибирский оловокомбинат";

НОО РТИ - Новосибирский областной отдел Российской транспортной инспекции;

СМИ - средства массовой информации;

НОООО ВООП - Новосибирская областная организация общественной организации "Всероссийское общество охраны природы";

ТБО - твердые бытовые отходы;

КНС - канализационная насосная станция;

ГИС - геоинформационная система;

КРП - контрольно-регулировочный пункт;

ЭРОА радона - эквивалентная равновесная объемная активность радона;

УРЗ - участок радиоактивного загрязнения;

ИИИ - источник ионизирующего излучения;

ЛРК - лаборатория радиационного контроля.

Приложение 2

к отчету об исполнении Программы

по улучшению экологического

состояния города Новосибирска

на 2000 - 2005 годы

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

	 N  
 п. 
	  Наименование мероприятия 
	       Ответственный      
        исполнитель       
	         Выполнение мероприятия        

	 1  
	             2             
	             3            
	                   4                   

	1   
	Организационные мероприятия, научные изыскания и эксперименты                                 

	1.1 
	Разработка положения о     
межведомственном совете по 
образованию, воспитанию и  
просвещению населения г.   
Новосибирска в области     
экологии и охраны          
окружающей среды при мэрии 
г. Новосибирска            
	Горкомприроды             
	Проект положения был подготовлен, но в 
условиях изменения структуры           
природоохранных органов и федерального 
законодательства экологическое         
образование населения не относится к   
полномочиям органов местного           
самоуправления                         

	1.2 
	Корректировка стандартов   
экологического образования 
для различных уровней      
обучения с учетом          
регионального компонента   
	Управление образования    
мэрии, Новосибирский      
институт повышения        
квалификации и            
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	В 2000 году в городе Новосибирске      
производилась корректировка            
государственных образовательных        
стандартов по экологии для разных      
уровней обучения в соответствии с      
требованиями регионального базисного   
учебного плана, где предмет "Экология" 
был определен как региональный         
компонент.                             
В 2004 году утвержден государственный  
стандарт образования (в том числе и по 
экологии), в соответствии с которым    
каждое образовательное учреждение      
должно осуществлять процесс            
непрерывного экологического образования
и воспитания в рамках экологизации     
сопредельных дисциплин либо в рамках   
выбора регионального компонента.       
Корректировка стандартов не требуется  

	1.3 
	Разработка положения о     
"Городском научно-         
методическом информационном
центре по экологическому   
образованию, воспитанию и  
просвещению населения г.   
Новосибирска               
	Управление образования,   
Горкомприроды,            
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	В процессе реализации Программы работы 
по обеспечению научно-методической     
информацией населения осуществлялись в 
рамках деятельности управления         
образования, управлений (отделов)      
образования администраций районов      
города, учреждений образования.        
Разработка положения и создание        
"Городского научно-методического       
информационного центра по              
экологическому образованию, воспитанию 
и просвещению населения г.             
Новосибирска" не проводились в связи с 
недостаточным финансированием          

	1.4 
	Создание "Городского       
научно-методического       
информационного центра по  
экологическому образованию,
воспитанию и просвещению   
населения г. Новосибирска" 
(создание банка данных     
литературы,                
видеоматериалов, научно-   
методических разработок и  
пр.) на базе городского    
центра развития образования
	Управление образования,   
комитет по культуре и     
искусству, Горкомприроды, 
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	

	1.5 
	Разработка положения о     
базовом образовательно-    
воспитательном учреждении в
области экологического     
образования и воспитания   
	Управление образования,   
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	Положение о базовом образовательно-    
воспитательном учреждении, необходимое 
для оценки работы образовательного     
учреждения в области экологического    
образования и воспитания,              
разрабатывается отделами образования   
администраций районов города. В        
настоящие время положения разработаны  
для лицея N 22, гимназии N 1 и ряда    
других образовательных учреждений      

	1.6 
	Создание сети базовых      
экспериментальных          
образовательно-            
воспитательных учреждений  
(школ и детских садов) в   
каждом районе города для   
апробации учебных методик и
авторских программ в       
области экологического     
образования и воспитания   
	Управление образования,   
Горкомприроды,            
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	В городе создана и расширяется сеть    
базовых образовательных учреждений     
(например: лицей N 22, гимназия N 1,   
школы NN 120, 55, 141, ДОУ NN 450, 461,
101, 460, 55, а также ДДиЮТ им. В.     
Дубинина), где отрабатываются методики 
экологического образования и           
воспитания, регулярно проводятся       
конкурсы, отработка и апробация        
авторских программ по экологическому   
образованию и воспитанию               

	1.7 
	Разработка положения о     
работе "Городского учебно- 
научного центра            
практической деятельности  
учащихся в области         
экологического образования 
и воспитания"              
	Комитет по культуре и     
искусству, управление     
образования               
	Практическая деятельность учащихся в   
области экологического образования и   
воспитания в городе осуществляется на  
базе образовательных учреждений,       
учреждений дополнительного образования 
и общественных организаций, вследствие 
этого необходимость в разработке       
положения о работе "Городского учебно- 
научного центра практической           
деятельности учащихся в области        
экологического образования и           
воспитания" отсутствует                

	1.8 
	Создание "Городского       
учебно-научного центра     
практической деятельности  
учащихся в области         
экологического образования 
и воспитания" на базе МУП  
"Зоологический парк"       
	Комитет по культуре и     
искусству, управление     
образования               
	На базе МУП "Зоологический парк" для   
посещающих групп школьников            
функционирует "Школа юных              
натуралистов", работа которой          
направлена на повышение уровня         
экологических знаний                   

	1.9 
	Разработка положения о     
работе "Городского центра  
повышения квалификации и   
переподготовки специалистов
в области охраны окружающей
среды"                     
	Горкомприроды             
	Подготовка руководителей организаций и 
специалистов в области охраны          
окружающей среды и экологической       
безопасности, ответственных за принятие
решений при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, которая оказывает 
или может оказать негативное           
воздействие на окружающую среду,       
осуществляется в соответствии с        
законодательством                      

	1.10
	Создание "Городского центра
повышения квалификации и   
переподготовки специалистов
в области охраны окружающей
среды"                     
	Горкомприроды             
	

	2   
	Дошкольное, школьное и внешкольное образование                                                

	2.1 
	Паспортизация дошкольных,  
школьных и внешкольных     
учреждений по уровню и     
характеру экологического   
образования                
	Управление образования,   
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	В соответствии с разработанными        
критериями (паспорт соответствия)      
ежегодно отслеживается работа по       
экологическому образованию и воспитанию
в разного вида образовательных         
учреждений                             

	2.2 
	Анализ учебников и         
методических пособий,      
используемых               
педагогическими работниками
при изучении экологических 
дисциплин, и составление   
рекомендуемого перечня     
	Управление образования,   
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	Анализ учебников и методических        
пособий, используемых педагогами при   
изучении экологических дисциплин,      
составление рекомендуемого перечня     
проводились до утверждения             
государственных образовательных        
стандартов по экологии.                
В настоящее время список               
рекомендованной учебно-методической    
литературы утверждается федеральным    
органом в области образования и        
публикуется в "Вестнике образования"   

	2.3 
	Анализ учебников и         
методических пособий с     
целью определения          
возможности экологизации   
естественно-научных и      
гуманитарных курсов,       
составление перечня учебных
курсов для экологизации    
предмета                   
	Управление образования,   
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	Осуществлялся до введения              
государственного стандарта образования 
по экологии. Предложены к использованию
учебники И.Н. Понаморевой "Программа по
экологизации предметов для 5 - 11      
классов" и В.И. Пасечник "Программа по 
экологизации предметов для 5 - 11      
классов". Разработка и введение в      
процесс единого образовательного       
стандарта внесли коррективы в          
выполнение данного мероприятия         

	2.4 
	Подготовка приложений к    
отобранным учебникам в     
рамках экологизации курса  
	Управление образования,   
Горкомприроды,            
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	Осуществлялась до введения в силу      
государственного стандарта образования 
по экологии                            

	2.5 
	Создание учебного пособия  
"Экологические проблемы г. 
Новосибирска" и комплекта  
методических разработок    
	Управление образования,   
Новосибирский институт    
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
образования, Новосибирский
государственный           
педагогический университет
	Подготовлен учебный комплект           
(программа, учебник, пособие для       
учителей, программа семинаров) по      
экологическому образованию и воспитанию
дошкольников и младших школьников      
"Приключения Мурзилки", "Экоколобок" и 
другие (автор Л.Н. Ердаков,            
преподаватель НГПУ). Апробирован в     
школах и дошкольных образовательных    
учреждениях                            

	2.6 
	Апробация и внедрение      
образовательных стандартов 
по экологии для различных  
уровней обучения,          
скорректированных с учетом 
регионального компонента в 
учреждениях образования    
	Управление образования    
	Апробация и внедрение образовательных  
стандартов по экологии для различных   
уровней обучения, скорректированных с  
учетом регионального компонента,       
осуществлялась до введения в силу      
государственного стандарта по экологии 

	2.7 
	Организация практической   
деятельности учащихся на   
базе "Городского учебно-   
научного центра            
практической деятельности  
учащихся в области         
экологического образования 
и воспитания"              
	Управление образования,   
комитет по культуре и     
искусству                 
	Практическая деятельность учащихся в   
области экологического образования и   
воспитания в городе осуществляется на  
базе образовательных учреждений,       
учреждений дополнительного образования,
общественных организаций, вследствие   
этого нет необходимости в создании     
"Городского учебно-научного центра     
практической деятельности учащихся в   
области экологического образования и   
воспитания"                            

	2.8 
	Создание учебных           
видеофильмов для           
использования в            
образовательном процессе   
	Горкомприроды             
	На базе Краеведческого музея г.        
Новосибирска осуществлялась подготовка 
и демонстрация видеоматериалов по      
вопросам экологии, "Центром            
экологического воспитания "Эврика"     
организованы выпуск видео журнала      
"Природное наследие Новосибирской      
области" и конкурс фотографий "Зоркий  
глаз"                                  

	3   
	Профессиональное образование                                                                  

	3.1 
	Подготовка и внедрение     
учебных программ, пособий и
материалов по экологической
и природоохранной          
подготовке учащихся и      
студентов                  
	Отдел профессионального   
образования департамента  
образования, культуры,    
спорта и молодежной       
политики                  
	Осуществлялась до введения в силу      
государственного стандарта образования 
по экологии. В настоящие время процесс 
экологической и природоохранной        
подготовки учащихся и студентов        
осуществляется в рамках единого        
государственного образовательного      
стандарта                              

	3.2 
	Паспортизация учреждений   
профобразования по уровню и
характеру экологического   
образования                
	Управление образования    
	Экологическое профобразование в вузах и
учреждениях среднего специального      
образования осуществляется в рамках    
единого государственного               
образовательного стандарта по экологии 

	3.3 
	Оказание информационной    
помощи городским вузам и   
учреждениям среднего       
специального образования в 
виде информационно-        
аналитических и            
статистических материалов  
об экологической обстановке
в г. Новосибирске          
	Горкомприроды             
	Комитетом ежегодно проводится оказание 
помощи в проведении преддипломных      
практик студентов, а также в подборе   
материалов для дипломных работ в       
области охраны окружающей среды        

	3.4 
	Организация научно-        
исследовательской          
деятельности учащихся на   
базе "Городского учебно-   
научного центра            
практической деятельности  
учащихся в области         
экологического образования 
и воспитания"              
	Комитет по культуре и     
искусству, управление     
образования, Горкомприроды
	Научно-исследовательская деятельность  
учащихся и студентов осуществляется на 
базе вузов, учреждений среднего        
специального образования при проведении
научно-практических конференций,       
олимпиад по экологии разного уровня, а 
также в процессе учебы. Например:      
областного ГОУ "Новосибирский          
педагогический колледж N 2";           
Новосибирского государственного        
педагогического университета;          
Новосибирского аграрного университета; 
Новосибирского государственного        
университета; Новосибирского           
государственного технического          
университета; Новосибирской            
государственной академии водного       
транспорта; Новосибирского             
государственного архитектурно-         
строительного университета; Сибирской  
государственной геодезической академии;
Новосибирского государственного        
университета экономики и управления;   
Сибирского государственного            
университета телекоммуникаций и        
информации; Новосибирской              
государственной медицинской академии   

	3.5 
	Проведение ежегодной       
научно-                    
практической конференции   
"Приоритетные направления  
развития образования в     
области экологии, охраны   
окружающей среды и         
рационального              
природопользования в вузах 
г. Новосибирска"           
	Отдел профессионального   
образования департамента  
образования, культуры,    
спорта и молодежной       
политики                  
	На протяжении 5 лет вузами города      
ежегодно проводятся порядка 10 научно- 
практических конференций, семинаров,   
олимпиад. Например, МЭСК (Международная
экологическая студенческая             
конференция), проводимая на базе НГУ,  
МЭБО (Международная экологическая      
биосферная олимпиада) - на базе НГПУ,  
МНСК (межвузовская научная студенческая
конференция) "Интеллектуальный         
потенциал Сибири" - на базе НГТУ и т.д.

	3.6 
	Подготовка перечня         
категорий должностных лиц и
специалистов, подлежащих   
обязательной экологической 
и природоохранной          
подготовке                 
	Горкомприроды             
	Подготовка руководителей организаций и 
специалистов в области охраны          
окружающей среды и экологической       
безопасности, ответственных за принятие
решений при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, которая оказывает 
или может оказать негативное           
воздействие на окружающую среду,       
осуществляется в соответствии с        
законодательством.                     
На территории города экологической и   
природоохранной подготовкой должностных
лиц и специалистов занимаются ООО      
"ДИАСИБ", Сибирская академия           
государственной службы, Новосибирский  
институт повышения квалификации и      
переподготовки работников образования, 
НО "Сибирь"                            

	3.7 
	Осуществление              
государственного           
экологического контроля за 
проведением обязательной   
экологической и            
природоохранной подготовки 
должностных лиц и          
специалистов в соответствии
с утвержденным перечнем    
	Горкомприроды             
	Осуществляется в рамках муниципального 
экологического контроля предприятий,   
состояние подготовки специалистов      
отражается в предписаниях на устранение
нарушений природоохранного             
законодательства                       

	4   
	Информационная система                                                                        

	4.1 
	Организация и осуществление
работы городских библиотек 
в части создания           
информационной базы по     
вопросам экологии, охраны  
окружающей среды и         
рационального              
природопользования         
	Комитет по культуре и     
искусству                 
	Библиотечной системой города проводится
большая работа по экологическому       
просвещению: составление перечня       
информационных материалов по экологии, 
пополнение библиотечных фондов         
востребованной литературой по экологии,
а также организация и проведение       
экологических мероприятий. Например,   
городские библиотеки им. Д. Лихачева,  
им. Бажова, им. Н.Г. Чернышевского     
проводят детские экологические         
праздники-путешествия:                 
"Реки, речки и моря на земле живут не  
зря", "Уникальная планета Земля",      
"Войти в природу другом", "Нас спасет  
природа", викторины, конкурсы, выставки
рисунков и поделок: "На лесной поляне",
"Такие разные птицы" и ряд других      
мероприятий. Центральной городской     
детской библиотекой им. А.П. Гайдара   
была организована и проведена в период 
летних каникул программа летнего чтения
"Все о природе знаю, берегу ее и       
охраняю", способствующая расширению    
знаний детей в области экологии        

	5   
	Пропаганда                                                                                    

	5.1 
	Организация пресс-         
конференций, "круглых      
столов" для представителей 
средств массовой информации
по экологическим и         
природоохранным вопросам   
	Горкомприроды             
	Ежегодно на территории города          
проводится 8 - 10 пресс-конференций,   
"круглых столов" для представителей    
средств массовой информации по         
экологическим и природоохранным        
вопросам                               

	5.2 
	Работы по созданию и выходу
в эфир телевизионной       
программы об экологических 
проблемах г. Новосибирска  
"Среда обитания"           
	Горкомприроды             
	Создавалась и выходила на местном      
телеканале "НТН-12" в период с 2000 по 
2003 год                               

	5.3 
	Организация и проведение   
ежегодного конкурса средств
массовой информации,       
освещающих природоохранные 
вопросы                    
	Горкомприроды             
	Ежегодно совместно с Всероссийским     
обществом охраны природы проводится    
смотр-конкурс малотиражных и           
регионально-ведомственных газет г.     
Новосибирска                           

	5.4 
	Проведение городских       
культурно-массовых         
мероприятий в рамках       
Всероссийской акции "Дни   
защиты от экологической    
опасности"                 
	Комитет по культуре и     
искусству, Горкомприроды  
	Ежегодно на территории города в рамках 
Дней защиты проводится около 100       
мероприятий, в которых принимают       
участие порядка 5000 человек. В        
Новосибирском зоопарке были            
организованы экологические дни -       
праздники "День Земли", "День медведя",
"Защитим детей и зверей", "Всемирный   
день охраны окружающей среды", в       
которые входили конкурсы рисунков и    
конкурсы загадок и ряд интересных      
познавательных игр и викторин.         
Всероссийской организацией охраны      
природы ежегодно проводятся экскурсии в
ботанический сад и зоопарк, КВН,       
конкурс "Юный эколог", "День Земли" и  
ряд других познавательных мероприятий  
для детей. Дворец творчества детей и   
учащейся молодежи "Юниор" проводит     
экологический турнир для младших       
школьников "Юниорчик", межшкольный     
экологический фестиваль детских        
объединений (МЭФ) и ряд других         
экологических олимпиад и конкурсов.    
Городские парки культуры и отдыха      
проводят для подростков экологические  
акции: в парке "Бугринская роща" -     
"Очистим водоемы от мусора", "На       
экологической волне"; в парке С.М.     
Кирова - "Праздник цветов"; в парке    
"Сосновый бор" - "День воды", "Мир     
спасет красота, а лес - чистота"; в    
Центральном парке - экологический      
день - марафон "За чистоту родного     
края"; в парке "Березовая роща" -      
"Мать - сыра земля" и другие           

	5.5 
	Организация размещения     
агитационных стендов по    
природоохранной тематике в 
местах массового посещения 
горожан                    
	Горкомприроды             
	Производство стендов экологической     
тематики осуществлялось городскими     
парками культуры и отдыха в рамках     
проводимых мероприятий по              
экологическому просвещению горожан, в  
рамках акции "Дни защиты от            
экологической опасности"               

	5.6 
	Выпуск информационных      
материалов по вопросам     
экологии и охраны          
окружающей среды г.        
Новосибирска для широкого  
круга читателей            
	Горкомприроды             
	Комитетом ежегодно проводится          
подготовка статей для средств массовой 
информации, публикаций для научных     
изданий, а также "Обзора о состоянии   
окружающей среды на территории города" 


