СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

постоянная комиссия по городскому хозяйству

П Р О Т О К О Л

19.09.2018 № 47

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель:** | Кудин И. В. |
| **Секретарь:** | Симонова А. Е. |
| **Присутствовали:** | Титаренко И. Н., Константинова И. И., Курбатов Д. Г., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Тямин Н. А., Митряшина Е. Н., Атякшев И. А., Конобеев И. С. |
| **Приглашенные:** | Сафиуллин Д. Э., Дронов Р. В., Сердюк Ю. А., Коженкова Н. А., Щербинина С. В., Зайков Д. В., Ткаченко В. А., Кандауров В.В., Теленчинов Р. В., Никулин М. Ю., Алексеевский Ю. В., Мысик А. В., Дамаев Д. В., Уткина Л. А., Терешкова А. В., Рыбалко Д. И., Бочаров А. В., Ковалёв С. В., Вахрамеева Ю. Н., Цыцаркина Е. И., Макарухина А. Н., Веремьева М. С., Холодкова А. А. |
| **Присутствовали:** | Хатеев С А., Ганчукова Е. В., Делова Л. Н., Смирнова М. С., Сулейманов Р. И., Джулай А. Ю. |
| **Отсутствовали:** | Прибаловец Д. В.– производственная необходимость,  Червов Д. В. – производственная необходимость,  Илюхин В. В. - болен |

**Кудин И. В. -** Добрый день уважаемые коллеги, начинаем очередное заседание комиссии по городскому хозяйству.

**Кудин И. В.** – Повестка дня была роздана, предлагаю принять за основу. Кто за?

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **12 единогласно -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Курбатов Д. Г., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Тямин Н. А., Митряшина Е. Н., Атякшев И. А., Конобеев И. С.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**Кудин И. В.** – У нас следующие изменения в повестке докладчиком по вопросу о внесении изменений в муниципальную программу жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска будет Коженкова Н. А.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **12 единогласно -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Курбатов Д. Г., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Тямин Н. А., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**Кудин И. В.** – Предлагаю принять повестку в целом. Кто за?

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **12 единогласно -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Курбатов Д. Г., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Тямин Н. А., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы» (первое чтение) | | |
|  | Докладчики: Дронов  Роман Владимирович | - | начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Никулин  Михаил Юрьевич | - | заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска |
| 2. | Об информации о ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 и планируемых в 2019 году | | |
|  | Докладчик: Алексеевский  Юрий Вениаминович | - | начальник муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» |
| 3. | Об информации о мероприятиях, выполненных в 2018 году, по благоустройству «Михайловской набережной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждённой постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833, а также планируемых к реализации в 2019 году | | |
|  | Докладчик: Терешкова  Анна Васильевна | - | начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска |
| 4. | О выполненных в 2018 году мероприятиях по благоустройству придомовых территорий и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска, а также планируемых к реализации в 2019 году | | |
|  | Докладчик: Коженкова  Наталья Александровна | - | заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 5. | О проекте постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 | | |
|  | Докладчик: Коженкова  Наталья Александровна | - | заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 6. | О проекте постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 | | |
|  | Докладчик: Дронов  Роман Владимирович | - | начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 7. | О проекте постановления мэрии города Новосибирска «О муниципальной программе «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019-2023 годы» | | |
|  | Докладчик: Рыбалко  Дмитрий Иванович | - | начальник управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |

**Кудин И. В. -** Добрый день уважаемые коллеги, начинаем очередное заседание комиссии по городскому хозяйству**.**

**1.Слушали Дронова Р. В. и Никулина М. Ю. Проинформировали по вопросу:** О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы» (первое чтение)

**Дронов Р.В.** - В прошлом году был заключен муниципальный контракт, было разработано техническое задание на разработку комплексной транспортной инфраструктуры г. Новосибирска до 2030 года. Была создана рабочая группа, она действует и сейчас. Был выдан итоговый план мероприятий. Это было весной прошлого года. Весной этого года был проведен круглый стол были собраны предложения и замечания. Всего поступило 95 предложений, из которых 40 приняты к исполнению. В программе внесены соответствующие изменения, 33 отнесены к будущим документам (комплексная система обслуживания г. Новосибирска и комплексная система дорожного движения), 8 носят справочный характер, 14 не приняты разработчиком.

**Никулин М. Ю.** – Цель - разработка комплекса мероприятий развития транспортной инфраструктуры. В разработке участвовала организация "Гипрогор". Разработка программы была разбита на 4 блока. Программа изготовлена на основе распоряжения Правительства № 440 от 2015 г. На основе Генерального плана. Эта программа создана с целью внесения корректировок в Генеральный план. Из всех мероприятий Ген. плана 916 - было выполнено 8. Три уровня бюджета привлечено. Подразумевают мероприятия это и мосты, выделенные полосы, и станции метрополитена. Было проведено моделирование по этапам, определение пассажиропотока и др. Вывели итог уменьшение суммарных затрат на все передвижения населения на 12%, среднего времени в час пик на 22,7%, уменьшение доли передвижения всех на индивидуальном транспорте 17% увеличение на общественном транспорте 22,3%, доля передвижения пешком 8%, уменьшение ДТП на 23,3%.

**Конобеев И. С.** - Архитектурное сообщество говорит о том, что "Генеральный план" устарел и в принципе требует срочной переработки. Если мы сегодня разрабатываем программы на основе "Ген. плана" - не будет ли это проблемой на будущее. Насколько это соотносится с сегодняшней реальностью.

**Никулин М.Ю.** - Документы генерального планирования вообще потеряли сроки реализации. Не в качестве наборов мероприятий, а в качестве сроков. Ген. план г. Новосибирска, принятый в 2007 году бессрочный. Генеральный план на сегодняшний день нуждается в уточнении по актуализации. Программа эта больше тактика выполнения предписаний Ген.плана и его уточнение на 12 ближайших лет.

**Джулай А. Ю.** - Замечания начиная от стоимости, заканчивая сроками, сугубо по Октябрьскому району. На 2025 год планируется строительство дороги, но по факту выйдете в 2019 году. Считаю нарушены сроки и даже сумма. Второй момент источники финансирования. Третий момент по стоимости.

**Сафиуллин Д. Э.** - Дороги строит не муниципалитет, а Дебов Г. В. и Джулай А. Ю. Это живой механизм, в который вносятся коррективы. Мы с вами вместе прошли по этой дороге. Нам удалось найти деньги на проектирование (строительство дорог) и т.д. 1. Приоритетом в следующем году (УДС) является ул. Титова в Ленинском районе на Чистую слободу. 2. Дорога на "Матрешкин двор" - надо по первому этапу не менее 150 млн. руб. Улица Фадеева на Гребенщикова (5 млн. руб.) Если всё пойдет в том же темпе, то мы раньше выйдем на ул. Лобова и откорректируем сроки и цены.

**Джулай А. Ю.** - Просьба откорректировать проект до принятия.

**Дебов Г. В. -** Пройти по замечаниям (приняты они или нет). Мой вопрос был про строительство метро (мкр. Родники и Снегири) в программе я так и не увидел.

**Никулин М. Ю. -** в Ген. плане предусмотрено 5 линий метро, 60 станций и куча пересадок и тд. Вместе с "Гипрогор" обсуждали, и они предлагали более пессимистическую картину, остановимся на «Молодежная» – «Гусинобродская» - «Спортивная». Этап продления ленинской линии до ул. Станиславского очень важен. В максимальном варианте как раз есть ветка (мкр. Родники и Снегири) от Заельцовской 4 перегона (42 млрд. руб.) Приоритетная очередность. 3 этап ветка (мкр. Родники и Снегири).

**Сафиуллин Д. Э. -** в 2020 г. начнется функционировать новый транспортно-пересадочный узел на ГБШ. В следующем году будет расширяться. Из 10 объектов 4 идут на реконструкции. Остаётся актуализация Ген. плана. Мы будем вносить корректировку в этот документ.

**Кудин И. В. -** Программа - это не план мероприятий, это больше вектор развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. Это доктрина. Будем еще обсуждать и добавлять корректировки. Это рабочий документ. Будем смотреть, будем добавлять. Не можем так долго тянуть в принятии - это связано с деньгами. Это такая многоступенчатая программа. Предлагаю принять ее. И один раз в год вносить корректировки.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Тямин Н. А., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «1» Курбатов Д. Г.

**2. Слушали Алексеевского Ю. В. Проинформировал по вопросу:** Об информации о ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 и планируемых в 2019 году

**Алексеевский Ю. В. -** 11 дней до окончания работ. 15 объектов по 6 объектов капитального ремонта и 9 аварийные. По этой программе оплачено 715 млн. руб. Были проведены торги. Участвовали крупные организации. ул. Первомайская - объект принят раньше срока (самая длинная улица), ул. Русская, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, ул. Есенина приняты 10 сентября. Основная работа сейчас ул. Красный проспект и Димитровский мост. Чтобы сроки выполнения были быстрее. по 2018 году работы еще идут, отчитываться будем после полного завершения. 19 год - ул. Охотская вместе с Железнодорожным переездом, Гусинобродское шоссе (4-полосное движение) и выезд в сторону Колывани (также 4 полосное движение). Бердское шоссе просто ремонт проезжей части.

**Рыбин Л. Ю.** - ливневые стоки учитываются?

**Алексеевский Ю. В. -** если мы ремонтируем дорогу - то только замена полотна, если строим дорогу (реконструкции) - то делаем обязательно ливневую канализацию.

**Сафиуллин Д. Э. -** Это наша выработанная позиция. Иметь не менее 50% ликвидации очагов аварийности. Реконструкция и строительство дорог стоимость до 60-70% работ, ливневка, освещение и т.д. (комплексный подход).

**Дебов Г. В. -** Большая комплексная работа проведена, особенно Первомайская, желаем всем районам того же. В программе не увидел соединение ул. Гребенщикова и ул. Фадеева. Это будет в другой программе рассматриваться?

**Алексеевский Ю. В.** - По городским программам.

**Митряшина Е. Н. -** Красный проспект и пересечение ул. Гоголя по БКД?

**Алексеевский Ю. В. -** до 25 числа будет сделано все.

**Тямин Н. А. -**  Спасибо за выезд на Ордынское кольцо, там, где отсекли дальнобойщиков. Спасибо за ул. Троллейную 93. От «тёщиного языка» до Хилокского рынка там, где основная пробка, когда будет ремонт?

**Алексеевский Ю. В. –** ул. Хилокская будет включена в БКД на 2020 год.

**Сафиуллин Д. Э. -** с 01.10 будем планировать проектные работы на 2020 годы.

**Конобеев И. С. -** Критерии отбора каковы? ул. Линейная была ужасная и в следующем году станет еще ужаснее. Достаточно ли сегодняшнее финансирование, чтобы сохранять дороги хотя бы в таком виде, в котором они сейчас существуют?

**Алексеевский Ю. В. -** 50 млн. руб. чтобы выполнить норматив нужно 500 млн. руб. минимум для того, чтобы в темпе работать. Надо в год иметь 2-2,5 млрд рублей. ул. Линейная это районная дорога, она будет выполнена по городским программам стоимость её 3 млн. рублей.

**Титаренко И. Н. -** Планируется увеличение по программам БКД?

**Сафиуллин Д. Э.** - Проект будет называться "Национальный проект" БКД, удвоение финансовых средств. 1 млрд пойдет на строительство дорог.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **12 «единогласно» -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Тямин Н. А., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В., Курбатов Д. Г.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**3. Слушали Терешкову А. В. Проинформировала по вопросу:** Об информации о мероприятиях, выполненных в 2018 году, по благоустройству «Михайловской набережной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждённой постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833, а также планируемых к реализации в 2019 году

**Терешкова А. В. -** в 2017 году была разработана программа комфортной городской среды на 2017 год. Начинали благоустройство с Михайловской набережной. Для набережной было заключено 3 контракта. На сегодняшний день работы выполнены на 85% на набережной, практически вышли на финишную прямую. Закончены I этап, II этап в процессе. Со стороны парка тактильная плитка, подготовлены клумбы, новые фонари. Демонтаж детской площадки. Запланировано на 2019 год реконструкция Затулинского парка и «Сквера Славы» - могут профинансировать только реконструкцию. Разработали Дорожную карту реконструкции «Монумента Славы" и парка. стоимость проекта 127 млн. рублей.

*15:05 Тямин Н. А. вышел*

**Митряшина Е. Н. -** сколько проектов на 2019 год?

**Терешкова А. В. -** 2 проекта, на выходе дизайн-проект Затулинского парка, примерно через 2 недели мы будем понимать цену Дисперсного Затулинского парка.

**Конобеев И. С. -** Я про набережную, которая была центральным проектом. Содержанием мы еще не полностью заполнили. Очевидно, что перспективы у этой зоны огромные. Хочется, чтобы там какой-нибудь бизнес расположился, не киоски, летние кинотеатры, там современные детские клубы. Есть ли такое зонирование, которое предлагается зайти бизнесу на этот рынок?

**Терешкова А. В. -** Разработаны участки на которых планируется бизнес. Мы тщательно подходим к этому вопросу, не торопимся. Столкнулись с тем, что большие затраты на содержание набережной. Проблема с вандализмом - покрытие видеонаблюдения (а это 12 млн. руб.). Очень большая система затратов - которые мы не просчитывали. В том числе и о бизнесе, стоимость кв. м и т.д.

**Кудин И. В**. – *Протокольно - концепцию для всех депутатов.*

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 «единогласно» -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В., Курбатов Д. Г.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**4. Слушали Коженкову Н. А., проинформировала по вопросу -** О выполненных в 2018 году мероприятий по благоустройству придомовых территорий, проездов, квартирных домой г. Новосибирска, а также планируемых в 2019 году

*15.10 Тямин Н. А. пришел*

**Коженкова Н. А.** - Выполняются 2 муниципальные программы. Планировали выполнить на 83 объектах. Бюджет составляет 100 млн. руб. Сложилась экономия, электронный аукцион. 114 объектов - из них 107 выполнены полностью, на 3 объектах работы ведутся в настоящий момент, на 4 объектах к работе еще не приступили - срок завершения по контракту у нас 30 сентября 2018 года. Из 107 объектов, которые выполнены - 83 оплачены полностью и сдана документация. Всего 106 дворовых территорий для выполнения благоустройства дворов - завершены работы на 102 объектах, работы ведутся на 4 объектах на сегодняшний день. Все работы выполняются в сроки. в департаменте уже сформирован план на 19 год. Наша потребность - 315 млн. руб., нужно хотя бы 200 млн. руб.

**Титаренко И. Н. -** По бюджету планируете увеличения какие-то?

**Кудин И. В. -** Действительно, есть такая информация. Пока цифры до нас не доведены, но в ближайшее время информацию мы получим. Работаем в этом направлении.

**Сафиуллин Д. Э. -** 2017 год сделали по упрощенке 306 объектов, на сумму 450 млн. руб. В этом году мы делаем 220 объектов на сумму 365,4 млн. руб. уменьшение явно видно - деньги, которые дает город.

*15.15 Тямин Н. А. ушел*

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 «единогласно» -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В., Курбатов Д. Г.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**5. Слушали Коженкову Н. А. Проинформировала по вопросу:** О проекте постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503

**Коженкова Н. А.** - увеличить объем средств мероприятий реконструкции водоотведение и водоснабжения на 15 млн. руб. Реконструкция водопровода частного сектора. Советском районе. За счёт конкурса были сэкономлены средства.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **11 «единогласно» -** (Кудин И. В., Титаренко И. Н., Константинова И. И., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В., Курбатов Д. Г.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**Кудин И. В. -** 04.10 выезд в Калининский район, Дзержинский район, Ленинский район. Очень грамотно была выстроена в этом году работа по ремонту придомовых территорий это неоднократно отмечали депутаты, труд на самом деле заметен.

*15.25 Титаренко И. Н. ушел*

**6. Слушали Дронова Р. В. Проинформировал по вопросу:** О проекте постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502

**Дронов Р. В. -** представленный проект разработан с целью уточнению целевых показателей, индикаторов программы, уточнение значения количественных показателей - все это связано с тем, что было выделено дополнительное финансирование в текущем году. в 19 году финансирование уменьшится на 122 млн. - для того чтобы мы отыграли конкурс по ул. Титова.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **10 «единогласно» -** (Кудин И. В., Константинова И. И., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В., Курбатов Д. Г.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

**7. Слушали Рыбалко Д. И. Проинформировал по вопросу:** О проекте постановления мэрии города Новосибирска «О муниципальной программе «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019-2023 годы»

**Рыбалко Д. И. -** программа - первый блок - благоустройство жилищных(аварийных) помещений, второй блок - отдельных категорий граждан, третий блок - управление муниципальным фондом.

**Рыбин Л. Ю. -** Как будет вестись учет многодетных малообеспеченных (несовершеннолетних), имеющих 5 и более детей?

**Рыбалко Д. И.-** семья будет обеспечена. А по кв. м вопрос с юристами будем решать.

**Митряшина Е. Н. -** Гоголя 205, 207, 209 все ли обеспечены? И земельный участок предоставлен застройщику?

**Рыбалко Д. И.** - Все вопросы решены, в судебном порядке, застройщик все выполнил.

**Митряшина Е. Н.** - Предоставление жилых помещений льготных категорий граждан - предоставляются по договору соц. найма? льготной аренды? или в собственность?

**Рыбалко Д. И. -** По соц. найму. Если стоят на учете, то соц. найм.

**Рыбин Л. Ю. -** Единовременная денежная выплата ветеранам - из какого расчета будет? на улучшение жилищных условий?

*Протокольно: единовременная денежная выплата ветеранам из какого расчета будет производиться?*

**Рыбалко Д. И. -** не менее 30 кв.м.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **«за»** - **10 «единогласно» -** (Кудин И. В., Константинова И. И., Лебедев Е. В., Рыбин Л. Ю., Дебов Г. В., Люмин В. И., Червов Д. В., Илюхин В. В., Прибаловец Д. В., Курбатов Д. Г.)

**Против** – «Нет»

**Воздержался** – «Нет»

*Протокольно обращение к мэру города, чтобы наградить Коженкову за проделанную работу в этом году.*

**Кудин И. В. –** Спасибо всем за работу.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии  Секретарь комиссии | И. В. Кудин  А Е. Симонова |

Симонова

2274448